FASE F — MIGRATION PLANNING

Architecture Development Method (ADM) — TOGAF 9.1

Componente: Business Value Assessment

## Artefacto TOGAF — Ficha de Trazabilidad

| ID | F-BVA-001 |
| --- | --- |
| Nombre | Business Value Assessment |
| Tipo | Matriz |
| Fase ADM | Fase F - Migration Planning |
| Dominio | Migración |
| Versión | v1.0 |
| Estado | Aprobado |
| Responsable | Equipo de Arquitectura (Fases E/F + Riesgos) |
| Fuente | Prompt Maestro CTOS-EXT-TRANSP v5.0 (Módulos L, M) + TOGAF 9.1 ADM Fase F |
| Relación | OBJ-02, RIE-ANT-01, RIE-ANT-02, RIE-04, RIE-TRANSP-03, MÓDULO L |
| Fecha | 2026-07-03 |
| Ubicación | /05_Migration_Planning/F_Business_Value_Assessment/ |

# 1. Propósito

Este documento asigna un valor de negocio, un costo relativo y un nivel de riesgo a cada paquete de trabajo (work package) identificado para el sistema CTOS-EXT-TRANSP, con el fin de priorizar los proyectos de migración según lo establecido en el Paso 2 de la Fase F del ADM de TOGAF ("Assign a business value to each work package"). El resultado de esta evaluación alimenta directamente al Architecture Roadmap final y al Implementation and Migration Plan.

# 2. Criterios de Evaluación

Conforme a la guía TOGAF para la Fase F, se consideran los siguientes criterios al evaluar cada paquete de trabajo:

Performance Evaluation Criteria — impacto esperado sobre indicadores operativos (p. ej. OBJ-02, Tiempo de Respuesta a Incidente - TRI).

Return on Investment (ROI) — relación entre el costo de implementación y el beneficio operativo/policial esperado.

Business Value — contribución directa a los objetivos estratégicos del sistema (reducción de extorsión al transporte, protección del Informante).

Critical Success Factors (CSF) — condiciones sin las cuales el paquete de trabajo no cumple su propósito (p. ej. anonimato estructural, ver MÓDULO C.3).

Measures of Effectiveness (MOE) — métricas que permiten verificar si el paquete de trabajo logra el efecto esperado.

Strategic Fit — alineamiento con el marco legal vigente (Ley N.° 32490 y su reglamento) y con los antecedentes nacionales (Central 111, Programa Asyste, Observatorio del Crimen PNP).

# 3. Metodología

El riesgo y el valor de negocio se asignan agregando los riesgos identificados en la Matriz Consolidada de Brechas, Soluciones y Dependencias (Fase E) y aplicando la técnica de Business Value Assessment de TOGAF. Para CTOS-EXT-TRANSP, el riesgo agregado incorpora además los riesgos documentados en el MÓDULO M del Prompt Maestro (RIE-ANT-01, RIE-ANT-02, RIE-04, RIE-TRANSP-03), dado que estos provienen de antecedentes reales (Central 111, PredPol / predictive policing) y no son riesgos genéricos de proyecto.

# 4. Matriz Valor-Riesgo

Paquetes de trabajo evaluados, derivados del Architecture Roadmap v0.1 (Fase E) y del Plan de Implementación (MÓDULO L).

| Paquete de Trabajo | Valor de Negocio | Costo Relativo | Riesgo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| App Ciudadana (Reporte Completo + MRM) | Alto | Medio | Medio | 1 |
| Motor de Clustering Geoespacial (DBSCAN) | Alto | Alto | Medio-Alto | 1 |
| Integración Sistema de Comunicaciones PNP (INT-04, despacho) | Alto | Medio | Alto | 1 |
| Decisión de integración con Observatorio del Crimen PNP (INT-07) | Alto | Bajo | Alto | 1 |
| Decisión de deslinde/integración con Programa Asyste (INT-08) | Medio | Bajo | Medio | 2 |
| WhatsApp Business API — canal ciudadano Fase 1 (INT-05) | Medio | Medio | Medio | 2 |
| Amazon Location Service — geocercas Troncales (INT-06) | Medio | Medio | Bajo | 2 |
| ms-sanitizer (control único de escritura sobre multimedia) | Alto | Bajo | Alto | 1 |
| Piloto Lima — SJL, Ate, El Agustino (Fase 1 del Plan) | Alto | Alto | Medio | 1 |
| Despliegue Regional — 43 distritos (Fase 2 del Plan) | Alto | Alto | Medio | 3 |

# 5. Riesgos Considerados en la Evaluación

| ID | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- |
| RIE-ANT-01 | Alertas generadas que no se traducen en despacho real (problema documentado en la Central 111 por la Defensoría del Pueblo). | Alto |
| RIE-ANT-02 | Efecto de retroalimentación tipo predictive policing: más patrullaje refuerza artificialmente un clúster aunque la extorsión real se haya movido. | Medio |
| RIE-04 | Imprecisión de GPS en el reporte ciudadano. | Medio |
| RIE-TRANSP-03 | Alertas de Patrullaje sin seguimiento operativo posterior. | Alto |

# 6. Conclusión y Siguientes Pasos

La evaluación de valor-riesgo confirma que los paquetes de trabajo con mayor prioridad (Prioridad 1) son aquellos que garantizan la trazabilidad entre el reporte ciudadano y el despacho policial real, mitigando el riesgo RIE-ANT-01, así como las decisiones pendientes de integración con el Observatorio del Crimen PNP (INT-07) y el control único de escritura de ms-sanitizer. Este resultado alimenta directamente el Architecture Roadmap final y el Implementation and Migration Plan de la Fase F.

Supuestos asumidos: se asignó Estado = Aprobado y Responsable genérico del equipo de Fases E/F; ajustar según control de versiones real del equipo antes de la entrega final.