FASE F — MIGRATION PLANNING

Architecture Development Method (ADM) — TOGAF 9.1

Componente: Migration Projects

## Artefacto TOGAF — Ficha de Trazabilidad

| ID | F-MPR-001 |
| --- | --- |
| Nombre | Migration Projects |
| Tipo | Entregable |
| Fase ADM | Fase F - Migration Planning |
| Dominio | Migración |
| Versión | v1.0 |
| Estado | Aprobado |
| Responsable | Equipo de Arquitectura — Persona 6 (Fases E/F + Riesgos) |
| Fuente | Prompt Maestro CTOS-EXT-TRANSP v5.0 (Módulo L) + TOGAF 9.1 ADM Fase F |
| Relación | OBJ-02, RIE-ANT-01, RIE-ANT-02, RIE-TRANSP-03, F-BVA-001, MÓDULO L |
| Fecha | 2026-07-03 |
| Ubicación | /05_Migration_Planning/F_Migration_Projects/ |

# 1. Propósito

Este documento identifica y detalla los proyectos de migración del sistema CTOS-EXT-TRANSP, con sus recursos, tiempos estimados y dependencias, conforme a los Pasos 1 y 3 de la Fase F del ADM de TOGAF ("Confirm management framework interactions" y "Estimate resource requirements, project timings, and availability/delivery vehicle"). Toma como base la priorización de paquetes de trabajo definida en el Business Value Assessment (F-BVA-001).

# 2. Marco de Gestión de la Implementación

Conforme al Paso 1 de la Fase F, la coordinación del Implementation and Migration Plan requiere la interacción de cuatro marcos de gestión dentro de la PNP y las entidades involucradas:

Business Planning: Dirección PNP y GIES (Grupo Interinstitucional contra Extorsión y Sicariato) — define objetivos y recursos institucionales.

Enterprise Architecture: Equipo de Arquitectura CTOS-EXT-TRANSP — da contexto técnico a cada proyecto de migración.

Portfolio/Project Management: Coordinación de los 4 hitos definidos en el MÓDULO L (Fase 0 a Fase 3).

Operations Management: División del Observatorio del Crimen PNP y Sistema de Comunicaciones PNP — opera y mantiene lo entregado.

# 3. Proyectos de Migración: Recursos, Tiempos y Dependencias

Proyectos derivados del Plan de Implementación (MÓDULO L) y de la matriz valor-riesgo del Business Value Assessment (F-BVA-001).

| Proyecto | Duración | Recursos Clave | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Arquitectura y Diseño (incluye decisión INT-07/INT-08) | Meses 1–3 | Equipo de arquitectura (7 personas), Comandante PNP | Ninguna (proyecto raíz) |
| Fase 1 — Piloto Lima (SJL, Ate, El Agustino) | Meses 4–9 | ms-sanitizer, App Ciudadana, motor DBSCAN, Sistema de Comunicaciones PNP (INT-04) | Fase 0 cerrada |
| Fase 2 — Despliegue Regional (43 distritos) | Meses 10–18 | Infraestructura AWS ampliada, Amazon Location Service (INT-06) | Fase 1 con TRI (OBJ-02) validado |
| Fase 3 — Evaluación Nacional | Meses 19–24 | Equipo de revisión/integrador (Persona 7), Observatorio del Crimen PNP | Fase 2 desplegada |

# 4. Proyecto Piloto — Zona Crítica

Este proyecto corresponde a la Fase 1 del Plan de Implementación y constituye la evidencia mínima requerida para este componente. Se ejecuta en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL), Ate y El Agustino, seleccionados por su concentración de reportes de extorsión al transporte.

| Alcance | Reporte ciudadano (App + WhatsApp), clustering geoespacial (DBSCAN), generación y despacho de Alertas de Patrullaje. |
| --- | --- |
| Duración | 6 meses (Meses 4–9 del Plan de Implementación). |
| Recursos | ms-sanitizer, motor de clustering, integración INT-04 (Sistema de Comunicaciones PNP), integración INT-05 (WhatsApp Business API). |
| Dependencias | Cierre de Fase 0 (decisión documentada sobre relación con Observatorio del Crimen PNP e integración con Programa Asyste). |
| Indicador de éxito | OBJ-02 — Tiempo de Respuesta a Incidente (TRI), medido solo con fecha_despacho_confirmado no nula. |
| Riesgos mitigados | RIE-ANT-01 (alertas sin despacho real) y RIE-TRANSP-03, mediante seguimiento activo del TRI desde el primer mes del piloto. |

Escalamiento: conforme al MÓDULO M (riesgo RIE-ANT-01), si el TRI promedio no mejora tras 2 meses de piloto, se escala al Comandante PNP; el sistema no crea patrullas por sí mismo, esto es un límite estructural, no solo técnico.

# 5. Dependencias entre Proyectos

Regla de secuencia del ADM aplicada a Fase F (MÓDULO ADM.2): cada fase del Plan de Implementación depende del cierre estable de la anterior. En particular, la Fase 0 no se cierra sin la decisión documentada sobre la relación con la División del Observatorio del Crimen PNP (INT-07) y con el Programa Asyste (INT-08), pues ambas integraciones condicionan el diseño del motor de clustering usado desde la Fase 1 (Piloto Lima).

# 6. Conclusión

El Proyecto Piloto en zona crítica (SJL, Ate, El Agustino) es el hito que valida en campo la arquitectura definida en Fases A a E antes de escalar al Despliegue Regional. Su resultado (TRI real, OBJ-02) es la evidencia que habilita o detiene el avance hacia la Fase 2 del Plan de Implementación.

Supuestos asumidos: los recursos clave por proyecto se derivaron de los componentes ya definidos en módulos previos (J.4, K, N); ajustar nombres de responsables reales del equipo antes de la entrega final.