Architecture Development Method (ADM) — TOGAF 9.1

Componente: Updated Architecture Definition Document (final)

## Artefacto TOGAF — Ficha de Trazabilidad

| ID | F-ADD-001 |
| --- | --- |
| Nombre | Updated Architecture Definition Document (final) |
| Tipo | Entregable |
| Fase ADM | Fase F - Migration Planning |
| Dominio | Arquitectura (transversal: Negocio, Datos, Aplicaciones, Tecnología) |
| Versión | v1.0 |
| Estado | Aprobado |
| Responsable | Equipo de Arquitectura — Persona 6 (Fases E/F + Riesgos) con revisión de Persona 7 (integrador) |
| Fuente | Prompt Maestro CTOS-EXT-TRANSP v5.0 (Módulos A, D, E, F, G, H, I, J, K, ANT, Z-RESUMEN, ADM) + TOGAF 9.1 ADM Fase F |
| Relación | F-BVA-001, F-MPR-001, F-FAR-001, F-IMP-001, OBJ-02, MÓDULO L, MÓDULO M |
| Fecha | 2026-07-03 |
| Ubicación | /05_Migration_Planning/F_Updated_Architecture_Definition_Document/ |

# 1. Propósito y Alcance

Este documento constituye la actualización final del Architecture Definition Document (ADD) de CTOS-EXT-TRANSP, conforme al listado de Outputs de la Fase F del ADM de TOGAF 9.1 ("Finalized Architecture Definition Document"). Consolida las cuatro arquitecturas de dominio — Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología — desarrolladas en las Fases B, C y D, e incorpora las decisiones de transición y priorización tomadas en la Fase F (F-BVA-001, F-MPR-001, F-FAR-001), dejando registro explícito de qué cambió respecto a la versión borrador (draft) producida al cierre de la Fase E.

El alcance cubre la arquitectura completa del sistema en su horizonte de 24 meses (Piloto Lima → Despliegue Regional → Evaluación Nacional, MÓDULO L), e incorpora expresamente las decisiones pendientes documentadas en el MÓDULO ANT sobre la relación de CTOS-EXT-TRANSP con la División del Observatorio del Crimen PNP (Ley N.° 32490) y el Programa Asyste (ATU / Ministerio Público).

# 2. Resumen de Actualización — Fase F

La tabla siguiente registra, por dominio de arquitectura, el estado del ADD al cierre de la Fase E (borrador) frente al estado final aprobado en la Fase F, conforme al Step 6 de la Fase F ("Confirm Architecture Roadmap and update Architecture Definition Document").

| Dominio | Estado Fase E (v0.1 draft) | Actualización Fase F (v1.0 final) |
| --- | --- | --- |
| Negocio (Fase B) | Actores y procesos de negocio definidos sin priorización de valor | Cada proceso de negocio (PN-01 a PN-12) queda vinculado a un paquete de trabajo priorizado en F-BVA-001; se formaliza la relación con Central 111, Asyste y el Observatorio del Crimen (MÓDULO ANT.3) |
| Datos (Fase C) | Modelo de entidades y scoring definidos, sin cronograma de despliegue | Entidades y reglas de scoring (MÓDULO F) confirmadas como building blocks del horizonte 1 (Piloto); catálogo consolidado en F-FAR-001 |
| Aplicaciones (Fase C) | Microservicios y App Ciudadana especificados a nivel de diseño | Building blocks de aplicación asignados a horizontes 1-3 con dependencias explícitas (ms-ingestor → ms-sanitizer → ms-scorer → ms-geoanalytics → ms-alerter → ms-comms-bridge) |
| Tecnología (Fase D) | Arquitectura híbrida (on-premise + AWS Fase 1) definida; INT-07/INT-08 abiertas | Infraestructura confirmada para el Piloto Lima; INT-07 (Observatorio del Crimen) e INT-08 (Asyste) quedan como decisión de gobernanza obligatoria antes del cierre del Mes 3 (ver sección 8) |

# 3. Arquitectura de Negocio (actualizada)

CTOS-EXT-TRANSP se posiciona como módulo de inteligencia táctica preventiva (Art. 200 CP, Ley N.° 32490), complementario y no sustitutivo de Central 111, Asyste y el Observatorio del Crimen PNP. La cadena de valor de negocio final queda definida por los doce procesos de negocio (PN-01 a PN-12), desde la recepción multicanal del Reporte Ciudadano hasta el cierre y archivo.

## 3.1 Actores y roles (confirmados)

| Actor | Tipo | Permisos clave |
| --- | --- | --- |
| Informante Transportista | Externo, anónimo | Solo escritura, sin login, token de sesión UUID v4 |
| Analista de Inteligencia | Interno DIRIN/DIRINCRI | Lee reportes con score ≥30, cambia estado, alertas manuales justificadas; no lee log_auditoria |
| Oficial de Comisaría | Interno | Solo Alertas de Patrullaje de su jurisdicción |
| Comandante / Jefe de Operaciones | Interno | Lee agregados; actualiza la lista de Corredores Troncales |
| Administrador del Sistema | Interno TIC | Lee log_auditoria (gestión técnica); administra usuarios y catálogos |
| Oficial de Seguridad (DIRIN) | Interno | Lee log_auditoria (control de abusos) |
| Motor de Correlación | Actor lógico (sistema) | ms-scorer + ms-geoanalytics + ms-alerter + ms-sanitizer + ms-nlp |

## 3.2 Posicionamiento frente a antecedentes (MÓDULO ANT)

Central 111 Contra las Extorsiones (PNP, 2024): CTOS-EXT-TRANSP es un canal adicional, no la reemplaza; se adopta como mitigación el registro y medición real de TRI (RIE-ANT-01) para evitar el problema de seguimiento fallido documentado por la Defensoría del Pueblo.

Programa Asyste (ATU / Ministerio Público, Res. 098-2026-MP-FN): población objetivo idéntica (transportistas); queda pendiente de definición formal la integración INT-08 (ver sección 8).

División del Observatorio del Crimen PNP (Ley N.° 32490): mandato legal de clustering geoespacial que se solapa con el Motor de Correlación (DBSCAN); queda pendiente de definición formal la integración INT-07 (ver sección 8).

# 4. Arquitectura de Datos (actualizada)

El modelo de datos se confirma sin cambios estructurales respecto a la Fase C, con las siguientes reglas de consistencia crítica ratificadas para la versión final del ADD (MÓDULO Z-RESUMEN):

Definición única de Clúster de Extorsión Transporte (radio/distancia, ventana de 72h, condición de tipo_unidad o corredor_vial), idéntica en los Módulos B, F e I.

Las puntuaciones de scoring se calculan y almacenan exclusivamente conforme al MÓDULO F (SCORE_FINAL = MIN(SCORE_BRUTO + BONOS − PENALIZACIONES, 100)).

corredor_vial_id es la única clave foránea válida para corredores viales; no se admite texto libre en su lugar.

El TRI (Tiempo de Respuesta a Incidente, OBJ-02) se calcula solo con registros que tengan fecha_despacho_confirmado no nula.

log_auditoria es una tabla append-only con retención de 7 años, legible únicamente por el Oficial de Seguridad y el Administrador del Sistema.

## 4.1 Retención de datos (confirmada)

| Tipo de dato | Retención |
| --- | --- |
| Reporte archivado (score 0-29) | 30 días |
| Reporte activo | 730 días |
| Señal de recurrencia | Indefinida mientras esté activa |
| log_auditoria | 7 años |

# 5. Arquitectura de Aplicaciones (actualizada)

El catálogo de microservicios queda confirmado sin variaciones respecto a la Fase C-Aplicaciones. Se ratifica el orden de operaciones del Motor de Correlación (MÓDULO F.3) como flujo de referencia para el despliegue del Piloto Lima: creación del Reporte → cálculo de score bruto → verificación de hash de recurrencia → publicación de evento Kafka → aplicación de bonus geoespacial y horario → aplicación de penalizaciones → score final → actualización de estado → registro en log_auditoria.

| Microservicio | Responsabilidad | Restricción clave |
| --- | --- | --- |
| ms-ingestor | Recepción multicanal (PN-01) | Nunca escribe en BD ni en MinIO |
| ms-sanitizer | Sanitización EXIF (PN-02) | Único proceso con permiso de escritura sobre MinIO y multimedia_reporte |
| ms-scorer | Scoring y filtrado (PN-03) | Única fuente de puntuaciones (MÓDULO F); nunca se recalcula en otro servicio |
| ms-geoanalytics | Correlación geoespacial DBSCAN (PN-04, PN-05) | ε adaptativo según zona radial/corredor/mixta (MÓDULO J.5) |
| ms-alerter | Generación de Alerta de Patrullaje (PN-07) | tipo_mecanismo_alerta solo: REPORTE_INDIVIDUAL, CLUSTER o MANUAL |
| ms-comms-bridge | Confirmación de despacho (PN-08) | Integración crítica para OBJ-02 vía INT-04 (HTTPS REST) |
| ms-nlp | Procesamiento de lenguaje natural del Reporte | spaCy 3.7.x, 100% open-source, sin servicios gestionados externos |

La App Ciudadana (React Native 0.73.x) se confirma con sus restricciones estructurales del MÓDULO N: sin login, sin consulta de reportes previos, sin notificaciones push, sin captura de placa propia ni WhatsApp del Informante, y dos modos de operación — Reporte Completo (≥10 campos) y MRM (3 campos + foto opcional, techo de score 45 puntos).

# 6. Arquitectura Tecnológica (actualizada)

Se confirma la arquitectura híbrida: componentes con datos sensibles on-premise (PostgreSQL + PostGIS, MinIO, Kafka, Redis, Motor de Correlación en Kubernetes, Dashboard Táctico, OpenRouteService y tiles OSM self-hosted); componentes sin datos sensibles en AWS (Portal Web estático en S3 + CloudFront, Chatbot de WhatsApp vía Lambda sin logs, Amazon Location Service restringido a coordenadas de geocercas y UUID de alerta).

## 6.1 Integraciones autorizadas (finales)

| ID | Sistema | Estado al cierre de Fase F |
| --- | --- | --- |
| INT-01 | OpenRouteService (on-premise) | Confirmada, sin salida a internet |
| INT-02 | OpenStreetMap (tiles on-premise) | Confirmada, sin dependencia externa |
| INT-03 | Active Directory PNP | Confirmada (SAML 2.0 / OAuth 2.0 + PKCE) |
| INT-04 | Sistema de Comunicaciones PNP | Confirmada — crítica para OBJ-02 |
| INT-05 | WhatsApp Business API (AWS Fase 1) | Confirmada — Lambda sin logs |
| INT-06 | Amazon Location Service (AWS Fase 1) | Confirmada — solo geocercas + UUID |
| INT-07 | Observatorio del Crimen PNP (Ley N.° 32490) | PENDIENTE — decisión de gobernanza obligatoria antes del cierre del Mes 3 (sección 8) |
| INT-08 | Programa Asyste (ATU / Ministerio Público) | PENDIENTE — evaluar solo si no compromete el anonimato estructural (MÓDULO C.3) |

## 6.2 Disponibilidad y seguridad (confirmadas)

RTO del flujo sin multimedia: menor a 1 minuto.

RTO de multimedia, ms-scorer y PostgreSQL: hasta 4 horas.

RPO: hasta 1 hora. Disponibilidad objetivo: 99.5%.

TLS 1.3 en tránsito; AES-256 en reposo; MFA obligatorio para Analistas y Administradores.

# 7. Transition Architectures y Building Blocks por Horizonte

Conforme al Architecture Roadmap final (F-FAR-001) y al Plan de Implementación (MÓDULO L), la transición del sistema hacia el estado objetivo (To-Be) se organiza en tres horizontes, alineados con las cuatro fases del Plan de Implementación y Migración (F-IMP-001).

| Horizonte | Periodo | Building blocks principales | Fase de Implementación asociada |
| --- | --- | --- | --- |
| Horizonte 1 — Fundacional | Meses 1-3 | Modelo de datos, catálogo de microservicios, decisión INT-07/INT-08 | Fase 0 — Arquitectura y Diseño |
| Horizonte 2 — Piloto operativo | Meses 4-9 | App Ciudadana, Motor de Correlación (DBSCAN), integración INT-04 | Fase 1 — Piloto Lima (SJL, Ate, El Agustino) |
| Horizonte 3 — Escalamiento | Meses 10-24 | Geocercas INT-06 en 43 distritos, gobernanza consolidada (Fase G), evaluación nacional | Fase 2 — Despliegue Regional / Fase 3 — Evaluación Nacional |

# 8. Decisiones de Arquitectura Confirmadas en Fase F

Se registran las decisiones de arquitectura (Architecture Decision Records) que quedan cerradas o formalmente pendientes al aprobar esta versión final del ADD, conforme al Step 6 de la Fase F.

| Decisión | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Eliminación de Blockchain KSI | ✔ Cerrada (irreversible) | Integridad garantizada por SHA-256 en log_auditoria (append-only) + AES-256, conforme al MÓDULO C.2 |
| ε adaptativo en DBSCAN por tipo de zona (ADR-09) | ✔ Cerrada | Zona radial ε=0.5km Haversine; corredor lineal ε=0.3km sobre grafo vial (ORS + NetworkX); zona mixta ε=0.4km |
| Anonimato estructural obligatorio (vs. anonimato opcional de precedentes como el CUD/app 1818) | ✔ Cerrada | Diferenciador consciente frente a antecedentes nacionales (MÓDULO ANT.1) |
| Relación con Observatorio del Crimen PNP (INT-07) | ⏳ Pendiente — condición de entrada a la Fase 1 | Debe resolverse como integración autorizada o deslinde explícito antes del cierre del Mes 3 (MÓDULO K) |
| Relación con Programa Asyste (INT-08) | ⏳ Pendiente — condición de entrada a la Fase 1 | Solo viable si no compromete el anonimato estructural (MÓDULO C.3) |
| No adopción de VPC nativa de AWS ni patrones estándar Multi-AZ/Auto Scaling | ✔ Cerrada, documentada como decisión consciente | Arquitectura híbrida desacoplada vía Kafka en su lugar (MÓDULO J.6) |

# 9. Verificación de Consistencia y Gaps Remanentes

Revisión final contra las ocho Reglas de Consistencia Crítica del MÓDULO Z-RESUMEN del Prompt Maestro, previa a la aprobación de esta versión del ADD:

| Regla Z-RESUMEN | Verificación al cierre de Fase F |
| --- | --- |
| 1. Definición de Clúster idéntica en B, F e I | Conforme |
| 2. Puntuaciones de scoring solo en MÓDULO F | Conforme |
| 3. log_auditoria: solo eventos de E.10, solo Oficial de Seguridad y Administrador | Conforme |
| 4. tipo_mecanismo_alerta limitado a REPORTE_INDIVIDUAL / CLUSTER / MANUAL | Conforme |
| 5. TRI solo con fecha_despacho_confirmado no nula | Conforme |
| 6. corredor_vial_id como única FK de corredores | Conforme |
| 7. Roles de lectura de log_auditoria (nunca el Analista) | Conforme |
| 8. ms-sanitizer único con permiso de escritura en MinIO | Conforme |

Gap remanente principal: la arquitectura tecnológica y de integraciones no puede considerarse cerrada al 100% mientras INT-07 e INT-08 permanezcan sin decisión formal, dado que ambas afectan directamente el MÓDULO K (Integraciones Autorizadas) y, potencialmente, el modelo de datos si se habilita un cruce agregado con Asyste.

# 10. Conclusión y Aprobación

El presente Architecture Definition Document, Versión 1.0, consolida en un solo artefacto las cuatro arquitecturas de dominio de CTOS-EXT-TRANSP junto con las decisiones de transición confirmadas en la Fase F, sirviendo como línea base aprobada para la ejecución del Implementation and Migration Plan (F-IMP-001) y para la gobernanza de la implementación (Fase G).

Supuestos asumidos: la resolución formal de INT-07 e INT-08 se documenta aquí como pendiente crítico, no como vacío de arquitectura, conforme al Módulo 0.3 del Prompt Maestro; los montos y fechas de referencia provienen de F-IMP-001 y deben mantenerse sincronizados ante cualquier cambio de cronograma.