TOGAF ADM — FASE G

Implementation Governance (Gobernanza de la Implementación)

Sistema de Inteligencia Táctica contra Extorsión al Sector Transporte — CTOS-EXT-TRANSP

| Artefacto | TOGAF Fase G — Implementation Governance (Gobernanza de la Implementación) |
| --- | --- |
| Sistema | CTOS-EXT-TRANSP v5.0 |
| Fuentes | Módulo 0, Módulo G (Actores y Roles), Módulo I (Reglas de Negocio), Módulo M (Gestión de Riesgos) |
| Clasificación | RESERVADO — Uso interno PNP |
| Fecha de generación | 03 de julio de 2026 |
| Marco metodológico | TOGAF 9.2 (ADM) |
| Supuestos asumidos | Ver sección 0.2 — decisiones de posicionamiento institucional (INT-07, INT-08, botón de pánico C5i) tratadas como brecha de gobierno abierta, heredada de Fases E/F |

# 0. Encuadre del capítulo

Este documento desarrolla, paso por paso, la Fase G del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) para el proyecto CTOS-EXT-TRANSP, formalizando el gobierno de la implementación mediante el Contrato de Arquitectura, las revisiones de conformidad y el cierre de cada Arquitectura de Transición ya definida en la Hoja de Ruta (Fases E/F).

Objetivos de la fase:

- Asegurar que la solución construida sea conforme con la Arquitectura Objetivo aprobada.

- Ejecutar la gobernanza de las soluciones y cambios que surgen durante el desarrollo y despliegue.

- Trabajar en paralelo al desarrollo y despliegue, sin sustituir al equipo de gestión de proyecto (PMO).

- Usar el Contrato de Arquitectura y las revisiones de conformidad (compliance reviews) como mecanismos formales de control.

Fuentes de esta fase (según el Prompt Maestro v5.0): Módulo G (Actores y Roles), Módulo I (Reglas de Negocio) y Módulo M (Gestión de Riesgos). Se hereda además el contexto de brechas de gobierno abiertas documentado en las Fases E/F: la relación con la División del Observatorio del Crimen (Ley N.° 32490), el Programa Asyste y el botón de pánico del sistema C5i.

Regla de entrada a esta fase: ninguna Arquitectura de Transición puede iniciar su gobierno de implementación si deja abierta, sin al menos un deslinde documentado, una decisión de posicionamiento institucional pendiente (ver AT-0 en la Hoja de Ruta de Fase E).

# Paso G1 — Confirmar el alcance del despliegue

Pregunta guía ¿Qué se implementará realmente en esta iteración de gobierno? Revisar el alcance frente a la Hoja de Ruta y las Arquitecturas de Transición. Confirmar capacidades, procesos y unidades PNP involucradas. Separar lo obligatorio (contrato) de las mejoras opcionales. Alinear con la continuidad operativa de los canales de reporte ya vigentes.

Aplicado a CTOS-EXT-TRANSP, el alcance de despliegue gobernado en cada Arquitectura de Transición es el siguiente:

| Dimensión | Alcance obligatorio (contrato) | Fuera de alcance / opcional |
| --- | --- | --- |
| Capacidades | Recepción multicanal, scoring de confianza, correlación geoespacial (DBSCAN), generación de Alertas de Patrullaje | Fondo de reparación a víctimas y protección legal formal (brecha aceptada, BR-08 de Fase E) |
| Unidades PNP | DIRIN/DIRINCRI (Analista), Comisarías de jurisdicción, Comandancia, Administrador TIC, Oficial de Seguridad | Fiscalía / Ministerio Público, salvo el puente agregado a evaluar con Asyste |
| Datos | Modelo de datos y scoring de MÓDULO F/E como fuente única de verdad | Cruce con RENIEC, SUNAT, operadoras — integraciones prohibidas (MÓDULO C.5) |
| Canales | App Ciudadana, Portal Web, WhatsApp Business API (Fase 1 AWS) | Botón de pánico / sistema C5i — incorporación condicional a PT-01 (pendiente de decisión) |
| Tecnología | Arquitectura híbrida on-premise para dato sensible; AWS solo para componentes sin dato sensible | SageMaker/Bedrock sobre contenido de Reportes reales — prohibido por diseño (C.3.6) |

Ejemplo CTOS-EXT-TRANSP: El piloto de AT-1 (San Juan de Lurigancho, Ate, El Agustino) se gobierna primero; la extensión a los 43 distritos de AT-2 no inicia su propio contrato de arquitectura hasta que AT-1 haya cerrado su revisión de conformidad (Paso G4).

# Paso G2 — Identificar recursos y habilidades

Pregunta guía ¿Quién implementa y quién opera el sistema una vez desplegado? Identificar arquitectos, desarrollo, seguridad, calidad (QA) y operación. Determinar habilidades faltantes y necesidad de proveedor externo. Asegurar la existencia de usuarios clave (key users) y dueños de datos. Confirmar el soporte posterior al despliegue.

| Rol | Responsabilidad en el gobierno de Fase G | Riesgo si el rol falta |
| --- | --- | --- |
| Responsable de integración y revisión final de consistencia (Persona 7, ADM.3) | Preside las revisiones de conformidad; valida las 8 Reglas de Consistencia Crítica (Módulo Z-RESUMEN) antes de aprobar cada tránsito de fase | Desvío silencioso entre lo diseñado en Fases C/D y lo realmente construido |
| Oficial de Seguridad (DIRIN) | Controla que ms-sanitizer sea el único componente con permiso de escritura en MinIO; audita accesos al log_auditoria | Vulnerabilidad de privacidad no detectada antes de producción |
| Analista de Inteligencia (usuario clave) | Valida en el piloto que el Dashboard Táctico y los estados de Reporte correspondan a las Reglas de Negocio (MÓDULO I) | Reportes mal clasificados sin que nadie los detecte en campo |
| Administrador del Sistema | Gestiona catálogos, usuarios y lee el log_auditoria con propósito de gestión técnica (distinto al Oficial de Seguridad) | Falta de soporte técnico post-despliegue; caídas del ambiente híbrido |
| Comandante / Jefe de Operaciones | Actualiza la lista de Corredores Troncales con datos frescos en cada cierre de fase (mitigación de RIE-ANT-02) | Refuerzo artificial de clústeres por inercia histórica (efecto predictive policing) |
| Equipo técnico de Motor de Correlación (ms-scorer, ms-geoanalytics, ms-alerter) | Provee evidencia técnica (logs, métricas DBSCAN, tiempos de cómputo) para las revisiones de conformidad | Compliance review sin evidencia verificable, solo declarativa |

Ejemplo CTOS-EXT-TRANSP: El frente de infraestructura e integraciones ya fue identificado en Fase E (7.1) como posible cuello de botella de capacidad; en Fase G esto se traduce en priorizar la disponibilidad del equipo técnico del Motor de Correlación durante las ventanas de compliance review del piloto.

# Paso G3 — Guiar el desarrollo sin bloquearlo

Pregunta guía ¿Cómo participa arquitectura en el desarrollo sin sustituir a la PMO? Acompañar decisiones de diseño críticas (Diseño → Construcción → Pruebas → Piloto → Producción). Revisar estándares, interfaces y seguridad de forma temprana. Resolver la interpretación de principios y requisitos ante dudas del equipo de desarrollo. Escalar excepciones o cambios de arquitectura cuando corresponda (ver Paso G7 más adelante).

Puntos de arquitectura que deben revisarse antes de que cada componente pase a la siguiente etapa del ciclo Diseño → Construcción → Pruebas → Piloto → Producción:

| Etapa | Punto de control de arquitectura | Regla de consistencia aplicable |
| --- | --- | --- |
| Diseño | Confirmar que el ENUM de tipo_mecanismo_alerta se limite a REPORTE_INDIVIDUAL / CLUSTER / MANUAL | Regla Z-RESUMEN #4 — URGENCIA_BLQRUTA_AGRCOND no existe |
| Construcción | Verificar que ms-ingestor no tenga permisos de escritura en base de datos ni en MinIO | Módulo H — PN-01; Módulo J.4 |
| Construcción | Verificar que ms-sanitizer sea el único microservicio con permiso de escritura (C) en MinIO | Regla Z-RESUMEN #8 |
| Pruebas | Confirmar que el TRI (tiempo de respuesta) solo se calcule con fecha_despacho_confirmado no nula | Regla Z-RESUMEN #5 |
| Pruebas | Confirmar que el log_auditoria solo sea legible por Oficial de Seguridad y Administrador | Regla Z-RESUMEN #3 y #7 |
| Piloto | Verificar en campo que corredores con menos de 3 Reportes solo expongan datos agregados | Módulo C.3.7 — PN-12 |
| Producción | Confirmar cifrado TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo, y MFA obligatorio para Analistas/Administradores | Módulo J.7 |

Ejemplo CTOS-EXT-TRANSP: Antes de que el proveedor o el equipo interno cierre el diseño de la integración crítica con el sistema de comunicaciones (INT-04), arquitectura revisa que el flujo Alerta → confirmación de despacho → cálculo de TRI esté correctamente instrumentado, dado que es la integración de la que depende el KPI operativo más sensible del sistema (OBJ-02).

# Paso G4 — Ejecutar las revisiones de conformidad (compliance reviews)

Pregunta guía ¿Cómo se verifica que lo construido sea conforme con la arquitectura aprobada? Comparar la solución construida contra la arquitectura y los requisitos aprobados. Revisar evidencias de modelos de datos, pruebas y controles de seguridad. Clasificar cada hallazgo como: conforme, observación, excepción o no conforme. Registrar los resultados en el repositorio de arquitectura.

## G4.1 Clasificación de hallazgos

| Resultado | Significado | Acción |
| --- | --- | --- |
| Conforme | Cumple íntegramente con la Arquitectura Objetivo y el Contrato de Arquitectura | Aprobar |
| Observación | Cumple, pero presenta un riesgo menor identificado | Corregir en el siguiente ciclo, sin bloquear el tránsito |
| Excepción | No cumple, pero existe una justificación formal aceptada (ver Paso G6) | Dispensar con condición y fecha de remediación |
| No conforme | Representa un riesgo alto o vulnera una decisión de arquitectura crítica | Ajustar antes de continuar; bloquea el tránsito de fase |

## G4.2 Checklist de conformidad — caso CTOS-EXT-TRANSP

| Dimensión | Qué se revisa |
| --- | --- |
| Datos | Fuentes oficiales (esquema del MÓDULO E) y calidad; puntuaciones de scoring existen solo en MÓDULO F, nunca en MÓDULO E |
| Aplicación | Servicios aprobados, permisos CRUD de microservicios (MÓDULO J.4) e interfaces documentadas |
| Seguridad | TLS 1.3, AES-256, MFA obligatorio, minimización de datos, sin metadatos identificatorios (IP, MAC, IMEI, EXIF) |
| Auditoría | log_auditoria append-only, retención de 7 años, solo tipos de evento definidos en E.10, acceso restringido |
| Negocio / Proceso | Definición única de Clúster (coincide en B, F e I); KPI de TRI medido solo con despacho confirmado |
| Gobierno institucional | Decisión documentada sobre INT-07 (Observatorio del Crimen), INT-08 (Asyste) y el botón de pánico C5i — integración, complemento o deslinde explícito |

Ejemplo CTOS-EXT-TRANSP: Una consulta directa de un componente a la base de datos del sistema de comunicaciones (INT-04), sin pasar por el contrato de integración definido, constituye un hallazgo de tipo No conforme, incluso si el dato consultado es correcto, porque vulnera el control de acceso definido en el Contrato de Arquitectura.

# Architecture Contract — Contrato de Arquitectura

Pregunta guía ¿Cómo se formaliza la obligación arquitectónica frente al equipo de desarrollo y proveedores? Vincula la implementación con la arquitectura aprobada en las Fases B, C y D. Define estándares, criterios de aceptación y responsabilidades por componente. Puede incluir excepciones aprobadas, con responsable, vigencia y remediación. Controla al proveedor externo, al equipo interno de desarrollo y a la unidad usuaria (PNP).

| Elemento | Estándar / criterio aplicable a CTOS-EXT-TRANSP | Mecanismo de control |
| --- | --- | --- |
| Interfaces (API) | Comunicación entre microservicios vía eventos Kafka y REST; ms-ingestor sin escritura directa | Revisión de diseño (Paso G3) |
| Datos | Modelo de datos y scoring del MÓDULO E/F como fuente única de verdad; corredor_vial_id como única FK válida para corredores | Revisión de calidad de datos |
| Seguridad | MFA para Analistas/Administradores; TLS 1.3; AES-256; sin biometría ni OCR sobre evidencia fotográfica (C.3.6) | Pruebas de seguridad |
| Operación | RTO <1 min (flujo sin multimedia), RTO ≤4h (multimedia/ms-scorer/PostgreSQL), RPO ≤1h, disponibilidad 99.5% | SLA monitoreado (Paso G5) |
| Privacidad | Anonimato estructural en los tres canales; minimización de campos; sin cruce con RENIEC/SUNAT/operadoras | Revisión legal / Oficial de Seguridad |
| Integraciones | Solo INT-01 a INT-06 autorizadas; INT-07 e INT-08 requieren decisión documentada antes de construirse | Gobierno — Paso G1 / G4 |

Sin Contrato de Arquitectura firmado por el responsable de integración, ningún paquete de trabajo (PT-01 a PT-10, definidos en la Hoja de Ruta de Fase E) puede pasar de la etapa de diseño a construcción, aun cuando el equipo de desarrollo considere que la funcionalidad está lista.

# Paso G5 — Implementar y sostener la operación

Pregunta guía ¿Por qué la operación es parte de la gobernanza de arquitectura y no solo de la PMO? La solución debe ser sostenible más allá del despliegue inicial. Definir mesa de ayuda, monitoreo e incidentes desde el diseño. Actualizar la documentación y el repositorio de activos de arquitectura. Transferir conocimiento al equipo de soporte y a los usuarios finales (Analistas, Comisarías).

| Componente operativo | Definición para CTOS-EXT-TRANSP |
| --- | --- |
| Servicio en producción | Dashboard Táctico, App Ciudadana, Portal Web y canal WhatsApp operando bajo el SLA del Contrato de Arquitectura |
| Monitoreo | Disponibilidad 99.5%, métricas de RTO/RPO por componente, tiempo de respuesta real medido desde INT-04 |
| Mesa de ayuda | Soporte al Analista de Inteligencia y a las Comisarías de jurisdicción, con foco reforzado durante picos de reportes |
| Gestión de cambios | Toda modificación posterior sigue el flujo de Change Request descrito en el siguiente paso, no un canal informal |
| Mejora continua | Insumo directo para el Paso G6 (post-implementation review) y para la calibración del algoritmo de clustering en AT-2 |

Ejemplo CTOS-EXT-TRANSP: El piloto en San Juan de Lurigancho, Ate y El Agustino requiere reforzar la mesa de ayuda durante los primeros ciclos de operación, dado que es la primera vez que Analistas y Oficiales de Comisaría usan el Dashboard Táctico en condiciones reales, no solo en pruebas.

# Paso G6 — Post-Implementation Review (revisión posterior a la implementación)

Pregunta guía ¿Qué se evalúa al cerrar una Arquitectura de Transición? Verificar el cumplimiento de objetivos, KPIs y requisitos frente a lo planificado en Fase E. Registrar desviaciones e incidentes ocurridos durante el despliegue. Generar Change Requests si quedan brechas residuales. Actualizar el repositorio de arquitectura y la Hoja de Ruta.

| KPI / condición de cierre (heredada de Fase E) | Qué verifica la revisión post-implementación |
| --- | --- |
| Condición de entrada a AT-1 | ¿Las decisiones de posicionamiento institucional (INT-07, INT-08, botón de pánico) quedaron documentadas — como integración autorizada o deslinde explícito? |
| Condición de entrada a AT-2 | ¿Los parámetros del algoritmo de clustering (DBSCAN) fueron calibrados con datos reales del piloto y no solo con valores teóricos? |
| Condición de entrada a AT-3 | ¿Se completaron al menos dos ciclos de revisión del riesgo de retroalimentación (RIE-ANT-02) sin evidencia de refuerzo artificial de clústeres? |
| KPI de tiempo de respuesta (OBJ-02) | ¿El TRI real medido desde despacho confirmado mejoró frente a la línea base, o debe escalarse a la Comandancia (RIE-ANT-01)? |
| Brecha BR-08 (fondo de reparación a víctimas) | Confirmar que se mantiene como brecha aceptada y trazada, no como omisión no documentada |

Ejemplo CTOS-EXT-TRANSP: Si el trámite de despacho bajó de 8 a 2 días como meta del piloto pero la medición real solo llegó a 4 días, se registra una brecha residual y se genera un Change Request hacia el responsable del PT-07 (puente crítico de despacho), sin considerar la Arquitectura de Transición como fallida en su totalidad.

# Gestión de excepciones

Pregunta guía ¿Cuándo se permite una desviación frente al Contrato de Arquitectura? Solo con justificación formal documentada. Debe tener responsable, vigencia definida y plan de remediación. No puede romper principios críticos (privacidad, anonimato estructural) sin aprobación explícita del nivel correspondiente. Se documenta siempre para fines de auditoría.

| Excepción | Riesgo | Condición de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Carga temporal de datos vía archivo plano mientras se completa una interfaz REST | Medio | Vigencia máxima de 3 meses, con fecha comprometida de reemplazo por API |
| Piloto sin MFA habilitado en un ambiente de prueba aislado | Alto | Nunca autorizado en producción; no aplica en AT-1 en adelante |
| Proveedor externo con acceso temporal a un subconjunto de datos para calibración de DBSCAN | Medio | Contrato de datos vigente y alcance limitado a coordenadas anonimizadas |
| Retraso en la decisión sobre INT-07 (Observatorio del Crimen) más allá del cierre de AT-0 | Alto | No es una excepción aceptable: bloquea el tránsito, según la regla de Fase E (Paso 10) |

# Change Requests desde la implementación

Pregunta guía ¿Qué ocurre si aparece una necesidad nueva durante el despliegue? Analizar el impacto en la arquitectura y en la Hoja de Ruta. Determinar si es un cambio menor, una excepción, o si amerita una nueva iteración del ADM. Registrar un Requirements Impact Statement. Coordinar con la gestión de requisitos y con la Fase H (Gestión del Cambio).

Ejemplo aplicado: si durante el piloto la Comandancia exige un nuevo reporte ejecutivo con desagregación por tipo de unidad de transporte, el hallazgo se registra como solicitud, se evalúa su impacto sobre el modelo de datos (MÓDULO E) y sobre PN-11 (Reporte ejecutivo), y se decide si se resuelve como cambio menor dentro de la misma Arquitectura de Transición o si se traslada como paquete de trabajo a la siguiente.

# Salida de la Fase G

Pregunta guía ¿Qué queda disponible al cerrar el gobierno de una Arquitectura de Transición? Solución implementada, conforme o con excepciones formalmente aceptadas. Compliance assessments (revisiones de conformidad) y lecciones aprendidas registradas. Requisitos y solicitudes de cambio actualizados en el repositorio. Base documentada para el monitoreo permanente en Fase H (Gestión del Cambio).

La Fase G no cierra con la entrega de un sistema en producción, sino con la entrega de una capacidad operativa gobernada: un piloto o una expansión regional que puede sostenerse, auditarse y evolucionar sin perder la trazabilidad frente a la Arquitectura Objetivo aprobada en las Fases B, C y D.

# Advertencia de alcance

Este documento desarrolla la Fase G (Implementation Governance) con base en el Módulo G (Actores y Roles), el Módulo I (Reglas de Negocio) y el Módulo M (Gestión de Riesgos) del Prompt Maestro v5.0, y en la Hoja de Ruta y las Arquitecturas de Transición ya definidas en la Fase E. Para el cierre formal se recomienda: (1) mantener actualizado el registro de riesgos del proyecto (Módulo M y RIE-ANT-01/02) antes de considerar cerrada cualquier revisión de conformidad, y (2) realizar una revisión cruzada humana final del Contrato de Arquitectura antes de su firma, dado que compromete a proveedores y equipos internos.