POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Dirección de Inteligencia — DIRIN

CTOS-EXT-TRANSP v4.1

Criminal Threat Operation System
Extorsión al Sector Transporte — Lima Metropolitana

FASE D — ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

9 Pasos según TOGAF 9.2 ADM

| Proyecto | CTOS-EXT-TRANSP v4.1 |
| --- | --- |
| Marco | TOGAF 9.2 |
| Clasificación | RESERVADO — Uso interno PNP |
| Autoridad | DIRIN–PNP |
| Versión documento | v1.0 |
| Fecha | 26/06/2026 |

# TABLA DE CONTENIDOS

| Paso 1 | Seleccionar Modelos de Referencia, Viewpoints y Herramientas |
| --- | --- |
| Paso 2 | Desarrollar Arquitectura Tecnológica Baseline |
| Paso 3 | Desarrollar Arquitectura Tecnológica Target |
| Paso 4 | Realizar Gap Analysis (Análisis de Brechas Tecnológicas) |
| Paso 5 | Definir Componentes Candidatos del Architecture Roadmap |
| Paso 6 | Resolver Impactos en el Architecture Landscape |
| Paso 7 | Realizar Revisión Formal con Stakeholders |
| Paso 8 | Finalizar Arquitectura Tecnológica |
| Paso 9 | Crear Architecture Definition Document (ADD) |

# PASO 1 — Seleccionar Modelos de Referencia, Viewpoints y Herramientas

En este primer paso se definen los modelos de referencia, los puntos de vista arquitectónicos (viewpoints) y las herramientas que guiarán el diseño tecnológico de CTOS-EXT-TRANSP. El objetivo es establecer el marco conceptual antes de describir la plataforma existente (baseline) o la deseada (target).

## 1.1 Modelos de Referencia Adoptados

| Modelo | Descripción | Aplicación en CTOS-EXT-TRANSP |
| --- | --- | --- |
| TOGAF TRM (Technical Reference Model) | Taxonomía de servicios técnicos en capas: infraestructura, plataforma, aplicación. | Clasifica los componentes on-premise (PostgreSQL, Kafka, K8s) y AWS (S3, Lambda, Location Service) dentro de las capas de comunicaciones, plataforma de aplicaciones y servicios de datos. |
| TOGAF III-RM (Integrated Information Infrastructure Reference Model) | Modelo de infraestructura de información integrada para interoperabilidad. | Orienta la integración entre el Motor de Correlación (microservicios), el Dashboard Táctico, la App Ciudadana y el Sistema de Comunicaciones PNP (INT-04) mediante Kong Gateway y Apache Kafka. |
| AWS Well-Architected Framework | Cinco pilares: Seguridad, Fiabilidad, Eficiencia de rendimiento, Excelencia operacional, Optimización de costos. | Rige los tres componentes AWS de Fase 1: Portal Web (S3+CloudFront), Chatbot WhatsApp (API Gateway+Lambda) y Amazon Location Service. Limita datos RESERVADO exclusivamente al perímetro on-premise PNP. |

## 1.2 Viewpoints Seleccionados

Los siguientes puntos de vista responden a las preocupaciones concretas de los stakeholders identificados en el Architecture Vision de CTOS-EXT-TRANSP:

| Viewpoint | Stakeholders Principales | Contenido Clave |
| --- | --- | --- |
| Vista de Seguridad y Privacidad | Analista de Inteligencia, Oficial de Seguridad PNP, DL N° 1267 / Ley N° 29733. | Muestra el Pipeline de Sanitización EXIF, el cifrado AES-256/TLS 1.3, VPN WireGuard, MFA+ADFS y el log_auditoria Append-Only. Garantiza anonimato estructural del Informante Transportista. |
| Vista de Plataforma e Infraestructura | Equipo TI-PNP, arquitecto de soluciones. | Descomposición del Clúster Kubernetes 1.29.x, la capa de mensajería Kafka 3.6.x, PostgreSQL+PostGIS 15.x/3.3.x, MinIO 2024.x y Redis 7.x — todos on-premise. |
| Vista de Integración (Aplicación/Tecnología) | Analista de Inteligencia, Comandante PNP, equipo de integración. | Matriz Aplicación/Tecnología: muestra qué microservicio (ms-ingestor, ms-scorer, ms-sanitizer, ms-geoanalytics, ms-alerter, ms-nlp, ms-routeoptimizer, ms-media-server, ms-comms-bridge) soporta cada aplicación (App Ciudadana, Portal Web, Dashboard Táctico, Chatbot WhatsApp). |
| Vista de Red y Ambientes | Comandante PNP, Rectorado, equipo de operaciones. | Topología de red: Red Interna PNP, VPC AWS Fase 1, VPN WireGuard e Internet Pública. Separa los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. |
| Vista de Operación y Continuidad | Analista de Inteligencia, Oficial de Seguridad, equipo de operaciones. | Métricas RTO/RPO: flujo de reporte RTO < 1 min, multimedia RTO ≤ 4h, RPO ≤ 1h. Disponibilidad 99.5% anual. Monitoreo con Prometheus 2.49.x + Grafana 10.x + ELK 8.12.x. |

## 1.3 Herramientas y Artefactos de Fase D

Catálogo de Estándares Tecnológicos — lista de versiones aprobadas (stack J.3)

Portafolio Tecnológico (Technology Portfolio Catalog TOGAF) — completado con componentes CTOS-EXT-TRANSP

Matriz Aplicación/Tecnología (System-Technology Matrix) — cruza microservicios con plataformas

Diagrama de Ambientes y Ubicaciones — on-premise PNP vs. AWS Fase 1

Catálogo de permisos CRUD por microservicio (sección J.4 de la especificación)

Architecture Definition Document (ADD) — versión 1.0 (Paso 9 de este documento)

Architecture Roadmap — componentes candidatos priorizados (Paso 5)

Principios Tecnológicos que rigen CTOS-EXT-TRANSP

1. Soberanía de datos: los datos RESERVADO nunca salen del perímetro on-premise PNP. 2. Privacidad by design: anonimato estructural del Informante Transportista en los tres canales. 3. Seguridad desde el diseño: TLS 1.3 + AES-256 + MFA + RBAC + log_auditoria Append-Only. 4. Reutilización antes que compra: Kong Gateway, FastAPI, Kafka y OpenRouteService como plataformas comunes. 5. Observabilidad operativa: Prometheus + Grafana + ELK en todos los servicios críticos.

# PASO 2 — Desarrollar Arquitectura Tecnológica Baseline

El baseline describe la situación tecnológica anterior a CTOS-EXT-TRANSP, es decir, la infraestructura PNP sobre la que se reciben y procesan los Reportes de Extorsión Transporte hoy. Este estado sirve como punto de comparación para el análisis de brechas (Paso 4).

## 2.1 Situación Tecnológica Actual (Baseline)

| Componente | Estado Actual | Limitación | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepción de Reportes | Manual / presencial | No existe canal digital para recibir Reportes de Extorsión Transporte de forma anónima. Los conductores acuden a comisarías o llaman por teléfono. | CRITICO |
| Almacenamiento de datos | Archivos locales / registros físicos | Registros en papel o sistemas locales sin integración. Sin base de datos centralizada con capacidades geoespaciales (PostGIS). | ALTO |
| Análisis geoespacial | Inexistente | No existe mapeo de Clústeres de Extorsión ni análisis DBSCAN adaptativo sobre corredores viales. Los patrones se identifican manualmente con baja precisión. | CRITICO |
| Identidad y acceso | Active Directory PNP (sin SSO integrado a sistemas de inteligencia) | Los Analistas de Inteligencia acceden a herramientas dispersas sin MFA obligatorio ni registro de auditoría centralizado (log_auditoria Append-Only inexistente). | ALTO |
| Mensajería / integración | Sin bus de mensajería | Las integraciones entre sistemas PNP son punto a punto o manuales. No existe Kafka ni cola de eventos para procesar Reportes en tiempo real. | ALTO |
| Monitoreo operacional | Sin herramientas de observabilidad | No existe Prometheus, Grafana ni ELK Stack para monitorear el flujo de Reportes o el Tiempo de Respuesta al Incidente (TRI). | MEDIO |
| Canales ciudadanos | Teléfono / presencial | No existe App Ciudadana, Portal Web Responsivo ni Chatbot WhatsApp para recibir Reportes anónimos de Informantes Transportistas. | CRITICO |
| Alertas de Patrullaje | Manual | Las Alertas de Patrullaje se emiten verbalmente o por radiocomunicación. Sin tipo_mecanismo_alerta ni TRI calculado automáticamente. | ALTO |

## 2.2 Mapa Tecnológico Baseline — Capas TRM

Aplicando el Technical Reference Model (TRM) de TOGAF al estado previo de CTOS-EXT-TRANSP, las capas quedan definidas como sigue:

| Capa TRM | Estado Baseline |
| --- | --- |
| Business Applications | Ninguna aplicación digital para reporte de extorsión. Solo procesos manuales en comisarías. |
| Infrastructure Applications | Active Directory PNP (sin federación SSO). Sin servidor de tiles ni OpenRouteService. |
| Application Platform | Sin clúster Kubernetes. Sin Motor de Correlación. Sin API Gateway (Kong) ni bus de eventos (Kafka). |
| Data Management | Archivos locales y registros físicos. Sin PostgreSQL+PostGIS ni MinIO para multimedia. |
| Communications Infrastructure | Red interna PNP básica. Sin VPN WireGuard estandarizada. Sin VPC AWS. |
| Security | Sin Pipeline de Sanitización EXIF. Sin log_auditoria Append-Only. Sin cifrado AES-256 en reposo. |

Dolor principal del Baseline

La PNP no cuenta con ningún canal digital seguro y anónimo para que los Informantes Transportistas reporten extorsión en tiempo real. La ausencia de análisis geoespacial automatizado impide detectar Clústeres de Extorsión Transporte y emitir Alertas de Patrullaje oportunas. El Tiempo de Respuesta al Incidente (TRI) no se mide de forma sistemática.

# PASO 3 — Desarrollar Arquitectura Tecnológica Target

La Arquitectura Tecnológica Target define la plataforma objetivo de CTOS-EXT-TRANSP v4.1 para Fase 1 (piloto SJL, Ate, El Agustino). Adopta una arquitectura híbrida pragmática: datos RESERVADO on-premise PNP y componentes sin datos sensibles en AWS.

## 3.1 Arquitectura Híbrida Pragmática (Decisión Única)

### Componentes On-Premise (Soberanía PNP)

PostgreSQL 15.x + PostGIS 3.3.x — Base de datos principal con capacidades geoespaciales. Datos RESERVADO nunca salen del perímetro PNP.

MinIO 2024.x — Almacenamiento de Evidencia Fotográfica cifrada (AES-256). ÚNICO: ms-sanitizer escribe aquí.

Apache Kafka 3.6.x + Zookeeper — Bus de eventos para procesamiento asíncrono de Reportes y Alertas de Patrullaje. Documentado como ADR-10.

Redis 7.x — Caché y rate limiting por token_anonimo mediante Kong.

Motor de Correlación sobre Kubernetes 1.29.x — Orquesta los 9 microservicios: ms-ingestor, ms-sanitizer, ms-scorer, ms-geoanalytics, ms-alerter, ms-nlp, ms-routeoptimizer, ms-media-server, ms-comms-bridge.

Dashboard Táctico (React 18.x + TypeScript 5.x + Vite 5.x) — Solo accesible desde Red Interna PNP / VPN WireGuard.

OpenRouteService (self-hosted) — Cálculo de rutas sobre OSM Lima. Sin salida a internet. Soporta DBSCAN en corredores lineales (ADR-09).

Servidor tiles OSM — Tiles de mapa Lima sin dependencia de servidores externos.

Active Directory + ADFS (Windows Server 2022) — Identidad y roles PNP. SSO con SAML 2.0 / OAuth 2.0 + PKCE. MFA obligatorio para Analistas y Administradores.

### Componentes AWS — Solo Fase 1 (sin datos sensibles)

Portal Web Responsivo — AWS S3 + CloudFront. Solo HTML/JS/CSS estático. Sin datos sensibles.

Chatbot WhatsApp — AWS API Gateway + Lambda. Elimina número del Informante Transportista ANTES de forward a Kong on-premise. Sin CloudWatch Logs. Protocolo: INT-05.

Amazon Location Service — Solo coordenadas lat/lon de geocercas de Corredores Troncales + UUID de alerta. Sin score, descripción, tipo_unidad ni corredor_vial_referencia. Solo Fase 1. Protocolo: INT-06.

## 3.2 Stack Tecnológico Aprobado

| Capa | Tecnología | Versión | Rol en CTOS-EXT-TRANSP |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend móvil | React Native | 0.73.x | App Ciudadana (MRM + Reporte Completo) |
| Dashboard Táctico | React 18.x + TypeScript 5.x + Vite 5.x | React 18 / TS 5 | Interfaz del Analista de Inteligencia |
| API Gateway | Kong Gateway | 3.6.x | Rate limiting, seguridad perimetral, enrutamiento |
| Microservicios | FastAPI (Python 3.11.x) | 0.110.x | 9 microservicios del Motor de Correlación |
| Sanitización EXIF | Pillow + ExifTool | 10.x / 12.x | ms-sanitizer — único con permiso C en MinIO |
| NLP | spaCy | 3.7.x | ms-nlp — diccionario + EntityRuler en Fase 1 |
| ML / Clustering | scikit-learn | 1.4.x | DBSCAN adaptativo en ms-geoanalytics |
| BD principal | PostgreSQL + PostGIS | 15.x / 3.3.x | Datos RESERVADO on-premise |
| Caché | Redis | 7.x | Rate limiting + caché de sesiones anónimas |
| Mensajería | Apache Kafka + Zookeeper | 3.6.x | Topics: reporte-raw, alerta-emitida |
| Objetos multimedia | MinIO | 2024.x | Evidencia Fotográfica cifrada AES-256 |
| Orquestación | Kubernetes | 1.29.x | Clúster Motor de Correlación on-premise |
| Mapas / Rutas | OpenRouteService (OSM Lima) | Self-hosted | INT-01 — sin salida a internet |
| Grafos viales | NetworkX | 3.x | DBSCAN en corredores lineales (ADR-09) |
| Monitoreo | Prometheus + Grafana | 2.49.x / 10.x | Métricas de todos los microservicios |
| Logging | ELK Stack | 8.12.x | Centralización de logs operacionales |
| Identidad | Active Directory + ADFS | WinServer 2022 | SSO + MFA — INT-03 |
| WAF | ModSecurity | 3.x | Web Application Firewall |
| VPN | WireGuard | 1.x | Acceso remoto seguro al Dashboard Táctico |
| Backup BD | Barman (PostgreSQL) | 3.x | RPO ≤ 1h con backups incrementales |

## 3.3 Microservicios — Motor de Correlación (Permisos CRUD)

| Microservicio | Función Principal | Permisos CRUD | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| ms-ingestor | Recibe payload multicanal, valida (Pydantic 2.x), publica en Kafka (reporte-raw). Elimina número del Informante en canal WhatsApp. | Kafka: Produce ÚNICAMENTE. NO escribe en BD ni MinIO. | Alta |
| ms-sanitizer | ÚNICO con permiso C en MinIO. Elimina EXIF (ExifTool 12.x). ≥ 2 réplicas K8s. Circuit breaker 10s. Fotos a cola de reintento. | MinIO: C ¦ multimedia_reporte: C | Crítica |
| ms-scorer | CREA reporte_ciudadano y extorsion_transp_adicional. Calcula Scoring de Confianza (0–100). Hashea numero_extorsionador SHA-256. Gestiona senal_recurrencia. | reporte_ciudadano: C/U ¦ extorsion_transp_adicional: C/U ¦ senal_recurrencia: C/U ¦ log_auditoria: C | Crítica |
| ms-geoanalytics | DBSCAN adaptativo (radial Haversine ε=0.5km / lineal ORS+NetworkX ε=0.3km). Detecta Clústeres de Extorsión Transporte. Ejecuta PN-12 (suprimido_anonimato). | cluster_delictivo: C/U ¦ patron_cobro_corredor: C/U ¦ reporte_ciudadano: U ¦ log_auditoria: C | Crítica |
| ms-alerter | Genera alerta_patrullaje (Mecanismo REPORTE_INDIVIDUAL, CLUSTER o MANUAL). Publica en Kafka (alerta-emitida) para INT-04. Invoca Amazon Location Service (INT-06). | alerta_patrullaje: C/U ¦ log_auditoria: C (ALERTA_EMITIDA, ALERTA_MANUAL) | Alta |
| ms-nlp | Extrae entidades de descripcion_hechos (corredor_vial, paradero, tipo_unidad). Fase 1: diccionario 200+ corredores + EntityRuler spaCy. Fase 2: fine-tuning NER. | reporte_ciudadano: U (etiquetas NLP) | Media |
| ms-routeoptimizer | Sugiere rutas de patrullaje en corredores con Clúster activo usando ORS on-premise + NetworkX. | alerta_patrullaje: U (campo: ruta_patrullaje_geojson) | Media |
| ms-media-server | Pre-signed URLs TTL-15min para Evidencia Fotográfica. Registra cada acceso en log_auditoria. | multimedia_reporte: R ¦ log_auditoria: C (FOTO_ACCESS) | Alta |
| ms-comms-bridge | Recibe confirmación de despacho (INT-04 HTTPS REST). Actualiza fecha_despacho_confirmado → tri_minutos GENERATED ALWAYS AS STORED → KPI OBJ-02. | alerta_patrullaje: U (fecha_despacho_confirmado) | Alta |

## 3.4 Alta Disponibilidad, Seguridad y Cifrado

| Atributo de Calidad | Valor / Política |
| --- | --- |
| RTO flujo de reporte (sin multimedia) | < 1 minuto |
| RTO multimedia (ms-sanitizer) | ≤ 4 horas |
| RTO ms-scorer y PostgreSQL | ≤ 4 horas |
| RPO (backups incrementales Barman) | ≤ 1 hora |
| Disponibilidad flujo de recepción | 99.5% anual |
| Cifrado en tránsito | TLS 1.3 (todos los canales) |
| Cifrado en reposo | AES-256 (PostgreSQL TDE + MinIO) |
| MFA | Obligatorio para Analistas de Inteligencia y Administradores |
| Auditoría | 100% de accesos en log_auditoria (Append-Only, SHA-256, retención 7 años) |
| Sanitización EXIF | Ninguna imagen almacenada con exif_sanitizado = FALSE |
| ms-sanitizer K8s | ≥ 2 réplicas + circuit breaker 10s |

Nota — Migración AWS → On-Premise en Fase 2

Para artefactos de Fase 2 se indicará el estado de migración de cada componente AWS: S3+CloudFront → Nginx on-premise ¦ API Gateway+Lambda → Kong+FastAPI ya desplegados ¦ Amazon Location Service → PostGIS (ST_Within, ST_DWithin). La decisión final de migración la toma el Comandante PNP al cierre de Fase 1.

# PASO 4 — Realizar Gap Analysis (Análisis de Brechas Tecnológicas)

El Gap Analysis compara el estado Baseline con la Arquitectura Target, identificando las brechas tecnológicas que deben cerrarse para que CTOS-EXT-TRANSP v4.1 opere según las especificaciones de Fase 1. Cada brecha se califica por impacto en valor, riesgo, urgencia y costo.

| ID | Brecha | Baseline | Target | Impacto | Urgencia | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRE-01 | Canal digital de reporte anónimo | No existe | App Ciudadana (MRM + Reporte Completo) + Portal Web + Chatbot WhatsApp | CRITICO | Alta | Meses 0-4 |
| BRE-02 | Pipeline de Sanitización EXIF | Inexistente — metadatos identificatorios no eliminados | ms-sanitizer (Pillow+ExifTool) ≥ 2 réplicas + circuit breaker 10s | CRITICO | Alta | Meses 0-3 |
| BRE-03 | Base de datos geoespacial centralizada | Archivos locales / sin PostGIS | PostgreSQL 15.x + PostGIS 3.3.x on-premise con esquema completo BLOQUE E | CRITICO | Alta | Meses 0-3 |
| BRE-04 | Motor de Correlación y microservicios | Sin Motor de Correlación ni microservicios | 9 microservicios en Kubernetes 1.29.x (ms-ingestor → ms-comms-bridge) | CRITICO | Alta | Meses 0-6 |
| BRE-05 | Bus de eventos (Kafka) | Integraciones punto a punto o manuales | Apache Kafka 3.6.x + Zookeeper (ADR-10) con topics reporte-raw y alerta-emitida | ALTO | Alta | Meses 0-4 |
| BRE-06 | API Gateway y rate limiting | Sin Kong Gateway ni control de tráfico | Kong Gateway 3.6.x con rate limiting por token_anonimo, WAF ModSecurity | ALTO | Alta | Meses 0-4 |
| BRE-07 | DBSCAN para detección de Clústeres de Extorsión Transporte | Detección manual de patrones | ms-geoanalytics: DBSCAN radial (Haversine ε=0.5km) + lineal (ORS+NetworkX ε=0.3km, ADR-09) | ALTO | Alta | Meses 3-6 |
| BRE-08 | Dashboard Táctico para Analistas de Inteligencia | Sin interfaz web de mando | React 18.x + TypeScript 5.x + Vite 5.x, solo accesible desde Red Interna PNP/VPN | ALTO | Alta | Meses 3-6 |
| BRE-09 | log_auditoria Append-Only con SHA-256 | Sin auditoría centralizada | Tabla log_auditoria con 16 tipos de evento, retención 7 años, hash_integridad SHA-256 | CRITICO | Alta | Meses 0-3 |
| BRE-10 | Alertas de Patrullaje automatizadas (TRI medido) | Alertas manuales sin TRI medido | ms-alerter + ms-comms-bridge: tri_minutos GENERATED ALWAYS AS STORED. KPI OBJ-02. | ALTO | Media | Meses 3-6 |
| BRE-11 | Monitoreo y observabilidad | Sin Prometheus ni ELK | Prometheus 2.49.x + Grafana 10.x + ELK 8.12.x para todos los microservicios | MEDIO | Media | Meses 6-9 |
| BRE-12 | NLP para extracción de entidades de Reportes | Sin procesamiento de texto | ms-nlp con spaCy 3.7.x: diccionario 200+ corredores + EntityRuler (Fase 1) | MEDIO | Baja | Meses 4-9 |
| BRE-13 | VPN WireGuard estandarizada | Sin VPN estándar para acceso remoto | WireGuard 1.x para acceso remoto al Dashboard Táctico desde fuera de Red PNP | MEDIO | Media | Meses 0-3 |
| BRE-14 | Backup automatizado de PostgreSQL | Sin backup automatizado | Barman 3.x con backups incrementales. RPO ≤ 1h. | ALTO | Media | Meses 0-3 |

Brechas Críticas — Prioridad Máxima (Meses 0–3)

BRE-01 (canal anónimo), BRE-02 (Pipeline EXIF), BRE-03 (BD geoespacial), BRE-04 (Motor de Correlación), BRE-09 (log_auditoria) y BRE-13 (VPN) deben cerrarse antes del inicio de Fase 1 (piloto SJL, Ate, El Agustino). Son habilitadores de todos los demás componentes y garantizan la privacidad by design exigida por la Ley N° 29733 y el DS N° 003-2013-JUS.

# PASO 5 — Definir Componentes Candidatos del Architecture Roadmap

Los componentes candidatos del roadmap se derivan directamente de las brechas identificadas en el Paso 4. Se organizan en cuatro horizontes temporales alineados al Plan de Implementación de CTOS-EXT-TRANSP v4.1 (Fases 0–3). Fase D NO aprueba proyectos definitivos; propone componentes que se consolidan y priorizan en Fase E/F del ADM TOGAF.

## Horizonte 0 — Fase 0: Arquitectura y Diseño (Meses 1–3)

| ID | Componente Candidato |
| --- | --- |
| RC-01 | Diseño y aprobación del esquema completo de BD (PostgreSQL+PostGIS) incluyendo corredor_vial, cluster_delictivo, log_auditoria, senal_recurrencia, alerta_patrullaje con tri_minutos GENERATED AS STORED. |
| RC-02 | Definición de Pipeline de Sanitización EXIF (ms-sanitizer): circuit breaker 10s, ≥ 2 réplicas K8s, cola de reintento. |
| RC-03 | Catálogos EXT-TRANSP con códigos únicos: COBCUP_P, COBCUP_R, modalidades, tipos de unidad, corredores SJL/Ate/El Agustino. |
| RC-04 | ADR-09: DBSCAN en corredores lineales con metric='precomputed' + ORS + NetworkX. ADR-10: Kafka 3.6.x + Zookeeper vs. KRaft — decisión documentada. |
| RC-05 | Construcción del diccionario NLP: 200+ corredores, avenidas y paraderos de Lima para ms-nlp (Fase 0: NO fine-tuning). |
| RC-06 | POC OpenRouteService con OSM Lima on-premise. Validación de rutas sobre grafos viales en SJL, Ate y El Agustino. |
| RC-07 | Línea base estadística de Reportes de Extorsión Transporte en SJL/Ate/El Agustino (datos históricos PNP). |
| RC-08 | VPN WireGuard y segmentación de red PNP para acceso seguro al Dashboard Táctico. |

## Horizonte 1 — Fase 1: Piloto Lima (Meses 4–9)

| ID | Componente Candidato |
| --- | --- |
| RC-09 | Despliegue App Ciudadana v1.0 (React Native 0.73.x): MRM (3 campos + foto opcional) + Reporte Completo. Token anónimo UUID v4. Sin login, sin notificaciones push. |
| RC-10 | Portal Web AWS S3+CloudFront: solo estático HTML/JS/CSS. Sin datos sensibles. |
| RC-11 | Chatbot WhatsApp (AWS API Gateway + Lambda): elimina número del Informante antes de forward a Kong. Sin CloudWatch Logs. INT-05. |
| RC-12 | Motor de Correlación v1.0: los 9 microservicios en Kubernetes 1.29.x. Integración completa con Kafka, PostgreSQL, MinIO y Redis. |
| RC-13 | Dashboard Táctico v1.0 (React 18.x + TS 5.x + Vite 5.x): mapas OSM on-premise, Clústeres activos, Alertas de Patrullaje, log_auditoria para Analista. |
| RC-14 | Calibración DBSCAN adaptativo con datos reales de SJL/Ate/El Agustino. Validación de parámetros epsilon y min_samples. |
| RC-15 | Medición TRI real (alertas con fecha_despacho_confirmado via INT-04). KPI OBJ-02 activo desde semana 1 de Fase 1. |
| RC-16 | Primera evaluación de patron_cobro_corredor: franjas horarias 05:00–08:00 y 17:00–20:00 (RN-I-06). |

## Horizonte 2 — Fase 2: Despliegue Regional (Meses 10–18)

| ID | Componente Candidato |
| --- | --- |
| RC-17 | Expansión corredor_vial a 43 distritos Lima Metropolitana. Clústeres activos en todos los Corredores Troncales. |
| RC-18 | ms-nlp Fase 2: fine-tuning NER post-piloto (precisión ≥ 0.75, recall ≥ 0.70 en entidades de corredor vial). |
| RC-19 | Correlación de Señales de Recurrencia por corredor (hash SHA-256 de numeros_extorsionadores). |
| RC-20 | ms-routeoptimizer completo: optimización de rutas de patrullaje en todos los Corredores Troncales. TRI < 5 min en Corredores Troncales (KPI OBJ-02). |
| RC-21 | Decisión de migración AWS → on-premise: Portal Web (S3→Nginx), Chatbot (Lambda→Kong+FastAPI), Location Service (→PostGIS ST_Within/ST_DWithin). Decidida por Comandante al cierre de Fase 1. |
| RC-22 | Lista definitiva de Corredores Troncales adicionales (5 corredores con mayor densidad de Clústeres) — actualizada por el Comandante. |

## Horizonte 3 — Fase 3: Evaluación Nacional (Meses 19–24)

| ID | Componente Candidato |
| --- | --- |
| RC-23 | Evaluación de expansión a otras regiones del Perú (requiere prompt extendido con catálogos regionales y ajustes DBSCAN por densidad). |
| RC-24 | Optimización continua del Scoring de Confianza con datos acumulados de Fase 1 y Fase 2. |
| RC-25 | Revisión legal de aplicabilidad en regiones: Ley N° 29733, DS N° 003-2013-JUS, DL N° 1267 en contextos no limeños. |

Criterio de priorización

Se priorizan primero los componentes que garantizan la privacidad by design (BRE-02 Pipeline EXIF, BRE-09 log_auditoria) y la continuidad del flujo de recepción de Reportes (BRE-03 BD, BRE-04 Motor de Correlación, BRE-05 Kafka). La meta TRI < 5 min en Corredores Troncales (KPI OBJ-02) guía los horizontes 1 y 2.

# PASO 6 — Resolver Impactos en el Architecture Landscape

El Architecture Landscape es el conjunto de arquitecturas vigentes, objetivo y en transición que deben coexistir durante el despliegue de CTOS-EXT-TRANSP. Este paso documenta cómo la Arquitectura Tecnológica Target impacta las arquitecturas de negocio, datos, aplicaciones y proyectos en curso.

| Dominio de Arquitectura | Impacto de la Tecnología Target | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura de Negocio | La generación automática de Alertas de Patrullaje (ms-alerter) introduce nuevas reglas operativas para Comisarías y Comandantes: deben confirmar el despacho via INT-04 (HTTPS REST) para que tri_minutos sea calculado. Las Alertas Manuales requieren analista_id + justificacion_manual (RN-I-12). La Notificación de Urgencia ALTO (modalidad BLQRUTA/AGRCOND, score ≥ 60) es output de PN-06, NO genera Alerta de Patrullaje formal. | Impacto |
| Arquitectura de Datos | La entidad corredor_vial pasa a ser PK referenciada por extorsion_transp_adicional, patron_cobro_corredor, senal_recurrencia, cluster_delictivo y alerta_patrullaje. Se introduce log_auditoria Append-Only con 16 tipos de evento y retención 7 años. El campo tri_minutos usa GENERATED ALWAYS AS STORED (PostgreSQL 15.x). Los Reportes archivados (score < 30) se eliminan en 30 días; los activos tienen retención máxima 730 días. | Impacto |
| Arquitectura de Aplicaciones | Todos los microservicios deben adaptarse a Kong Gateway (autenticación, rate limiting). El ms-ingestor NO escribe en BD; delega a ms-scorer. La App Ciudadana prohíbe login, consulta de Reportes previos, notificaciones push y SDKs de analytics. El Dashboard Táctico es exclusivo de Red Interna PNP/VPN WireGuard. | Impacto |
| Proyectos en curso | El Sistema de Comunicaciones PNP (INT-04) debe soportar HTTPS REST para confirmación de despacho (no solo SMTP). El Active Directory PNP debe habilitarse con ADFS para SSO SAML 2.0 / OAuth 2.0+PKCE con MFA obligatorio. Amazon Location Service (INT-06) requiere restricción a coordenadas de geocercas de Corredores Troncales en SJL/Ate/El Agustino. | Dependencia |
| Transición Fase 1 → Fase 2 | Los componentes AWS (S3+CloudFront, Lambda, Amazon Location Service) operan en Fase 1. En Fase 2 se evalúa migración a on-premise (Nginx, Kong+FastAPI, PostGIS). Esta decisión es del Comandante PNP al cierre de Fase 1. Durante la transición, los dos ambientes deben coexistir sin mezcla de datos RESERVADO en AWS. | Riesgo |

## 6.1 Matriz de Aplicación / Tecnología

La siguiente matriz muestra qué aplicaciones dependen de qué plataformas tecnológicas del Motor de Correlación y la infraestructura target:

| Tecnología / Plataforma | App Ciudadana | Portal Web | Chatbot WhatsApp | Dashboard Táctico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kong Gateway | ● | ● | ● | ● |
| ms-ingestor | ● | ● | ● | ○ |
| ms-sanitizer | ● | ● | ● | ○ |
| ms-scorer | ● | ● | ● | ○ |
| ms-geoanalytics | ○ | ○ | ○ | ● |
| ms-alerter | ○ | ○ | ○ | ● |
| ms-nlp | ○ | ○ | ○ | ● |
| ms-media-server | ○ | ○ | ○ | ● |
| PostgreSQL+PostGIS | ● | ● | ● | ● |
| Kafka | ● | ● | ● | ● |
| Redis | ● | ● | ● | ○ |
| MinIO | ● | ● | ● | ● |
| Active Directory+ADFS | ○ | ○ | ○ | ● |
| Kubernetes 1.29.x | ● | ● | ● | ● |
| Amazon Location Svc (Fase 1) | ○ | ○ | ○ | ● |

● = Dependencia directa    ○ = Sin dependencia directa en Fase 1

# PASO 7 — Realizar Revisión Formal con Stakeholders

Este paso documenta el proceso de revisión de la Arquitectura Tecnológica Target con los stakeholders clave de CTOS-EXT-TRANSP, sus preocupaciones y las evidencias que deben presentarse para obtener la aprobación.

## 7.1 Mapa de Stakeholders y sus Preocupaciones

| Stakeholder | Preocupaciones Principales | Evidencias a Presentar |
| --- | --- | --- |
| Comandante PNP / DIRIN | Valor operativo, riesgos institucionales, sostenibilidad de la solución, cumplimiento legal. | Matriz de brechas BRE-01 a BRE-14 con impacto en KPIs. Roadmap de Fases 0–3. Restricciones legales (Ley N° 29733, Art. 200 CP). |
| Analista de Inteligencia | Usabilidad del Dashboard Táctico, exactitud del Scoring de Confianza, flujo de Alertas de Patrullaje, acceso a Evidencia Fotográfica (log_auditoria). | Demo del Dashboard Táctico. Flujo ms-scorer → ms-alerter → INT-04. Reglas de negocio RN-I-08, RN-I-12. Tiempo de respuesta del sistema (RTO < 1 min). |
| Oficial de Seguridad PNP | Anonimato del Informante Transportista, Pipeline de Sanitización EXIF, log_auditoria, MFA, VPN WireGuard, cifrado AES-256/TLS 1.3. | Esquema log_auditoria (16 tipos de evento, retención 7 años, SHA-256). Diagrama Pipeline de Sanitización. Políticas de acceso RBAC por corredor_vial_id y distrito. |
| Comisarías (DEPINCRI) | Continuidad del servicio de recepción de Alertas de Patrullaje, claridad de instrucciones de patrullaje. | Diagrama INT-04 (HTTPS REST confirmación de despacho). Formato de alerta_patrullaje con corredor_vial_id y tipo_unidad_predominante_id. SLA 99.5% anual. |
| Equipo TI-PNP | Viabilidad técnica, operación de Kubernetes, integración con Active Directory existente, plan de backups (Barman). | Stack tecnológico completo (J.3). Diagrama de red: on-premise + AWS. Procedimiento de despliegue K8s. RPO ≤ 1h con Barman. ADR-09 y ADR-10. |
| Asesor Legal PNP | Cumplimiento Ley N° 29733, DS N° 003-2013-JUS, Art. 200 CP, Ley N° 30096. No generación de prueba judicial. | Marco legal (BLOQUE C). Prohibición absoluta de datos identificatorios del Informante. Restricción de reconocimiento facial/OCR. Alcance: inteligencia táctica preventiva, NO evidencia procesal. |

## 7.2 Checklist de Revisión Formal

| Estado | Ítem de Revisión |
| --- | --- |
| ✔ | Baseline y Target fueron revisados y ajustados con el equipo TI-PNP. |
| ✔ | Las brechas BRE-01 a BRE-14 tienen trazabilidad a requisitos de las Fases B y C. |
| ✔ | Los principios tecnológicos (soberanía de datos, privacidad by design, TLS 1.3, AES-256) fueron validados por el Oficial de Seguridad. |
| ✔ | Los ADR-09 (DBSCAN lineal) y ADR-10 (Kafka+Zookeeper) fueron aprobados por el Arquitecto de Soluciones. |
| ✔ | La restricción 'No Blockchain KSI' fue confirmada. Se usa SHA-256 + log_auditoria Append-Only. |
| ✔ | El Comandante validó la lista inicial de Corredores Troncales (Av. Túpac Amaru, Metropolitano, Av. Javier Prado, Av. Universitaria + corredores piloto). |
| ✔ | El Asesor Legal confirmó que CTOS-EXT-TRANSP NO genera prueba judicial y cumple la Ley N° 29733. |
| ⏳ | Aprobación formal de Riesgos RIE-01 a RIE-TRANSP-05 por el Oficial de Seguridad. |
| ⏳ | Firma del Architecture Definition Document (ADD) v1.0 por el Comandante PNP. |

# PASO 8 — Finalizar Arquitectura Tecnológica

La Arquitectura Tecnológica se considera finalizada cuando el Baseline y el Target han sido revisados con los stakeholders, las brechas tienen trazabilidad a requisitos, los principios y estándares tecnológicos están validados y los riesgos técnicos están documentados. No significa que la solución esté implementada; significa que existe acuerdo arquitectónico para avanzar a Fase E/F.

## 8.1 Principios Tecnológicos Validados

| ID | Principio | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | Soberanía de datos | Los datos RESERVADO de CTOS-EXT-TRANSP (Reportes, Clústeres, Alertas, log_auditoria, Evidencia Fotográfica) nunca salen del perímetro on-premise PNP. AWS opera exclusivamente con datos no sensibles en Fase 1. | Validado |
| PT-02 | Privacidad by design | La arquitectura impide técnicamente correlacionar un Reporte con la identidad del Informante Transportista. IP, MAC, IMEI, cookies y número WhatsApp NO se almacenan. EXIF eliminado antes del almacenamiento. | Validado |
| PT-03 | Seguridad desde el diseño | TLS 1.3 en todos los canales. AES-256 en reposo (PostgreSQL TDE + MinIO). MFA obligatorio para Analistas y Administradores. VPN WireGuard para acceso remoto. WAF ModSecurity. | Validado |
| PT-04 | Reutilización antes que compra | Kong Gateway, FastAPI, Kafka, OpenRouteService (OSM Lima), PostgreSQL+PostGIS y Kubernetes como plataformas comunes reutilizables entre microservicios. | Validado |
| PT-05 | Observabilidad operativa | Prometheus 2.49.x + Grafana 10.x + ELK 8.12.x en todos los microservicios críticos. tri_minutos calculado automáticamente para KPI OBJ-02. | Validado |
| PT-06 | No Blockchain | Blockchain KSI eliminado por violar Art. 200 CP y CPP Perú. Integridad garantizada por SHA-256 + log_auditoria Append-Only. | Decisión Irreversible |

## 8.2 Riesgos Técnicos Documentados

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIE-01 | Fake flooding de Reportes | Media | Alto | Scoring de Confianza (techo 100 pts) + rate limiting Kong por token_anonimo + validación cruzada ms-scorer. |
| RIE-02 | Re-identificación del Informante por EXIF | Media | Crítico | ms-sanitizer obligatorio y bloqueante para fotos. exif_sanitizado = FALSE → foto rechazada. CloudWatch Logs desactivado en Lambda. |
| RIE-03 | Acceso no autorizado al Dashboard Táctico | Baja | Crítico | MFA + SSO (ADFS) + RBAC por corredor_vial_id + log_auditoria + VPN WireGuard. |
| RIE-04 | GPS impreciso genera Clústeres incorrectos | Alta | Medio | Penalización score -10 pts si precisión > 200m. RN-I-11: baja_confianza_gps = TRUE si >50% Reportes imprecisos. Revisión humana obligatoria. |
| RIE-05 | Caída de ms-sanitizer bloquea multimedia hasta 4h | Media | Medio | ms-sanitizer ≥ 2 réplicas K8s. Circuit breaker 10s. Foto en cola de reintento (no bloquea el Reporte). RTO multimedia ≤ 4h. |
| RIE-TRANSP-01 | Corrupción interna: Analista fuera de jurisdicción | Baja | Crítico | RBAC estricto por corredor_vial_id y distrito. log_auditoria Append-Only (100% accesos). Alertas automáticas por accesos anómalos. |
| RIE-TRANSP-02 | Represalia contra Informante identificado | Baja | Crítico | Anonimato estructural + MRM + PN-12 (suprimido_anonimato) + Pipeline EXIF + número WhatsApp eliminado en Lambda. |
| RIE-TRANSP-03 | TRI real supera meta (falta de patrullas) | Alta | Alto | El sistema NO crea patrullas. Gestión operativa PNP separada. Meta TRI aspiracional en Fase 1. Calibración en Fase 2 con datos reales. |
| RIE-TRANSP-04 | Baja adopción por conductores | Alta | Alto | MRM (3 campos + foto opcional) + lenguaje ciudadano + Chatbot WhatsApp + coordinación con gremios (RN-I-09). |

## 8.3 Supuestos Arquitectónicos

La Red Interna PNP en SJL, Ate y El Agustino tiene capacidad suficiente para soportar el Clúster Kubernetes on-premise en Fase 1.

El Active Directory PNP existente soporta extensión con ADFS para SSO SAML 2.0 / OAuth 2.0+PKCE.

El Sistema de Comunicaciones PNP (INT-04) puede adaptarse para recibir confirmaciones de despacho via HTTPS REST.

Los gremios de transportistas de SJL, Ate y El Agustino firmarán acuerdos de confidencialidad para participar en el piloto (RN-I-09).

La PNP aprobará el presupuesto para hardware on-premise (servidores K8s, almacenamiento MinIO, backups Barman) antes del inicio de Fase 1.

Amazon Location Service en Fase 1 solo recibirá coordenadas de geocercas de Corredores Troncales y UUID de alerta (sin datos sensibles).

# PASO 9 — Crear Architecture Definition Document (ADD)

El Architecture Definition Document (ADD) es el artefacto principal de salida de la Fase D. Consolida la Arquitectura Tecnológica Baseline y Target, los componentes tecnológicos y su relación con los sistemas de información, las plataformas, ambientes, red, seguridad y las vistas seleccionadas para responder las preocupaciones de los stakeholders de CTOS-EXT-TRANSP v4.1.

## ARCHITECTURE DEFINITION DOCUMENT (ADD)
CTOS-EXT-TRANSP v4.1 — Fase D: Arquitectura Tecnológica

| Documento | Architecture Definition Document — Sección Tecnológica |
| --- | --- |
| Sistema | CTOS-EXT-TRANSP v4.1 — Criminal Threat Operation System / Extorsión Sector Transporte |
| Organización | Policía Nacional del Perú (PNP) — Dirección de Inteligencia (DIRIN) |
| Versión ADD | v1.0 |
| Fase ADM | Fase D — Technology Architecture |
| Marco | TOGAF 9.2 |
| Clasificación | RESERVADO — Uso interno PNP / Equipos de arquitectura |
| Zona piloto | San Juan de Lurigancho (SJL), Ate, El Agustino — Lima Metropolitana |
| Horizonte | 24 meses desde aprobación de Fase A |
| Autoridad | DIRIN–PNP |
| Fecha versión | 26/06/2026 |

## ADD-1. Visión de Arquitectura Tecnológica

CTOS-EXT-TRANSP v4.1 adopta una arquitectura híbrida pragmática que combina infraestructura on-premise PNP para todos los datos RESERVADO con tres componentes AWS de Fase 1 (Portal Web, Chatbot WhatsApp, Amazon Location Service) que no manejan datos sensibles. El Motor de Correlación, desplegado en un Clúster Kubernetes 1.29.x on-premise, orquesta nueve microservicios FastAPI que procesan Reportes de Extorsión Transporte, calculan el Scoring de Confianza, detectan Clústeres de Extorsión Transporte mediante DBSCAN adaptativo y generan Alertas de Patrullaje con TRI medido automáticamente.

## ADD-2. Baseline Technology Architecture (Versión 1.0)

Ver Paso 2 de este documento para el detalle completo. En resumen: ausencia total de canal digital anónimo para Reportes, sin análisis geoespacial automatizado, sin bus de eventos, sin log_auditoria y sin medición de TRI.

## ADD-3. Target Technology Architecture (Versión 1.0)

Ver Paso 3 de este documento para el detalle completo (stack J.3, microservicios J.4, DBSCAN J.5, alta disponibilidad J.7, consideraciones AWS J.8).

## ADD-4. Componentes Tecnológicos y Sistemas de Información

| Componente Tecnológico | Sistema(s) de Información Asociado(s) | Rol Arquitectónico |
| --- | --- | --- |
| Kong Gateway 3.6.x | App Ciudadana, Portal Web, Chatbot WhatsApp, Dashboard Táctico | API Gateway: autenticación, rate limiting por token_anonimo, enrutamiento a microservicios. |
| ms-ingestor (FastAPI) | App Ciudadana, Portal Web, Chatbot WhatsApp | Recepción multicanal de Reportes. Produce en Kafka (reporte-raw). NO escribe en BD. |
| ms-sanitizer (Pillow+ExifTool) | App Ciudadana, Portal Web, Chatbot WhatsApp | Elimina EXIF de Evidencia Fotográfica. ÚNICO con permiso C en MinIO. ≥ 2 réplicas. |
| ms-scorer (Python+scikit-learn) | Motor de Correlación → reporte_ciudadano | Crea reporte_ciudadano, calcula Scoring de Confianza (0–100), gestiona senal_recurrencia. |
| ms-geoanalytics (DBSCAN+ORS+NetworkX) | Motor de Correlación → cluster_delictivo | DBSCAN adaptativo. Detecta Clústeres. Ejecuta PN-12 (suprimido_anonimato). ADR-09. |
| ms-alerter (FastAPI+aiokafka) | Motor de Correlación → Sistema de Comunicaciones PNP | Genera alerta_patrullaje (REPORTE_INDIVIDUAL, CLUSTER, MANUAL). INT-04, INT-06. |
| ms-nlp (spaCy 3.7.x) | Motor de Correlación → reporte_ciudadano | Extrae entidades de descripcion_hechos. Fase 1: diccionario+EntityRuler. |
| ms-routeoptimizer (ORS+NetworkX) | Motor de Correlación → alerta_patrullaje | Sugiere ruta_patrullaje_geojson para Alertas en corredores con Clúster activo. |
| ms-media-server (FastAPI+MinIO) | Dashboard Táctico → multimedia_reporte | Pre-signed URLs TTL-15min para Evidencia Fotográfica. Registra FOTO_ACCESS. |
| ms-comms-bridge (FastAPI+REST) | Sistema de Comunicaciones PNP → alerta_patrullaje | Recibe confirmación de despacho (INT-04). Calcula tri_minutos. KPI OBJ-02. |
| PostgreSQL 15.x + PostGIS 3.3.x | Todos los microservicios del Motor de Correlación | BD principal on-premise: esquema completo CTOS-EXT-TRANSP (12 entidades principales). |
| Apache Kafka 3.6.x | ms-ingestor → ms-scorer, ms-alerter → INT-04 | Topics: reporte-raw (ingesta) y alerta-emitida (despacho). ADR-10. |
| MinIO 2024.x (AES-256) | ms-sanitizer (C), ms-media-server (R) | Almacenamiento de Evidencia Fotográfica cifrada. Nunca sale del perímetro PNP. |
| Redis 7.x | Kong Gateway, ms-ingestor | Caché + rate limiting por token_anonimo. Sesiones anónimas efímeras. |
| Active Directory + ADFS | Dashboard Táctico, Analistas de Inteligencia | SSO SAML 2.0 / OAuth 2.0+PKCE. MFA obligatorio. INT-03. |
| Prometheus 2.49.x + Grafana 10.x | Todos los microservicios | Monitoreo de métricas operacionales. Alertas de disponibilidad y latencia. |
| ELK Stack 8.12.x | Todos los microservicios | Centralización de logs operacionales (distintos al log_auditoria de negocio). |
| Barman 3.x | PostgreSQL 15.x | Backups incrementales automatizados. RPO ≤ 1h. |

## ADD-5. Integraciones Autorizadas (Catálogo)

| ID | Sistema Externo | Dirección | Protocolo | Datos y Restricciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | OpenRouteService (self-hosted on-premise) | CTOS → ORS | HTTPS REST | Waypoints → Ruta GeoJSON de patrullaje. Sin salida a internet. OSM Lima. |
| INT-02 | OpenStreetMap (servidor tiles on-premise) | Dashboard Táctico → Serv. Tiles | HTTPS | Tiles mapa Lima Metropolitana. Sin dependencia de servidores externos. |
| INT-03 | Active Directory PNP + ADFS (on-premise) | Dashboard Táctico → AD | SAML 2.0 / OAuth 2.0+PKCE | Identidad y roles PNP. Solo autenticación interna. MFA obligatorio. |
| INT-04 | Sistema de Comunicaciones PNP (on-premise) | ms-alerter ↔ ms-comms-bridge | HTTPS REST (prim.) / SMTP (sec.) | Envío de Alerta de Patrullaje + confirmación de despacho → tri_minutos. SMTP solo para notificaciones no críticas. |
| INT-05 | WhatsApp Business API (AWS Fase 1) | WA → Lambda → Kong | HTTPS | Número del Informante eliminado en Lambda. Sin CloudWatch Logs. Sin almacenamiento. |
| INT-06 | Amazon Location Service (AWS Fase 1) | ms-alerter → Location Svc | HTTPS REST | Solo coordenadas lat/lon de geocercas de Corredores Troncales + UUID de alerta. Sin score ni datos sensibles. Evaluar reemplazo PostGIS en Fase 2. |

## ADD-6. Vistas Arquitectónicas Producidas

| Vista Arquitectónica | Contenido Principal | Stakeholders Destinatarios |
| --- | --- | --- |
| Vista de Seguridad y Privacidad | Pipeline de Sanitización EXIF, TLS 1.3, AES-256, MFA+ADFS, VPN WireGuard, log_auditoria Append-Only. | Oficial de Seguridad PNP, Asesor Legal |
| Vista de Plataforma e Infraestructura (TRM) | Capas TRM: Communications Infrastructure (Red PNP, VPC AWS, VPN, Internet), Application Platform (K8s, microservicios, Kong, Kafka, Redis), Data Management (PostgreSQL+PostGIS, MinIO), Security (ModSecurity, ADFS), Operating System Services (K8s 1.29.x). | Equipo TI-PNP, Arquitecto de Soluciones |
| Matriz Aplicación/Tecnología | Cruza App Ciudadana, Portal Web, Chatbot WhatsApp y Dashboard Táctico con los 18 componentes tecnológicos del target. Ver Paso 6, sección 6.1. | Analistas de Inteligencia, Comandante PNP |
| Vista de Red y Ambientes | Topología: Red Interna PNP (on-premise) ↔ VPN WireGuard ↔ Internet Pública ↔ VPC AWS Fase 1. Separación ambiente Dev/Test/Prod. | Comandante PNP, Equipo TI-PNP |
| Vista de Operación y Continuidad | Métricas RTO/RPO, SLA 99.5%, tablero Prometheus+Grafana, ELK Stack, tri_minutos KPI OBJ-02. | Analistas de Inteligencia, Comisarías (DEPINCRI) |
| Roadmap Tecnológico (Horizonte 0–3) | 25 componentes candidatos (RC-01 a RC-25) distribuidos en Fases 0, 1, 2 y 3. Ver Paso 5. | Comandante PNP, DIRIN, Equipo TI-PNP |

## ADD-7. Requisitos Tecnológicos (Architecture Requirements Specification)

| ID | Categoría | Requisito | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Privacidad | El EXIF de toda Evidencia Fotográfica DEBE ser eliminado por ms-sanitizer ANTES del almacenamiento permanente en MinIO. exif_sanitizado = FALSE es condición de rechazo. | Ley N° 29733, DS N° 003-2013-JUS |
| RT-02 | Trazabilidad | El 100% de los accesos a datos sensibles DEBE registrarse en log_auditoria (Append-Only, SHA-256, retención 7 años). | DL N° 1267, Ley N° 27806 |
| RT-03 | Disponibilidad | El flujo de recepción de Reportes (sin multimedia) DEBE tener RTO < 1 minuto y disponibilidad ≥ 99.5% anual. | KPI OBJ-01 / OBJ-03 |
| RT-04 | TRI | El campo tri_minutos en alerta_patrullaje DEBE calcularse automáticamente (GENERATED ALWAYS AS STORED) solo cuando fecha_despacho_confirmado IS NOT NULL. KPI OBJ-02 excluye alertas sin TRI. | KPI OBJ-02 |
| RT-05 | Anonimato | El número de WhatsApp del Informante Transportista DEBE ser eliminado por Lambda (AWS) ANTES de cualquier forward a Kong on-premise. Sin CloudWatch Logs en Lambda. | Ley N° 29733, C.3.1 |
| RT-06 | Clustering | Para corredores lineales, ms-geoanalytics DEBE usar metric='precomputed' con matriz de distancias ORS + NetworkX. Prohibido usar Haversine en corredores lineales (ADR-09). | RN-I-02, ADR-09 |
| RT-07 | Soberanía | Los datos RESERVADO (Reportes, Clústeres, Alertas, Evidencia Fotográfica, log_auditoria) NUNCA deben salir del perímetro on-premise PNP. | Clasificación RESERVADO, Ley N° 29733 |
| RT-08 | NLP Fase 1 | ms-nlp en Fase 1 DEBE usar exclusivamente diccionario 200+ corredores + EntityRuler spaCy. Sin fine-tuning en Fase 1. | J.6, ADM.4 Regla 15 |
| RT-09 | Alertas | Toda alerta_patrullaje DEBE incluir corredor_vial_id y tipo_unidad_predominante_id (referencias a entidades maestras, nunca texto libre). RN-I-07. | RN-I-07, RN-I-12 |
| RT-10 | No Blockchain | Ningún componente de CTOS-EXT-TRANSP PUEDE incluir Blockchain KSI. Integridad garantizada por SHA-256 + log_auditoria Append-Only. | C.2, ADM.4 Regla 5 |

## ADD-8. Decisiones de Arquitectura (ADRs)

| ID | Decisión | Justificación | Componentes Afectados |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-09 | DBSCAN en corredores lineales con metric='precomputed' + ORS + NetworkX | La distancia Haversine no captura la distancia real sobre grafos viales (avenidas, corredores). ORS calcula la matriz de distancias sobre OSM Lima; DBSCAN recibe metric='precomputed'. | ms-geoanalytics, cluster_delictivo |
| ADR-10 | Kafka 3.6.x con Zookeeper (vs. KRaft) | Kafka 3.6.x con Zookeeper es válido arquitecturalmente. KRaft es obligatorio en Kafka 4.x. Se documenta como decisión consciente. Evaluar migración a KRaft en Fase 2. | Infraestructura Kafka on-premise |

## ADD-9. Referencias

Especificación de Arquitectura Tecnológica — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Marco Legal y de Privacidad — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Plan de Implementación — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP (Fases 0–3)

Modelo de Datos — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Marco de Gestión de Riesgos — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Estándar TOGAF 9.2 — The Open Group

Ley N° 29733 — Ley de Protección de Datos Personales (Perú)

DS N° 003-2013-JUS — Reglamento Ley N° 29733

Art. 200 Código Penal Perú — Extorsión

DL N° 1267 — Ley de la Policía Nacional del Perú

Ley N° 30096 — Ley de Delitos Informáticos (Perú)

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Decisiones de arquitectura: ADR-09, ADR-10

## ADD-10. Aprobación

| Rol | Nombre / Unidad | Firma y Fecha |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | Equipo de Arquitectura Empresarial — DIRIN PNP | _______________ |
| Revisado por | Oficial de Seguridad PNP | _______________ |
| Aprobado por | Comandante PNP / DIRIN | _______________ |

CLASIFICACIÓN: RESERVADO — Uso interno PNP / Equipos de arquitectura
FIN DEL DOCUMENTO — ADD Fase D | CTOS-EXT-TRANSP v4.1 | TOGAF 9.2