CLASIFICACIÓN: RESERVADO — Uso interno PNP / Equipos de arquitectura

ARCHITECTURE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Sección Tecnológica — Fase D: Arquitectura Tecnológica

CTOS-EXT-TRANSP v4.1 — Criminal Threat Operation System
Extorsión al Sector Transporte — Lima Metropolitana

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Documento | Architecture Requirements Specification — Sección Tecnológica (Fase D) |
| Sistema | CTOS-EXT-TRANSP v4.1 — Criminal Threat Operation System (módulo del programa SIDPE) |
| Organización | Policía Nacional del Perú (PNP) — Dirección de Inteligencia (DIRIN) |
| Marco de referencia | TOGAF 9.2 — ADM Fase D |
| Zona de aplicación | Fase 1 (Piloto): San Juan de Lurigancho, Ate, El Agustino |
| Clasificación | RESERVADO — Uso interno PNP / Equipos de arquitectura |
| Versión del documento | V0.1 |

# 1. Introducción

Esta Especificación de Requisitos de Arquitectura, Sección Tecnológica, documenta los resultados del análisis de brechas tecnológicas (Gap Analysis) realizado para CTOS-EXT-TRANSP v4.1, los requisitos heredados de las fases de Arquitectura de Negocio y de Sistemas de Información (Datos y Aplicaciones), y los requisitos tecnológicos actualizados derivados específicamente de la Fase D del ADM TOGAF 9.2. El propósito de este documento es asegurar trazabilidad entre las brechas identificadas, los requisitos formales y los componentes candidatos del Architecture Roadmap (Entregable 6).

# 2. Resultados del Gap Analysis (Análisis de Brechas Tecnológicas)

El Gap Analysis compara el estado tecnológico Baseline con la Arquitectura Target, identificando las brechas que deben cerrarse para que CTOS-EXT-TRANSP v4.1 opere conforme a las especificaciones de la Fase 1 (Piloto). Cada brecha se califica por su impacto (crítico, alto, medio) y por su urgencia, y se ubica en un horizonte temporal alineado al Plan de Implementación del proyecto.

| ID | Brecha | Baseline | Target | Impacto | Urgencia | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRE-01 | Canal digital de reporte anónimo | No existe | App Ciudadana (Reporte Mínimo y Reporte Completo) + Portal Web + Chatbot WhatsApp | CRÍTICO | Alta | Meses 0–4 |
| BRE-02 | Pipeline de Sanitización EXIF | Inexistente — metadatos identificatorios no eliminados | ms-sanitizer (Pillow + ExifTool) con mínimo 2 réplicas e interruptor de circuito de 10s | CRÍTICO | Alta | Meses 0–3 |
| BRE-03 | Base de datos geoespacial centralizada | Archivos locales / sin capacidades geoespaciales | PostgreSQL 15.x + PostGIS 3.3.x on-premise con esquema completo de datos | CRÍTICO | Alta | Meses 0–3 |
| BRE-04 | Motor de Correlación y microservicios | Sin Motor de Correlación ni microservicios | Nueve microservicios desplegados en Kubernetes 1.29.x (de ms-ingestor a ms-comms-bridge) | CRÍTICO | Alta | Meses 0–6 |
| BRE-05 | Bus de eventos (mensajería asíncrona) | Integraciones punto a punto o manuales | Apache Kafka 3.6.x + Zookeeper con tópicos de reporte y de alerta emitida | ALTO | Alta | Meses 0–4 |
| BRE-06 | API Gateway y limitación de tasa | Sin gateway de API ni control de tráfico | Kong Gateway 3.6.x con rate limiting por token anónimo y firewall de aplicaciones web | ALTO | Alta | Meses 0–4 |
| BRE-07 | Detección automatizada de Clústeres de Extorsión Transporte | Detección manual de patrones | ms-geoanalytics: agrupamiento espacial radial y lineal sobre grafo vial | ALTO | Alta | Meses 3–6 |
| BRE-08 | Dashboard Táctico para Analistas de Inteligencia | Sin interfaz web de mando | React 18.x + TypeScript 5.x + Vite 5.x, accesible solo desde Red Interna PNP / VPN | ALTO | Alta | Meses 3–6 |
| BRE-09 | Registro de auditoría append-only | Sin auditoría centralizada | Tabla de auditoría con 16 tipos de evento, retención de 7 años, hash de integridad | CRÍTICO | Alta | Meses 0–3 |
| BRE-10 | Alertas de Patrullaje automatizadas con TRI medido | Alertas manuales sin tiempo de respuesta medido | ms-alerter + ms-comms-bridge: cálculo automático del indicador TRI | ALTO | Media | Meses 3–6 |
| BRE-11 | Monitoreo y observabilidad | Sin herramientas de monitoreo ni logging centralizado | Prometheus + Grafana + ELK Stack para todos los microservicios | MEDIO | Media | Meses 6–9 |
| BRE-12 | Procesamiento de lenguaje natural para extracción de entidades | Sin procesamiento de texto | ms-nlp con diccionario de 200+ corredores y reglas de entidades (Fase 1, sin ajuste fino) | MEDIO | Baja | Meses 4–9 |
| BRE-13 | VPN estandarizada | Sin VPN estándar para acceso remoto | WireGuard para acceso remoto seguro al Dashboard Táctico | MEDIO | Media | Meses 0–3 |
| BRE-14 | Respaldo automatizado de base de datos | Sin respaldo automatizado | Herramienta de respaldo incremental con RPO de hasta 1 hora | ALTO | Media | Meses 0–3 |

Brechas críticas — prioridad máxima: BRE-01 (canal de reporte anónimo), BRE-02 (Pipeline de Sanitización EXIF), BRE-03 (base de datos geoespacial), BRE-04 (Motor de Correlación) y BRE-09 (registro de auditoría append-only) constituyen las brechas que garantizan, de manera simultánea, la operatividad mínima viable del sistema y el cumplimiento de los principios de privacidad by design exigidos por el marco legal aplicable.

# 3. Requisitos Provenientes de las Fases B y C

Los siguientes requisitos fueron identificados durante la Arquitectura de Negocio (Fase B) y la Arquitectura de Sistemas de Información — Datos y Aplicaciones (Fase C), y constituyen restricciones de entrada obligatorias para la Arquitectura Tecnológica desarrollada en la Fase D.

## 3.1 Requisitos Heredados de la Arquitectura de Negocio (Fase B)

| ID | Categoría | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RB-01 | Actores y Roles | El sistema debe diferenciar el acceso de seis tipos de actor: Informante Transportista (anónimo, solo escritura), Analista de Inteligencia, Oficial de Comisaría, Comandante / Jefe de Operaciones, Administrador del Sistema y Oficial de Seguridad, cada uno con permisos distintos sobre los datos. |
| RB-02 | Restricción de jurisdicción | El Analista de Inteligencia solo debe acceder a corredores viales y distritos asignados explícitamente a su perfil de usuario. |
| RB-03 | Separación de propósitos en auditoría | El acceso al registro de auditoría debe estar reservado exclusivamente al Administrador del Sistema (gestión técnica) y al Oficial de Seguridad (control de abusos), con propósitos diferenciados. El Analista de Inteligencia no tiene acceso directo a este registro. |
| RB-04 | Procesos de negocio trazables | Todo flujo o diagrama tecnológico debe poder vincularse a un proceso de negocio identificado y a un actor definido en la Arquitectura de Negocio. |
| RB-05 | Naturaleza preventiva del sistema | La arquitectura tecnológica no debe generar evidencia procesal ni reemplazar la investigación criminal de las unidades especializadas; su función es exclusivamente de inteligencia táctica preventiva. |

## 3.2 Requisitos Heredados de la Arquitectura de Datos y Aplicaciones (Fase C)

| ID | Categoría | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RC-D-01 | Datos | El corredor vial debe ser la única entidad maestra de referencia geoespacial; ningún campo de texto libre puede sustituir la referencia a esta entidad. |
| RC-D-02 | Datos | El esquema de base de datos no admite modificaciones de tablas, columnas, tipos de datos ni restricciones distintas a las definidas en el Modelo de Datos del proyecto. |
| RC-D-03 | Datos | Las políticas de retención de datos deben respetarse estrictamente: los Reportes archivados con baja confianza se eliminan en 30 días; los Reportes activos tienen retención máxima de 730 días; el registro de auditoría se conserva 7 años. |
| RC-D-04 | Aplicaciones | El microservicio de ingesta no debe escribir en la base de datos ni en el almacenamiento de objetos bajo ninguna circunstancia; esta es una decisión arquitectónica irreversible. |
| RC-D-05 | Aplicaciones | El microservicio de scoring debe ser el responsable de crear el registro inicial del Reporte y sus datos adicionales de transporte. |
| RC-D-06 | Aplicaciones | La App Ciudadana no debe implementar inicio de sesión, consulta de Reportes previos del mismo Informante, notificaciones push, ni kits de desarrollo de analítica de terceros. |
| RC-D-07 | Privacidad por diseño | Ningún componente debe realizar reconocimiento facial, reconocimiento óptico de caracteres ni identificación biométrica sobre la evidencia fotográfica, sin excepciones. |

# 4. Requisitos Tecnológicos Actualizados (Fase D)

Los siguientes requisitos tecnológicos se actualizan o se definen por primera vez como resultado del desarrollo de la Arquitectura Tecnológica Target y del Gap Analysis presentado en la sección 2 de este documento.

| ID | Categoría | Requisito | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Privacidad | Los metadatos EXIF de toda evidencia fotográfica deben ser eliminados por el microservicio de sanitización antes del almacenamiento permanente. La ausencia de sanitización confirmada es condición de rechazo del archivo. | Ley N.° 29733, DS N.° 003-2013-JUS |
| RT-02 | Trazabilidad | El cien por ciento de los accesos a datos sensibles debe registrarse en el registro de auditoría, de tipo append-only, con hash de integridad y retención de 7 años. | DL N.° 1267, Ley N.° 27806 |
| RT-03 | Disponibilidad | El flujo de recepción de Reportes (sin multimedia) debe tener un objetivo de tiempo de recuperación menor a 1 minuto y una disponibilidad igual o superior al 99.5% anual. | Meta de cobertura de inteligencia |
| RT-04 | Indicador de tiempo de respuesta | El campo de minutos de respuesta en la Alerta de Patrullaje debe calcularse automáticamente, únicamente cuando exista confirmación de despacho. Las alertas sin confirmación se excluyen del indicador y se reportan por separado. | Meta de reducción de tiempo de respuesta en corredores |
| RT-05 | Anonimato | El número de WhatsApp del Informante Transportista debe ser eliminado por la función de reenvío en la nube antes de cualquier reenvío al entorno on-premise. No deben generarse registros de ejecución (logs) que conserven este dato. | Ley N.° 29733, principio de minimización de datos |
| RT-06 | Agrupamiento espacial | Para corredores viales de tipo lineal, el algoritmo de agrupamiento debe usar una matriz de distancias precalculada sobre el grafo vial; queda prohibido el uso de distancia en línea recta para este tipo de corredor. | Decisión de arquitectura ADR-09 |
| RT-07 | Soberanía de datos | Los datos clasificados como RESERVADO (Reportes, Clústeres, Alertas, evidencia fotográfica, registro de auditoría) no deben salir, bajo ninguna circunstancia, del perímetro de infraestructura on-premise de la PNP. | Clasificación RESERVADO, Ley N.° 29733 |
| RT-08 | Procesamiento de lenguaje natural — Fase 1 | El microservicio de procesamiento de lenguaje natural debe usar exclusivamente un diccionario de más de 200 corredores con reglas de extracción de entidades. El ajuste fino de modelos queda reservado para la Fase 2, condicionado a métricas mínimas de precisión y exhaustividad. | Plan de implementación por fases |
| RT-09 | Trazabilidad de alertas | Toda Alerta de Patrullaje debe incluir referencias a las entidades maestras de corredor vial y de tipo de unidad predominante; queda prohibido el uso de texto libre para estos campos. | Reglas de negocio sobre Alertas de Patrullaje |
| RT-10 | Integridad sin registro distribuido | Ningún componente de CTOS-EXT-TRANSP puede incluir tecnología de registro distribuido (blockchain). La integridad se garantiza mediante hash criptográfico y registro de auditoría append-only. | Decisión irreversible de arquitectura; Art. 200 CP, CPP Perú |
| RT-11 | Disponibilidad de sanitización | El microservicio de sanitización debe operar con un mínimo de dos réplicas y un interruptor de circuito de 10 segundos; ante caída temporal, las fotos deben pasar a una cola de reintento sin bloquear la creación del Reporte. | Objetivo de tiempo de recuperación de multimedia (hasta 4 horas) |
| RT-12 | Confidencialidad de los componentes en la nube | Los componentes desplegados en la nube pública durante la Fase 1 deben operar exclusivamente con datos no sensibles: contenido estático, reenvío sin almacenamiento, y coordenadas de geocercas sin score ni descripción del hecho. | Principios de buena arquitectura en la nube (seguridad, fiabilidad, excelencia operacional) |

# 5. Trazabilidad entre Brechas y Requisitos

La siguiente tabla resume la trazabilidad entre las brechas críticas identificadas en el Gap Analysis y los requisitos tecnológicos que las atienden, como base para la priorización de componentes candidatos del Architecture Roadmap.

| Brecha | Descripción | Requisitos Asociados |
| --- | --- | --- |
| BRE-01 | Canal digital de reporte anónimo | RT-05, RC-D-06 |
| BRE-02 | Pipeline de Sanitización EXIF | RT-01, RT-11 |
| BRE-03 | Base de datos geoespacial centralizada | RC-D-01, RC-D-02, RT-07 |
| BRE-04 | Motor de Correlación y microservicios | RC-D-04, RC-D-05 |
| BRE-05 | Bus de eventos | RT-03, RT-11 |
| BRE-07 | Detección de Clústeres de Extorsión Transporte | RT-06 |
| BRE-09 | Registro de auditoría append-only | RT-02, RB-03 |
| BRE-10 | Alertas de Patrullaje con TRI medido | RT-04, RT-09 |
| BRE-12 | Procesamiento de lenguaje natural | RT-08 |

# 6. Referencias

Especificación de Arquitectura Tecnológica — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Marco Legal y de Privacidad — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Plan de Implementación — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP (Fases 0–3)

Modelo de Datos — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Marco de Gestión de Riesgos — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Estándar TOGAF 9.2 — The Open Group

Ley N.° 29733 — Ley de Protección de Datos Personales (Perú)

Decreto Supremo N.° 003-2013-JUS — Reglamento de la Ley N.° 29733

Artículo 200 del Código Penal del Perú — Extorsión

Decreto Legislativo N.° 1267 — Ley de la Policía Nacional del Perú

Ley N.° 30096 — Ley de Delitos Informáticos (Perú)

Ley N.° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Decisiones de arquitectura: ADR-09, ADR-10

CLASIFICACIÓN: RESERVADO — Uso interno PNP / Equipos de arquitectura

FIN DEL DOCUMENTO — Architecture Requirements Specification, Sección Tecnológica | CTOS-EXT-TRANSP v4.1 | TOGAF 9.2