UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas Departamento Académico de Gestión de la Producción Arquitectura Empresarial (SI605, U)

# SOLICITUD DE TRABAJO DE ARQUITECTURA

Request for Architecture Work

Proyecto: Criminal Threat Operation System (CTOS)

Cliente: Policía Nacional del Perú (PNP)

Tema: Inseguridad en el Perú — Extorsión al Transporte Publico

Preparado por:

Vidarte Chuque, Kevin Alexis (20234516H)

Profesor: Aliaga Vilchez, Tobias Enrique Lima, 22 de mayo de 2026

# Información del Documento

| Nombre del Proyecto | Criminal Threat Operation System (CTOS) |
| --- | --- |
| Preparado por | Vidarte Chuque, Kevin Alexis |
| Versión del Documento | 1.0 |
| Fecha del Documento | 22 de mayo de 2026 |
| Revisado por | Aliaga Vilchez, Tobías Enrique |
| Fecha de Revisión | Mayo 2026 |
| Clasificación | Sin restricción |
| Marco de Referencia | TOGAF 9 — Fase Preliminar / ADM |

Lista de Distribucion (Distribution List)

| De / From | Fecha | Telefono / Email | Para / To | Accion | Fecha limite | Telefono / Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidarte Chuque, Kevin Alexis | 22/05/2026 | 20234516H@uni.pe | Aliaga Vilchez, Tobias Enrique | Aprobar | 29/05/2026 | taliaga@uni.pe |
| Vidarte Chuque, Kevin Alexis | 22/05/2026 | 20234516H@uni.pe | Grupo 4 — Equipo de Arquitectura | Informar | 30/05/2026 | grupo4-ae@uni.pe |
| Vidarte Chuque, Kevin Alexis | 22/05/2026 | 20234516H@uni.pe | Director General PNP (Patrocinador) | Revisar | 01/6/2026 | dgpnp@pnp.gob.pe |

Historial de Versiones

| N° Ver. | Fecha | Revisado por | Descripcion | Filename |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/05/2026 | Kevin Vidarte | Version inicial — Solicitud de Trabajo de Arquitectura | Request for architecture work.docx |

# Propósito del Documento

| Aspecto | Descripcion |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Solicitud de Trabajo de Arquitectura (Request for Architecture Work — RAW) |
| Marco de referencia | TOGAF 9 — Fase Preliminar del metodo ADM |
| Función | Describe los imperativos de negocio que impulsan el ciclo de desarrollo de arquitectura, definiendo requisitos, metricas y alcance del trabajo |
| Origen | Emitido por la organizacion patrocinadora (PNP) hacia el equipo de arquitectura para dar inicio al ciclo ADM |
| Nivel de detalle | Alto nivel — orientado a delimitar resultados de negocio, recursos y estrategias de informacion |

# Solicitud de Trabajo de Arquitectura

  - Resumen Ejecutivo de la Solicitud

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Problema central | Crisis de extorsion y cobro de cupos al transporte publico de Lima Metropolitana: mas de 8,000 denuncias en 2023, con perdidas superiores a S/. 50 millones anuales |
| Impacto economico | Perdidas de S/. 10 millones mensuales para empresas del sector; S/. 106 millones por cada dia de paro de transportistas |
| Impacto humano | Mas de 180 transportistas asesinados en 2025; 83% de usuarios se siente inseguro; mas de 40,000 transportistas afectados |
| Incremento delictivo | 27.4% de aumento en denuncias por extorsion entre 2024 y 2025 (Ministerio Publico) |
| Solucion propuesta | Ecosistema Digital de Seguridad en el Transporte: app anonima + blockchain KSI + red neuronal predictiva + GIS en tiempo real |
| Meta principal | Reducir la tasa de extorsion al transporte en un 40% y el tiempo de respuesta policial en un 50%, en 24 meses |
| Presupuesto / Plazo | S/. 2,500,000 ejecutables en 24 meses |

  - Patrocinadores de la Organizacion

| Nombre / Cargo | Organizacion | Rol en el Proyecto | Area de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Director General PNP | Policia Nacional del Peru | Patrocinador Principal | Estrategico / Institucional |
| Jefe de Division de Investigacion Criminal | PNP — DIRINCRI | Patrocinador Tecnico-Operativo | Operativo / Investigacion |
| Gerencia de TI — PNP | PNP — Area de Tecnologia | Patrocinador Tecnologico | Sistemas / Infraestructura |

# Imperativo de Negocio

  - Declaracion de Mision y Vision Institucional

|  | Declaracion |
| --- | --- |
| Mision | La Policia Nacional del Peru es una institucion del Estado que tiene por mision garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar proteccion y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio publico y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar las fronteras; con el proposito de defender a la sociedad y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. |
| Vision | Policia moderna, eficiente y cohesionada al servicio de la sociedad y del Estado, comprometida con una cultura de paz, con vocacion de servicio y reconocida por su respeto irrestricto a la persona, los derechos humanos, la Constitucion y las leyes, por su integracion con la comunidad, por su honestidad, disciplina y liderazgo de sus miembros. |
| Valores | Honor: cumplimiento cabal de la funcion policial y respeto al projimo. Cortesia: conducta respetuosa y predispuesta al servicio del ciudadano. Disciplina: acatar consciente y voluntariamente las ordenes con arreglo a ley. |

  - Objetivos Estrategicos (OEI) y KPIs

| OEI | Objetivo Estrategico | Meta / KPI | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| OEI.01 | Reducir los indices de victimizacion: incrementar la tasa de desarticulacion de bandas criminales dedicadas a la extorsion en Lima Metropolitana en un 25% | Tasa de desarticulacion de bandas: +25% | Cierre fiscal 2026 |
| OEI.01 | Aumentar el indice de recuperacion de vehiculos robados a un 60% del total de denuncias procesadas | Indice recuperacion vehiculos: 60% | 12 meses |
| OEI.02 | Reducir a cero los incidentes de paralizacion del transporte publico causados por bloqueos o amenazas | Incidentes de paralizacion recurrente: 0 | Sem. 2, 2026 |
| OEI.02 | Disminuir el tiempo de respuesta policial en corredores viales troncales a maximo 5 minutos | TRI en corredores troncales: < 5 min | Fin de 2026 |
| OEI.05 | Integrar el 100% de registros de denuncias aislados en un unico almacen de datos centralizado en tiempo real | Cobertura integracion registros: 100% | Q4 2026 |
| OEI.05 | Reducir el tiempo de cruce de antecedentes penales de 48 horas a menos de 10 minutos mediante interoperabilidad | Tiempo cruce antecedentes: < 10 min | Fin de 2026 |

  - Planes Estrategicos — Ejes de Transformacion

| Estrategia | Descripcion | Tactica Asociada |
| --- | --- | --- |

| Estrategia 1 — Inteligencia Policial Proactiva (Meta 1) | Desplegar modelo de inteligencia basado en analisis geoespacial de incidentes de extorsion para identificar y desarticular redes criminales antes de nuevos atentados | Mapa de Calor Delictivo en tiempo real; motor de correlacion automatica que cruce telefonos, zonas y patrones de cobro con alerta a DIRINCRI cuando 3+ reportes compartan el mismo patron |
| --- | --- | --- |
| Estrategia 2 — Presencia Verificable y Cobertura (Meta 2) | Garantizar presencia policial fija y demostrable en zonas criticas del transporte usando tecnologia para verificar cobertura real y detectar zonas desprotegidas | Patrullaje focalizado activado automaticamente en SJL, Ate y El Agustino (29% de casos); tiempos de respuesta auditables <= 10 min por incidente |
| Estrategia 3 — Interoperabilidad Digital Inmutable (Meta 3) | Implementar plataforma de interoperabilidad entre PNP, Ministerio Publico e INPE, sustentada en registros con sellado criptografico KSI que unifica informacion criminal dispersa | Nodo INPE-PNP que monitoree llamadas de internos en tiempo real contra numeros de denuncias activas; migracion del 100% de denuncias al sistema anonimo en max. 30 dias |

  - Cambios en el Entorno de Negocio

| Factor | Tipo | Descripcion | Impacto en la Arquitectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistematizacion de la extorsion | Externo — Critico | Mafias con control territorial y rutas mapeadas; terror por sicariato que impone ley del silencio | Anonimato absoluto en la app es no negociable; arquitectura debe eliminar toda trazabilidad del denunciante |
| Reaccion policial tardia | Interno — Alto | Despliegue solo tras atentado consumado; baja visibilidad del mapa criminal; informacion fragmentada entre comisarias | Red neuronal para prevencion; canales de denuncia con garantias tecnicas de anonimato |
| IA Open Source disponible | Externo — Oportunidad | Redes neuronales maduras listas para uso en deteccion de patrones criminales a bajo costo | Habilita arquitectura predictiva de alto nivel con implementacion rapida |
| Silos de informacion | Interno — Alto | Informacion criminal dispersa entre comisarias, INPE y Fiscalia sin protocolo de integracion | Limita automatizacion y vision 360 grados; prioridad: plataforma blockchain distribuida |
| Informalidad del recaudo | Externo — Medio | Pagos en efectivo que facilitan flujo de dinero negro sin trazabilidad financiera | Foco en prevencion tactica y cruce de patrones de cobro georreferenciados |
| Aumento de denuncias | Extorno — Critico | +27.4% en denuncias por extorsion 2024-2025; mas de 8,000 denuncias registradas en 2023 | Sistema debe escalar para absorber crecimiento sostenido de volumenes de datos |

  - Proposito del Trabajo de Arquitectura

| Dimension | Descripcion |
| --- | --- |

| Objetivo general | Transformar a la PNP en una organizacion data-driven creando el Ecosistema Digital de Seguridad en el Transporte para combatir la extorsion con prevencion, inteligencia y auditoria transparente |
| --- | --- |
| Arquitectura de Negocio | Redisenar procesos de denuncia, investigacion y coordinacion interinstitucional mediante modelos BPMN AS-IS y TO-BE alineados a los OEI del plan estrategico PNP |
| Arquitectura de Sistemas | Definir componentes: app movil anonima con hash KSI, plataforma blockchain distribuida, motor de red neuronal, sistema GIS de mapa de calor, modulo de cruce INPE-PNP |
| Arquitectura Tecnologica | Infraestructura cloud escalable, cifrado AES-256, APIs seguras entre PNP-Fiscalia-INPE-RENIEC, alta disponibilidad 24/7 con respaldos automaticos, firewalls y seguridad integral |
| Gobierno y Transparencia | Prevenir filtraciones por corrupcion mediante registros inmutables con sellado criptografico KSI; auditoria continua y rendicion de cuentas a la ciudadania |
| Gestion de Stakeholders | Articular Ministerio del Interior, Comando General PNP, Gremios de Transportistas, Ministerio Publico, INPE y ciudadania en un modelo de gobernanza compartida |

  - Criterios de Exito

| Nivel | Criterio | Indicador de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Corto plazo (Entregables) | RAW, Principios de Arquitectura y Repositorio TOGAF PNP v1.0 aprobados | Acta de aprobacion firmada por el Comite PNP |
| Corto plazo (Entregables) | Modelos BPMN AS-IS y TO-BE completados y validados | Diagramas aprobados por patrocinadores y stakeholders clave |
| Corto plazo (Entregables) | Catalogo de aplicaciones y diagrama de integracion del ecosistema digital | Documento en repositorio TOGAF PNP v1.0 |
| Corto plazo (Entregables) | Hoja de ruta con hitos, responsables y presupuesto por fase | Plan aprobado por patrocinadores ejecutivos |
| Largo plazo (Negocio) | Reduccion del 40% en tasa de extorsion al transporte en Lima Metropolitana | Estadisticas PNP / Ministerio Publico a mes 24 |
| Largo plazo (Negocio) | Tiempo de respuesta policial reducido al 50%: de ~10 min a < 5 min en corredores troncales | Registros auditables del sistema GIS a mes 18 |
| Largo plazo (Negocio) | 100% de denuncias migradas al sistema anonimo con sellado KSI | Reporte de migracion del sistema SIDPOL a mes 12 |
| Largo plazo (Negocio) | Recuperacion de S/. 10M mensuales desviados al pago de cupos | Reportes financieros del sector transporte a mes 24 |

  - Cronograma — Fases ADM TOGAF

| Fase ADM | Descripcion | Semana | Entregable Principal | Hito Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preliminar | Preparacion y organizacion del trabajo de arquitectura; definicion | Semana 1 | RAW, Principios de Arquitectura, | Aprobacion del RAW por patrocinadores |

|  | de principios, patrocinadores y repositorio |  | Repositorio TOGAF PNP v1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase A Vision de Arquitectura | Definicion de la vision, alcance, stakeholders y Statement of Architecture Work | Semana 2 | Documento de Vision de Arquitectura; Statement of Architecture Work | Alineacion de stakeholders y aprobacion de vision |
| Fase B Arquitectura de Negocio | Modelado de procesos de negocio AS-IS y TO-BE; identificacion de brechas | Semana 3 | Modelos BPMN AS-IS y TO-BE; catalogo de procesos | Rediseno del proceso de denuncia e investigacion aprobado |
| Fase C Arquitecturas de Sistemas de Informacion | Arquitectura de datos y aplicaciones; definicion del ecosistema digital integrado | Semana 4 | Catalogo de aplicaciones; modelo de datos; diagrama de integracion | Definicion del ecosistema digital (app + blockchain + IA + GIS) |
| Fase D Arquitectura Tecnologica | Infraestructura tecnologica, plataformas cloud y seguridad de la informacion | Semana 5 | Diagrama de infraestructura cloud, seguridad y redes | Validacion de plataformas blockchain KSI, red neuronal y GIS |
| Fase E Oportunidades y Soluciones | Identificacion y priorizacion de soluciones; plan de implementacion inicial | Semana 6 | Catalogo de soluciones priorizadas; gaps y oportunidades | Seleccion de componentes tecnologicos para implementacion piloto |
| Fase F Planificacion de la Migracion | Plan de transicion del estado AS-IS al estado TO-BE; hoja de ruta detallada | Semana 7 | Hoja de ruta de migracion por fases; plan de implementacion piloto | Aprobacion del plan piloto (SJL, Ate, El Agustino) |
| Fase G Gobierno de la Implementacion | Supervision de la ejecucion arquitectonica; contratos y marcos de gobierno | Semana 8 | Marcos de gobierno de implementacion; contratos de arquitectura | Inicio formal de implementacion del piloto |
| Fase H Gestion de Cambios de la Arquitectura | Monitoreo continuo, evaluacion de KPIs y gestion de cambios al modelo arquitectonico | Semana 9 | Registro de cambios; informe de evaluacion de KPIs; lecciones aprendidas | Evaluacion de KPIs y ajuste del modelo segun resultados del piloto |

# Restricciones Clave

  - Restricciones Organizacionales

| Tipo | Descripcion |
| --- | --- |
| Unidades incluidas | Direccion General PNP, Division de Investigacion Criminal (DIRINCRI), Unidad de Inteligencia Tactica, Area de TI, Unidades de Patrullaje Urbano en Lima Metropolitana |
| Instituciones interoperantes | Ministerio Publico (Fiscalia), INPE, RENIEC, ATU (Autoridad de Transporte Urbano), Ministerio del Interior |
| Stakeholders del negocio incluidos | Gremios de transporte (validan adopcion e incidencias), transportistas-choferes (usuarios de denuncia anonima), ciudadania (receptores del servicio) |
| Areas excluidas | PNP de regiones fuera de Lima Metropolitana, unidades de crimen organizado transnacional, sistemas de inteligencia de Estado clasificados |
| Restriccion burocratica | Ley de Contrataciones del Estado extiende tiempos de adquisicion tecnologica; escasez de especialistas TI internos requiere tercerializacion controlada |
| Influencer interno critico | Reaccion policial tardia y silos de informacion entre comisarias son las principales limitaciones operativas a resolver con la nueva arquitectura |

  - Restricciones Presupuestarias y Financieras

| Nivel | Concepto | Monto / Detalle |
| --- | --- | --- |
| Corto plazo (Arquitectura) | Presupuesto para equipo de arquitectura | Cubierto por asignacion academica del curso SI605 — UNI |
| Corto plazo (Arquitectura) | Recursos disponibles | 7 arquitectos-estudiantes + herramientas de modelado (Bizagi, Archi, draw.io) + documentacion TOGAF 9 |
| Largo plazo (Implementacion) | Presupuesto total estimado | S/. 2,500,000 — ejecutable en 24 meses (40% de recursos requeridos vs. 20% actualmente disponible) |
| Largo plazo (Implementacion) | Fondos actualmente disponibles | S/. 500,000 (20% del total) — exige priorizacion estrategica en tecnologia y capacitacion |
| Largo plazo (Implementacion) | Fuentes de financiamiento | Presupuesto institucional PNP (Ministerio del Interior), cooperacion internacional en seguridad ciudadana, MEF |

  - Restricciones Externas y de Negocio

| Tipo de Restriccion | Descripcion | Impacto en la Arquitectura |
| --- | --- | --- |
| Legal — Datos personales | Ley N° 29733 — Ley de Proteccion de Datos Personales | Anonimizacion obligatoria en la app; cifrado AES-256; ningun denunciante debe ingresar datos personales (ni DNI) |

| Legal — Marco institucional | Ley PNP N° 30714, Codigo Procesal Penal, directivas del Ministerio del Interior y lineamientos CEPLAN | La arquitectura debe alinearse con el Plan Estrategico de Desarrollo Nacional y los OEI de la PNP |
| --- | --- | --- |
| Dependencias externas | Interoperabilidad con INPE, RENIEC y Ministerio Publico requiere convenios previos; integracion con ATU para trazabilidad de delincuentes | Riesgo de demoras en integracion; contemplar en la hoja de ruta Fase F |
| Estandares tecnologicos | ISO/IEC 27001 (seguridad de informacion), NIST CSF, BPM estandar, NIST para redes neuronales | Todos los componentes (app, blockchain, IA, GIS) deben cumplir estos estandares |
| Restriccion de conectividad | Cobertura limitada en rutas informales y zonas de baja presencia policial | Requiere conectividad satelital o baja latencia para sensores y camaras en distritos criticos (SJL, Ate, El Agustino) |

# Informacion Adicional

  - Descripcion del Sistema de Negocio Actual (AS-IS)

| Cuello de Botella / Influencer | Descripcion | Consecuencia Operativa |
| --- | --- | --- |
| Registro manual en comisaria (Interno) | Sin formato estandar ni trazabilidad; sujeto a manipulacion, perdida de datos y retraso en analisis | Datos incompletos; imposibilidad de analisis cruzado ni vision 360 |
| Abandono de denuncia (Interno) | En > 70% de casos el transportista paga el cupo por miedo a represalias; canales de denuncia vulnerables sin garantias de anonimato | Impunidad estructural; cifra negra elevada; ley del silencio impuesta por sicariato |
| Desconexion interinstitucional (Interno) | PNP, Fiscalia e INPE se comunican via oficios fisicos o correos no cifrados; informacion fragmentada entre comisarias | Retrasos de dias o semanas; filtracion de informacion a redes criminales por canales inseguros |
| Reaccion tardia y baja visibilidad (Interno) | Despliegue policial solo tras el atentado consumado; sin mapa criminal operativo ni capacidad analitica Big Data | TRI actual de ~20 min; 29% de casos concentrados en SJL, Ate y El Agustino sin respuesta focalizada |
| Sistematizacion criminal (Externo) | Mafias con control territorial y rutas mapeadas; terror por sicariato que impone la ley del silencio | Riesgo critico que exige anonimato absoluto como requisito no negociable de la solucion |

  - Descripcion del Sistema de Arquitectura / TI Actual y Propuesto

| Componente | Estado Actual (AS-IS) | Estado Objetivo (TO-BE) |
| --- | --- | --- |
| Sistema de denuncias | SIDPOL: sistema legado, cobertura parcial, registro manual, sin integracion en tiempo real | App movil anonima: la victima no ingresa datos personales (ni DNI); genera hash KSI y geolocalizacion automatica |
| Registro y trazabilidad | Registros manuales modificables, sin auditoria ni sellado temporal | Plataforma Blockchain distribuida: denuncia inalterable enviada simultaneamente a PNP, Fiscalia e INPE; sellado criptografico KSI |
| Analisis de datos | Sin capacidad predictiva; analisis reactivo y manual; capacidad analitica limitada | Red neuronal (IA) que cruza datos y detecta patrones operativos para patrullajes focalizados y alertas a DIRINCRI |
| Vigilancia geoespacial | Camaras heterogeneas con brechas de cobertura en zonas criticas | Mapa de Calor Delictivo GIS en tiempo real; clasificacion de distritos por intensidad; horarios pico por ruta |
| Cruce INPE-PNP | Sin integracion en tiempo real; comunicacion via oficios lentos | Nodo de interoperabilidad INPE-PNP que monitorea llamadas de internos y las cruza contra numeros de denuncias activas |
| Interoperabilidad | Sin APIs ni protocolos estandar; comunicacion no cifrada entre instituciones | APIs seguras con INPE, RENIEC, ATU y Ministerio Publico; convenios de intercambio de datos formalizados |

| Seguridad de la informacion | Sin cifrado estandar; sin control de accesos robusto; riesgo de filtracion por agentes corruptos | Cifrado AES-256, autenticacion multifactor, ISO/IEC 27001; auditoria continua para prevenir corrupcion interna |
| --- | --- | --- |

  - Descripcion de la Organizacion Desarrolladora

| Integrante | Entregable Asignado (Fase Preliminar) | Codigo |
| --- | --- | --- |
| Yaures Casanca, Joel Leonardo | Principios, Metas y Motivadores de Negocio | 20232581G |
| Vilcas Pilco, Adrian | Principios de Arquitectura | 20234521A |
| Villanueva Calderon, Jostin Daniel | Modelo Organizacional para la Arquitectura Empresarial | 20231041I |
| Vidarte Chuque, Kevin Alexis | Solicitud de Trabajo de Arquitectura (Request for Architecture Work) | 20234516H |
| Briceno Cabello, Cristhian Javier | Repositorio de Arquitectura Inicial | 20234508E |
| Quispe Chambi, Carlos Saul | Marco de Trabajo de Arquitectura Adaptado | 20230196I |
| Ulloa Villanque, Luis Jose | Marco de Gobierno de Arquitectura | 20230018C |

  - Descripcion de los Recursos Disponibles

| Tipo de Recurso | Descripcion |
| --- | --- |
| Recursos humanos | 7 arquitectos-estudiantes del curso SI605 con formacion en ingenieria de sistemas, gestion de procesos y tecnologias de informacion — Universidad Nacional de Ingenieria |
| Herramientas de modelado | Bizagi Modeler (BPMN), Archi (ArchiMate), draw.io para diagramas de arquitectura; GitHub para control de versiones del codigo de IA |
| Documentacion de referencia | TOGAF 9, ISO/IEC 27001, NIST CSF, Ley PNP N° 30714, Codigo Procesal Penal, Plan Estrategico PNP, lineamientos CEPLAN |
| Repositorio de arquitectura | TOGAF PNP v1.0 — incluye Metamodelo Estructural, Biblioteca de Referencias (ISO/IEC 27001, BPM, NIST CSF) y Base de Estandares (Ley PNP, Codigo Penal) |
| Sistemas referenciados | SIDPOL, Sistemas de Camaras PNP, Base de datos INPE, RENIEC, ATU — como inputs para el diseno de la arquitectura TO-BE |
| Tecnologias TO-BE disponibles | IA Open Source (redes neuronales maduras), Blockchain KSI (sellado criptografico), GIS (mapas de calor), Cloud (escalabilidad y alta disponibilidad 24/7) |
| Supervision academica | Prof. Aliaga Vilchez, Tobias Enrique — Facultad de Ingenieria Industrial y Sistemas, UNI |

— Fin del Documento —

Version 1.0 | Lima, mayo 2026 | Arquitectura Empresarial SI605 — UNI