POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Universidad Nacional de Ingeniería · Arquitectura Empresarial (SI605)

# Modelo Organizacional para la Arquitectura Empresarial

Fase Preliminar — TOGAF 9.2

### Responsable del Entregable:

Villanueva Calderon, Jostin Daniel (20231041I)

Grupo 4 — Lima, mayo de 2026

# Información del Documento

| INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | CTOS (Criminal Threat Operation System) |
| Preparado por | Villanueva Calderon, Jostin Daniel |
| Título del Documento | Modelo Organizacional para la Arquitectura Empresarial |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de Versión | Mayo 2026 |
| Revisado por | Grupo 4 — Arquitectura Empresarial SI605 |
| Organización Objetivo | Policía Nacional del Perú (PNP) — DIRINCRI |
| Marco de Referencia | TOGAF 9.2 — Fase Preliminar |
| Presupuesto Asignado | S/ 2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil soles) |

- Propósito del Documento

El presente documento describe el Modelo Organizacional para la Arquitectura Empresarial (MOAE) de la Policía Nacional del Perú (PNP), desarrollado en el marco de la Fase Preliminar del ciclo ADM de TOGAF 9.2. Su propósito es establecer las bases organizativas, los roles, las responsabilidades, las restricciones y los mecanismos de gobierno que permitirán a la PNP adoptar, sostener y hacer evolucionar su práctica de Arquitectura Empresarial orientada a la transformación digital de la seguridad ciudadana.

Este entregable responde directamente a la crisis de seguridad sin precedentes que enfrenta Lima Metropolitana: las denuncias por extorsión al transporte público crecieron un 27.4% entre 2024 y 2025, con pérdidas superiores a S/ 10 millones mensuales para el sector y más de 180 transportistas asesinados en 2025. La arquitectura propuesta busca transformar a la PNP en una organización data-driven, capaz de anticipar y neutralizar redes criminales mediante tecnología blockchain (KSI), inteligencia artificial y análisis geoespacial.

Para que un marco de arquitectura sea adoptado con éxito, debe estar respaldado por la organización correcta, con roles y responsabilidades claramente delimitados, y por relaciones de gobierno que atraviesen los límites entre distintas unidades de la institución y entre las entidades del ecosistema interinstitucional (Ministerio Público, INPE, Ministerio del Interior). Este documento define precisamente ese andamiaje organizacional.

# Alcance de las Organizaciones Impactadas

## Alcance y Descripción del Impacto

El presente modelo organizacional abarca a todas las entidades internas y externas de la PNP que participan directa o indirectamente en el diseño, implementación, operación y gobierno de la Arquitectura Empresarial del Ecosistema Digital de Seguridad en el Transporte. La tabla siguiente presenta el alcance completo con el nivel de impacto de cada organización:

| Organización / Unidad | Rol en la Arquitectura | Nivel de Impacto |
| --- | --- | --- |
| PNP — DIRINCRI (Dirección Nacional de Investigación Criminal) | Organización objetivo primaria; ejecuta los procesos de inteligencia y respuesta criminal rediseñados en el TO-BE | MUY ALTO — Transformación completa de procesos operativos |
| PNP — DITIC (Dirección de Tecnología de la Información) | Responsable de la infraestructura tecnológica, nodos blockchain y plataforma de denuncia anónima | MUY ALTO — Implementación técnica del ecosistema digital |
| PNP — Comisarías Distritales (Lima Metropolitana) | Puntos de entrada operativa que migran del registro manual al sistema digital centralizado | ALTO — Cambio total en el proceso de recepción de denuncias |
| Ministerio del Interior | Órgano rector; define políticas, aprueba el marco de arquitectura y provee el presupuesto | ALTO — Autoridad de gobierno y financiamiento |
| Ministerio Público (Fiscalía) | Receptor de evidencia sellada KSI; interopera con el nodo de la plataforma blockchain | ALTO — Integración en la cadena de custodia digital |
| INPE (Instituto Nacional Penitenciario) | Integra su nodo para monitoreo de llamadas de internos vinculados a extorsión activa | ALTO — Cierre de la brecha institucional clave |
| RENIEC y Migraciones | Fuentes de datos para identificación de personas; interoperabilidad con el repositorio central | MEDIO — Proveedores de datos de identidad |
| Gremio de Transportistas (víctimas primarias) | Usuarios finales del canal de denuncia anónima; fuentes primarias de reportes georreferenciados | ALTO — Actores sin los cuales el sistema no genera inteligencia |

## Exclusiones del Alcance

Quedan explícitamente excluidas del presente modelo organizacional las siguientes áreas y entidades:

    - La Policía Nacional del Perú en sus funciones de seguridad de fronteras, control migratorio y defensa nacional, que si bien son competencia institucional, no están relacionadas directamente con la problemática de extorsión al transporte público metropolitano.

    - Los municipios distritales y provinciales de Lima, cuya función de serenazgo es complementaria pero no integrada en la arquitectura propuesta en esta fase.

    - Las fuerzas militares (Ejército, Marina, Fuerza Aérea), cuya participación en seguridad interna es excepcional y no estructural para este proyecto.

    - Los sistemas de información y bases de datos del sector privado de transporte (empresas concesionarias), cuya integración se considera como una fase futura de expansión de la arquitectura.

# Evaluación de Madurez, Brechas y Enfoque de Resolución

## Evaluación de Madurez de la Arquitectura Empresarial

Para establecer el punto de partida real del proyecto de arquitectura, se realizó una evaluación del nivel de madurez de la PNP en las dimensiones clave de la Arquitectura Empresarial, utilizando el modelo de cinco niveles adaptado al sector público peruano: (1) Inicial / Ad hoc, (2) Repetible, (3) Definido, (4) Gestionado, (5) Optimizado. Los resultados obtenidos a partir del análisis documental, el proceso AS-IS y las fuentes secundarias disponibles se presentan a continuación:

| Dimensión de Madurez | Nivel AS-IS | Meta TO-BE | Brecha Identificada y Plan de Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobierno de Arquitectura | Nivel 1 — Inicial / Ad hoc | Nivel 3 — Definido | Sin comité de arquitectura formal. Plan: crear el Comité de EA con reuniones mensuales bajo la dirección del Jefe DITIC |
| Integración de Sistemas de Información | Nivel 1 — Inicial | Nivel 4 — Gestionado | Silos totales entre PNP, INPE y Fiscalía. Plan: nodo de interoperabilidad con APIs REST y blockchain KSI compartido |
| Gestión de Datos y Analítica | Nivel 1 — Inicial | Nivel 4 — Gestionado | Registros manuales sin trazabilidad. Plan: migrar al repositorio central; implementar motor de IA para correlación de datos |
| Capacidad Tecnológica Policial | Nivel 2 — Repetible | Nivel 3 — Definido | Equipamiento obsoleto en el 60% de comisarías. Plan: adquisición de tablets y GPS en T1 2026 (S/ 100,000 asignados) |
| Cultura de Denuncia Ciudadana | Nivel 1 — Inicial (70% no denuncia) | Nivel 3 — Definido | Miedo y desconfianza sistémica. Plan: app anónima KSI elimina el riesgo de represalias; campaña de adopción |
| Coordinación Interinstitucional | Nivel 1 — Inicial (oficios físicos) | Nivel 4 — Gestionado | Comunicación asincrónica y sin garantía de respuesta. Plan: nodo automatizado INPE–PNP–Fiscalía en tiempo real |
| Transparencia y Rendición de Cuentas | Nivel 2 — Repetible | Nivel 4 — Gestionado | Reportes periódicos sin auditoría en tiempo real. Plan: dashboard público de KPIs e inmutabilidad blockchain |

## Brechas Críticas Identificadas

Del análisis de madurez se desprenden cinco brechas estructurales que condicionan la viabilidad del proyecto de arquitectura:

    - Brecha 1 — Silo Informacional Total: La inexistencia de un repositorio de datos centralizado hace que dos extorsionadores de la misma red criminal generen expedientes sin conexión en comisarías distintas. Esta es la fractura primaria del sistema de inteligencia policial.

    - Brecha 2 — Desconexión INPE–PNP–Fiscalía: La comunicación entre estas tres instituciones se realiza mediante oficios físicos, sin garantía de respuesta ni trazabilidad. Los líderes criminales operan desde los penales con total impunidad tecnológica.

    - Brecha 3 — Cultura de la No Denuncia: Más del 70% de los transportistas extorsionados no denuncia por miedo a represalias. El diseño del proceso actual hace que denunciar sea más costoso para la víctima que para el delincuente.

    - Brecha 4 — Ausencia de Gobierno de Arquitectura: No existe un comité formal de Arquitectura Empresarial en la PNP, ni una práctica institucionalizada de gestión de la arquitectura por capas (negocio, datos, aplicaciones, tecnología).

    - Brecha 5 — Capacidad Analítica Nula: La PNP carece de herramientas de analítica predictiva, Business Intelligence o modelos de correlación de datos criminales en tiempo real.

## Enfoque de Resolución

El enfoque de resolución adoptado sigue la lógica de intervención en capas del ADM TOGAF, priorizando las brechas por impacto y urgencia:

    - Fase Preliminar (inmediata): Establecer el Modelo Organizacional, el Repositorio de Arquitectura Inicial y el Marco TOGAF Adaptado. Crear formalmente el rol de Arquitecto Jefe en la DITIC.

    - Fase A – Visión (T1 2026): Validar la visión del Ecosistema Digital de Seguridad con los stakeholders clave. Aprobar los KPIs de seguimiento y el alcance del proyecto con el Comando General.

    - Fase B – Arquitectura de Negocio (T1–T2 2026): Implementar el BPMN TO-BE con la plataforma de denuncia anónima KSI y el mapa de calor delictivo. Cerrar la Brecha 3.

    - Fases C y D – Arquitecturas de Datos, Aplicaciones y Tecnología (T2–T3 2026): Desarrollar el nodo de interoperabilidad y el motor de IA. Cerrar las Brechas 1, 2 y 5.

    - Fase E–H – Implementación y Gobierno (T3–T4 2026): Desplegar el sistema en las zonas críticas; activar el Comité de Arquitectura permanente. Cerrar la Brecha 4.

# Roles y Responsabilidades

## Definición de Roles Clave en la Práctica de Arquitectura Empresarial

A continuación se definen los roles esenciales para la práctica de Arquitectura Empresarial en la PNP, incluyendo tanto los roles formales existentes que deben ser adaptados como los nuevos roles que deben crearse:

Patrocinador Ejecutivo de Arquitectura (nuevo): Cargo: Comandante General PNP. Responsable de la aprobación política y presupuestal del proyecto de arquitectura. Asegura la alineación estratégica con el Plan Nacional de Seguridad y el CEPLAN. Preside el Comité de Arquitectura en reuniones trimestrales.

Arquitecto Jefe de la PNP (nuevo): Cargo: Jefe de la DITIC con dedicación parcial al rol de EA. Responsable del repositorio de arquitectura, la coherencia entre capas (negocio, datos, aplicaciones, tecnología) y la evolución del marco TOGAF adaptado. Punto de contacto técnico principal con el equipo de EA.

Arquitecto de Negocio: Cargo: Jefe de la División de Inteligencia de Investigación Criminal (DIRINCRI). Responsable de los modelos de procesos BPMN AS-IS y TO-BE. Valida que los rediseños de proceso sean operativamente viables para el personal policial.

Arquitecto de Datos: Cargo: Jefe de la División de Estadística (DITIC). Responsable del diseño del repositorio central, el modelo de datos inmutables blockchain KSI y las políticas de acceso y privacidad conforme a la Ley N° 29733.

Arquitecto de Soluciones / Aplicaciones: Cargo: Jefe de la División de Informática (DITIC). Responsable de la plataforma de denuncia anónima, el motor de IA de correlación y el nodo de interoperabilidad INPE–PNP–Fiscalía.

Arquitecto de Tecnología: Cargo: Jefe de la División de Infraestructura Tecnológica y Redes (DITIC). Responsable de la infraestructura de servidores, los tres nodos blockchain distribuidos y la cobertura de conectividad en zonas críticas.

Gestor de Partes Interesadas (Stakeholder Manager): Cargo: Jefe de Comunicación e Imagen Institucional PNP. Responsable de la comunicación con gremios de transportistas, ciudadanía, Ministerio del Interior y medios de comunicación. Coordina las campañas de adopción de la plataforma de denuncia anónima.

Responsable de Gobierno de Arquitectura: Cargo: Jefe de la Inspectoría General. Responsable de las auditorías periódicas del repositorio, la revisión del cumplimiento de principios de arquitectura y la gestión de excepciones y desviaciones del marco aprobado.

## Matriz RACI de Actividades Clave de Arquitectura

La siguiente matriz RACI (Responsible — Accountable — Consulted — Informed) define con precisión quién participa en cada actividad crítica del proyecto de Arquitectura Empresarial de la PNP y en qué capacidad:

| Actividad / Proceso de Arquitectura | R | A | C | I | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir el alcance y visión de la Arquitectura Empresarial | Arq. Jefe DITIC | Cdte. General PNP | EMG / DIRINCR I | Ministerio del Interior | Alineado con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana |
| Desarrollar Principios de Arquitectura | Equipo EA | Arq. Jefe DITIC | Alta Dirección PNP | CEPLAN | Principios validados por la Alta Dirección antes de aprobación |
| Establecer el Repositorio de Arquitectura Inicial | Equipo EA / TI | Arq. Jefe DITIC | DIRINCR I | Personal Operativo | Incluye línea base AS-IS y artefactos TO-BE |

| Gestión del Modelo Organizacional de EA | Villanuev a C., Jostin (Grupo 4) | Arq. Jefe DITIC | Grupo Completo SI605 | Stakehol ders PNP | Entregable de Fase Preliminar TOGAF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobación del Marco de Trabajo de Arquitectura Adaptado | Carlos Quispe | Cdte. General PNP | Ministerio del Interior | Fiscalía / INPE | Requiere validación legal antes de implementación |
| Diseño de la Arquitectura de Negocio (BPMN TO-BE) | Equipo EA | Arq. Jefe DITIC | DIRINCR I / Gremios | Ciudadan ía | Incluye rediseño de procesos de denuncia |
| Implementación de Plataforma Blockchain KSI | DITIC — Div. Informátic a | Arq. Jefe DITIC | Ministerio Público / INPE | Transport istas | Coordinación con nodo INPE y Fiscalía |
| Monitoreo y Gobierno de la Arquitectura en Producción | Div. Control y Supervisi ón | Cdte. General PNP | Contralorí a General | Ciudadan ía / Medios | Luis Ulloa es responsable del Marco de Gobierno |
| Gestión del Mapa de Calor Delictivo en Tiempo Real | DIRINCR I — Div. Inteligenc ia | Cdte. DIRINCR I | PNP / Fiscalía / INPE | Ministerio Interior / CEPLAN | Actualización automática con reportes KSI |
| Revisión y Actualización del Marco TOGAF Adaptado | Carlos Quispe | Arq. Jefe DITIC | Equipo EA Completo | Stakehol ders Clave | Revisión trimestral durante implementación |
| Comunicación a Stakeholders y Gestión del Cambio | Cristhian Briceño | Cdte. General PNP | Gremio Transport istas | Ciudadan ía en general | Campañas de difusión del nuevo sistema |
| Auditoría del Repositorio de Arquitectura | Cristhian Briceño | Contralorí a General | Defensorí a del Pueblo | Congreso de la Repúblic a | Semestral; garantiza trazabilidad e inmutabilidad |

Leyenda: R = Responsable de la ejecución | A = Accountable (responde por el resultado) | C = Consultado (aporta conocimiento) | I = Informado (recibe comunicación)

# Restricciones

## Resumen de Restricciones

El proyecto de Arquitectura Empresarial de la PNP opera dentro de un conjunto de restricciones estructurales que deben ser gestionadas activamente para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la solución. A continuación se presenta el inventario completo de restricciones, clasificadas por severidad, probabilidad de materialización y plan de mitigación:

| ID | Restricción | Severida d | Probabili dad | Mitigación | Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C- 01 | Estructura jerárquica rígida de la PNP que ralentiza la toma de decisiones para adoptar nuevas tecnologías | Alta | Alta | Involucrar a la Alta Dirección desde la Fase Preliminar; obtener aval del Comando General | Cdte. General PNP |
| C- 02 | Burocracia estatal en la adquisición de equipamiento y contratación de proveedores tecnológicos (OSCE) | Alta | Alta | Iniciar procesos de contratación con 6 meses de anticipación; usar convenios marco vigentes | Div. Logística |
| C- 03 | Limitaciones presupuestarias del sector público; dependencia del presupuesto anual asignado por el MEF | Alta | Media | Gestionar presupuesto por resultados (PpR); buscar cooperación internacional (UNODC, BID) | Div. Economía |
| C- 04 | Cumplimiento obligatorio de la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales en el manejo de denunciantes | Muy Alta | Alta | Diseñar la plataforma con anonimización desde el inicio (Privacy by Design); auditoría legal previa | Asesoría Jurídica PNP |
| C- 05 | Interoperabilidad limitada entre los sistemas actuales de PNP, INPE y Ministerio Público (silos tecnológicos) | Alta | Alta | Implementar APIs estándar REST/JSON; establecer convenios de intercambio de datos entre entidades | DITIC — Div. Informática |
| C- 06 | Resistencia al cambio del personal policial operativo ante nuevos procesos digitales | Media | Alta | Plan de capacitación y gestión del cambio; incentivos por adopción; champions internos por comisaría | RRHH — Div. Talento Humano |
| C- 07 | Riesgo de corrupción interna que puede comprometer la confidencialidad del sistema de denuncias | Muy Alta | Media | Blockchain KSI garantiza inmutabilidad; acceso por roles estrictos; auditoría de logs en tiempo real | Inspectoría General PNP |
| C- 08 | Cobertura de conectividad limitada en zonas periféricas de Lima (baja presencia policial) | Media | Media | Soluciones offline-first en la app móvil; sincronización diferida; antenas repetidoras prioritarias | DITIC — Div. Redes |

## Restricciones Organizacionales

Las restricciones organizacionales de mayor impacto son las derivadas de la estructura jerárquica de la PNP y la cultura institucional. La cadena de mando militar-policial implica que cualquier cambio de proceso requiere aprobación en múltiples niveles antes de llegar al personal operativo. Para mitigar esta restricción, la arquitectura ha sido diseñada con un enfoque de adopción incremental: la app de denuncia anónima puede ser desplegada sin modificar ningún proceso existente, añadiendo capacidad sin eliminar el proceso manual actual en una primera fase.

La vulnerabilidad a la corrupción interna es la restricción organizacional más crítica del proyecto. El diseño con blockchain KSI garantiza que ningún funcionario individual pueda alterar o eliminar un reporte una vez registrado, lo que convierte a la tecnología en el mecanismo de control más efectivo ante esta restricción.

## Información Presupuestal y Restricciones Financieras

El presupuesto total asignado al proyecto es de S/ 2,500,000 (dos millones quinientos mil soles), aprobado para el ejercicio fiscal 2026. Este monto cubre tanto el desarrollo e implementación de la solución tecnológica como la gestión del cambio organizacional y la capacitación del personal.

A corto plazo, el financiamiento disponible para el equipo de Arquitectura Empresarial y la fase de diseño es de aproximadamente S/ 50,000, correspondiente a la partida de consultoría y diseño técnico. A largo plazo, la implementación completa de la plataforma tecnológica está financiada con S/ 2,200,000, con una reserva de contingencias de S/ 50,000 (ver Sección 6 para el detalle completo).

La principal restricción financiera es la dependencia del presupuesto institucional anual aprobado por el MEF, que podría verse afectado por recortes presupuestales o cambios de prioridad política. La estrategia de mitigación incluye la búsqueda de financiamiento complementario mediante la cooperación internacional con UNODC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tienen programas activos de apoyo a la modernización de la seguridad ciudadana en América Latina.

## Restricciones Externas y de Negocio

Las restricciones externas más relevantes son de naturaleza legal y de ecosistema:

    - Ley N° 29733 (Protección de Datos Personales): Todo el diseño de la plataforma de denuncia debe cumplir estrictamente con esta normativa. La anonimización técnica mediante KSI es la solución adoptada, pero requiere revisión jurídica formal por parte de la Asesoría Legal de la PNP antes del despliegue.

    - Decreto Legislativo N° 1267 (Ley de la PNP): Define las competencias institucionales y los límites de la coordinación interinstitucional. Cualquier acceso de la PNP a datos del INPE debe estar respaldado por un convenio interinstitucional formal, que debe gestionarse antes del inicio de la Fase C.

    - Marco de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225 y OSCE): Los procesos de adquisición de tecnología deben seguir los procedimientos de selección establecidos, lo que implica plazos mínimos de 90 a 180 días para licitaciones de alto valor.

    - Normativa de Ciberseguridad del Estado Peruano (DS 033-2022-PCM): La plataforma blockchain y el repositorio de arquitectura deben cumplir con los estándares de seguridad

informática del Estado, incluyendo las pruebas de penetración y certificación previas a la puesta en producción.

# Requerimientos Presupuestales

## Distribución Detallada del Presupuesto Asignado

El presupuesto total de S/ 2,500,000 ha sido distribuido en diez componentes de inversión, priorizados según su impacto directo en el cierre de las brechas identificadas y los KPIs de seguimiento de la arquitectura. La distribución refleja la lógica de inversión en tecnología de alto impacto primero, seguida de la infraestructura de soporte y finalmente la gestión del cambio:

| Componente de Inversión | Monto (S/) | % del Total | Horizonte | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma Blockchain KSI y motor de denuncia anónima (desarrollo e implementación) | 750,000 | 30.0% | T1–T2 2026 | Crítica |
| Motor de Inteligencia Artificial y correlación automática de patrones criminales | 500,000 | 20.0% | T2–T3 2026 | Crítica |
| Infraestructura de Servidores, nodos distribuidos y centros de datos seguros (3 nodos) | 350,000 | 14.0% | T1 2026 | Alta |
| Sistema de Mapa de Calor Delictivo geoespacial en tiempo real (GIS + dashboards) | 220,000 | 8.8% | T2 2026 | Alta |
| Nodo de interoperabilidad INPE–PNP–Fiscalía (APIs y protocolos de integración) | 180,000 | 7.2% | T2–T3 2026 | Alta |
| Aplicación móvil de denuncia anónima (iOS + Android + backend seguro) | 150,000 | 6.0% | T1–T2 2026 | Alta |
| Capacitación y gestión del cambio (personal policial, fiscales, administrativos) | 120,000 | 4.8% | T1–T4 2026 | Media |
| Equipamiento tecnológico (tablets, cámaras, sensores GPS para 50 unidades) | 100,000 | 4.0% | T1 2026 | Media |
| Auditoría de seguridad, pruebas de penetración y certificación del sistema | 80,000 | 3.2% | T3 2026 | Media |
| Contingencias y gestión de riesgos (10% del presupuesto técnico) | 50,000 | 2.0% | T1–T4 2026 | Reserva |

| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | S/ 2,500,000 | 100% | 2026 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La distribución presupuestal privilegia los componentes tecnológicos de impacto directo en los KPIs críticos: la plataforma blockchain KSI (30%) y el motor de IA (20%) representan el 50% del presupuesto total, dado que son los componentes que directamente cierran las Brechas 1, 2 y 3 identificadas en la evaluación de madurez.

El cronograma de ejecución presupuestal está alineado con los trimestres del ejercicio fiscal 2026. Los componentes críticos (blockchain e infraestructura) se ejecutan en T1–T2 para generar los primeros resultados medibles antes de la mitad del año. El presupuesto de contingencias (S/ 50,000) se activa únicamente ante eventos de riesgo identificados en la matriz de restricciones.

## Indicadores de Eficiencia Presupuestal

Para garantizar el uso eficiente del presupuesto asignado, se definen los siguientes indicadores de control financiero:

    - Tasa de Ejecución Presupuestal Trimestral: Meta de 90% de ejecución por trimestre. La Div. Economía reporta mensualmente al Comité de Arquitectura.

    - Costo por Denuncia Procesada: Indicador de eficiencia que se calcula a partir del T2 2026, una vez operativa la plataforma. Meta: menos de S/ 50 por denuncia procesada digitalmente.

    - Retorno sobre la Inversión en Seguridad (ROSI): Estimación anual del valor económico recuperado por el sector transporte al reducirse los pagos de cupos. Con el 25% de efectividad mínima definida como KPI, el ahorro proyectado supera los S/ 30 millones anuales frente a una inversión de S/ 2.5 millones.

# Gobierno y Estrategia de Soporte

## Estructura de Gobierno de Arquitectura

El gobierno de la Arquitectura Empresarial de la PNP se articula en cuatro niveles jerárquicos que garantizan la coherencia, la supervisión y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la organización. La tabla siguiente describe la estructura completa:

| Nivel de Gobierno | Actores Responsables | Responsabilidades Clave |
| --- | --- | --- |
| Nivel Estratégico | Comando General PNP, Ministerio del Interior, CEPLAN | Aprobación de la visión arquitectónica; alineación con el Plan Nacional; asignación de presupuesto; rendición de cuentas ante el Congreso |
| Nivel Táctico | Jefe DITIC, Cdte. DIRINCRI, Equipo de EA (Grupo 4 UNI) | Supervisión de implementación; control de calidad de artefactos; |

|  |  | gestión de riesgos; reporte de KPIs mensuales |
| --- | --- | --- |
| Nivel Operativo | Div. Informática, Div. Inteligencia Criminal, Personal de Comisarías | Ejecución técnica; operación diaria del sistema; captura de denuncias; actualización del repositorio de arquitectura |
| Nivel de Control Externo | Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público | Auditoría independiente; supervisión del uso de recursos públicos; validación de la cadena de custodia digital |

El mecanismo central de gobierno es el Comité de Arquitectura Empresarial de la PNP, un órgano colegiado que se reúne mensualmente durante la implementación y trimestralmente en fase de operación. El Comité está presidido por el Comandante General de la PNP y tiene como secretario técnico al Arquitecto Jefe (Jefe DITIC). Sus funciones son: (i) aprobar cambios al marco de arquitectura, (ii) resolver disputas sobre decisiones arquitectónicas, (iii) revisar el progreso de los KPIs, y (iv) autorizar excepciones a los principios de arquitectura cuando estén debidamente justificadas.

La blockchain KSI actúa como mecanismo de gobierno tecnológico autónomo: garantiza por diseño que ninguna decisión individual de un funcionario puede alterar los registros de incidentes o denuncias, lo que elimina la dependencia de controles burocráticos manuales para la integridad de los datos. Este es uno de los aportes más significativos de la arquitectura propuesta: tecnología que refuerza el gobierno sin depender de la voluntad individual.

## Estrategia de Soporte a la Práctica de Arquitectura

La estrategia de soporte tiene como objetivo garantizar que la práctica de Arquitectura Empresarial en la PNP sea sostenible más allá del ciclo académico que originó este proyecto. Se estructura en cinco dimensiones:

Soporte Institucional: El Ministerio del Interior formalizará el rol de Arquitecto Jefe mediante una resolución ministerial, garantizando su permanencia independientemente de los cambios de gestión. El cargo se incorpora al cuadro de necesidades de personal especializado de la PNP para el ejercicio 2027.

Soporte Tecnológico: La DITIC establece un equipo de operaciones (3 ingenieros de sistemas, 2 analistas de datos) dedicado exclusivamente al mantenimiento y evolución de la plataforma digital. El contrato con el proveedor de la plataforma blockchain incluye SLA de disponibilidad del 99.5% y soporte técnico 24/7.

Soporte Formativo: Se establece un programa de certificación interna en TOGAF 9.2 para los 8 miembros del equipo de arquitectura. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial incorpora en su currículo un módulo de 40 horas sobre digitalización y arquitectura de sistemas para oficiales en formación.

Soporte Interinstitucional: Se firman convenios bilaterales con el Ministerio Público, el INPE y el Ministerio del Interior que establecen los protocolos de intercambio de datos, los niveles de servicio y los mecanismos de resolución de disputas para el nodo de interoperabilidad. Estos convenios son revisados anualmente.

Soporte de Mejora Continua: El Comité de Arquitectura establece un ciclo de revisión semestral del repositorio de arquitectura, en el que se evalúan los KPIs, se actualizan los modelos BPMN y

se identifican nuevas oportunidades de mejora. El mapa de calor delictivo actúa como insumo principal de retroalimentación operativa para la revisión de la arquitectura.

## Gestión del Conocimiento Arquitectónico

Para garantizar que el conocimiento generado durante este proyecto no se pierda con la rotación natural del personal policial, se establecen los siguientes mecanismos de gestión del conocimiento:

    - Repositorio de Arquitectura Documentado: Todos los artefactos (BPMN, principios, decisiones arquitectónicas, registros de cambios) se almacenan en el repositorio central con control de versiones y acceso controlado por roles.

    - Registro de Decisiones Arquitectónicas (ADR): Cada decisión significativa de arquitectura (por ejemplo, la elección de blockchain KSI sobre otras tecnologías de registro) se documenta con su contexto, las alternativas evaluadas, la decisión tomada y las consecuencias esperadas.

    - Plan de Sucesión de Roles: Para cada rol clave de arquitectura se identifica un sucesor formado, garantizando que la práctica continúe ante rotaciones de personal.

    - Comunidad de Práctica de EA en la PNP: Se crea un grupo de trabajo mensual abierto a todos los miembros de la DITIC y la DIRINCRI interesados en Arquitectura Empresarial, fomentando la difusión del conocimiento y la innovación interna.

### — Fin del Documento —

Modelo Organizacional para la Arquitectura Empresarial · PNP · Versión 1.0 · Mayo 2026