| Artefacto: | TOGAF Fase H — Plan de Gestión del Cambio Arquitectónico |
| --- | --- |
| Sistema: | CTOS-EXT-TRANSP v5.0 |
| Fuentes: | Módulo 0, Módulo D (Visión), Módulo L (Plan de Implementación), Módulo M (Riesgos) |
| Clasificación: | RESERVADO — Uso interno PNP |
| Fecha de generación: | 03/07/2026 |
| Supuestos asumidos: | Se asume que la Fase 0 (Arquitectura y Diseño) ya resolvió la decisión pendiente sobre INT-07/INT-08 (Observatorio del Crimen / Asyste, ver Módulo ANT) antes de operar este plan; si no está resuelta, el Comité de Cambio debe tratarla como detonante de re-arquitectura, no como cambio incremental. |

PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO ARQUITECTÓNICO

TOGAF 9.2 ADM — Fase H: Gestión del Cambio de Arquitectura

Sistema CTOS-EXT-TRANSP v5.0 — Módulo Táctico contra Extorsión al Sector Transporte, PNP

### Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor / Responsable | Fase ADM | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/07/2026 | Persona 7 — Fase H (Gestión del Cambio) | Fase H | Versión inicial del Plan de Gestión del Cambio |

# 1. Introducción y Propósito

Este documento define el Plan de Gestión del Cambio Arquitectónico para CTOS-EXT-TRANSP v5.0, correspondiente a la Fase H del ciclo ADM de TOGAF 9.2. Su objetivo es establecer cómo se detectan, clasifican, evalúan, aprueban e implementan los cambios sobre la arquitectura aprobada en las fases A–G, garantizando que la evolución del sistema no comprometa las decisiones ya cerradas (✔) ni las restricciones legales absolutas del Módulo C (privacidad, anonimato estructural, prohibición de Blockchain KSI).

Este plan complementa — sin sustituir — al Módulo L (Plan de Implementación) y al Módulo M (Gestión de Riesgos) del Prompt Maestro: mientras L define el despliegue por fases y M identifica los riesgos, este Plan de Fase H define el mecanismo permanente que opera *después* del despliegue, durante la vida operativa del sistema.

# 2. Alcance de la Gestión del Cambio

El alcance cubre los cuatro dominios de arquitectura del sistema (Negocio, Datos, Aplicaciones, Tecnología) durante su operación en Lima Metropolitana, desde el cierre del Piloto (Fase 1: SJL, Ate, El Agustino) hasta la evaluación nacional (Fase 3), conforme al Módulo L.

| Fase de despliegue (Módulo L) | Duración | Relación con este Plan |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Arquitectura y Diseño | Meses 1–3 | Cambios aquí se tratan como parte del diseño original, no como Solicitud de Cambio formal |
| Fase 1 — Piloto Lima | Meses 4–9 | Primer punto de aplicación real de este Plan; calibración de DBSCAN (J.5) es fuente esperada de cambios incrementales |
| Fase 2 — Despliegue Regional | Meses 10–18 | Cambios de escalamiento (43 distritos); mayor probabilidad de detonantes de capacidad/rendimiento |
| Fase 3 — Evaluación Nacional | Meses 19–24 | Evaluación formal que puede generar una nueva iteración completa del ciclo ADM |

# 3. Tipos de Cambio Arquitectónico

Conforme a la clasificación estándar de TOGAF 9.2 para la Fase H, todo cambio detectado se clasifica en una de tres categorías antes de decidir su tratamiento:

| Tipo de cambio | Definición | Ejemplo en CTOS-EXT-TRANSP |
| --- | --- | --- |
| Cambio de simplificación | Ajuste menor que no altera principios ni componentes de la arquitectura aprobada | Ajustar el umbral de PENALIZACIÓN GPS impreciso (Módulo F) sin tocar la fórmula SCORE_FINAL |
| Cambio incremental | Modificación dentro del alcance de la Visión y Objetivos ya aprobados (Módulo D), sin nueva iteración completa del ADM | Recalibrar el radio épsilon de DBSCAN (J.5) tras datos reales del Piloto Lima |
| Re-arquitectura | Cambio que excede la Visión aprobada y obliga a reabrir fases previas del ADM | Integrar CTOS-EXT-TRANSP como herramienta técnica formal del Observatorio del Crimen (INT-07, aún pendiente de decisión — ver Módulo ANT/K) |

# 4. Detonantes de Cambio (Change Triggers)

Los detonantes se agrupan en tres fuentes, alineadas con el Módulo M (Riesgos) y el Módulo D (Objetivos/KPIs):

## 4.1 Detonantes de desempeño (KPIs de Módulo D)

TRI (Tiempo de Respuesta ante Incidente) no mejora tras 2 meses de operación — activa RIE-ANT-01.

Persistencia artificial de Clústeres sin correlato en extorsión real (efecto retroalimentación tipo predictive policing) — activa RIE-ANT-02.

Cualquier OBJ-01 a OBJ-09 (Módulo D) que se desvíe de su meta durante dos ciclos de reporte ejecutivo consecutivos (PN-11).

## 4.2 Detonantes tecnológicos (Módulo J)

Fin de soporte o vulnerabilidad crítica en el stack (React Native, FastAPI, PostgreSQL+PostGIS, Kafka, K8s).

Necesidad de escalamiento de infraestructura al pasar de Fase 1 (3 distritos) a Fase 2 (43 distritos).

## 4.3 Detonantes normativos y de contexto (Módulo ANT / C)

Cambios en la Ley N.° 32490 o su reglamento (DS N.° 009-2026-PCM).

Decisión pendiente sobre integración con el Observatorio del Crimen PNP (INT-07) o el Programa Asyste (INT-08).

Nueva jurisprudencia o disposición de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que afecte el Módulo C.

# 5. Proceso de Gestión del Cambio

El proceso opera en seis pasos secuenciales:

1. Monitoreo continuo — recolección de KPIs (Módulo D), señales de riesgo (Módulo M) y alertas tecnológicas (Módulo J.6), ver Entregable 2.

2. Detección del detonante — cualquier actor de gobernanza (Comandante, Oficial de Seguridad, Administrador) registra la señal en el Registro de Solicitudes de Cambio (Entregable 3).

3. Clasificación — el Comité de Cambio determina si es simplificación, incremental o re-arquitectura (Sección 3).

4. Evaluación de impacto — se analiza el efecto sobre Módulos B, C, E, F, I, J, K, Z-RESUMEN, verificando que ninguna Regla de Consistencia Crítica se rompa.

5. Decisión y aprobación — el Comité aprueba, rechaza o escala a nueva iteración ADM (Sección 7).

6. Implementación y registro — el cambio se ejecuta, se documenta en el Registro (Entregable 3), y se refleja en la próxima versión del artefacto correspondiente.

# 6. Roles y Responsabilidades en la Gobernanza del Cambio

| Rol | Responsabilidad en Gestión del Cambio |
| --- | --- |
| Comandante / Jefe de Operaciones (Módulo G) | Preside el Comité de Cambio; decide sobre ajustes a la lista de Corredores Troncales; aprueba cambios incrementales |
| Oficial de Seguridad (DIRIN) | Evalúa impacto de todo cambio sobre privacidad y log_auditoria (Módulo C, E.10); veto en cambios que toquen minimización de datos |
| Administrador del Sistema (TIC) | Evalúa impacto técnico (Módulo J); ejecuta cambios aprobados de infraestructura |
| Persona 7 — Integrador de Fase H | Custodia este Plan; mantiene el Registro de Solicitudes de Cambio; verifica consistencia contra Módulo Z-RESUMEN antes de cada aprobación |
| Analista de Inteligencia | Puede proponer cambios (p. ej. ajustes de scoring) pero no los aprueba directamente |

# 7. Criterios para Reabrir el Ciclo ADM

Un cambio clasificado como re-arquitectura (Sección 3) obliga a reabrir el ciclo ADM desde la fase pertinente. Se considera re-arquitectura cuando ocurre cualquiera de los siguientes supuestos:

Se modifica la Visión (Módulo D.1) o el propósito declarado del sistema (Módulo A.3).

Se requiere una nueva integración no contemplada en el Módulo K, o se resuelve formalmente INT-07/INT-08.

Se propone cualquier excepción a las restricciones absolutas del Módulo C — lo cual, conforme a la jerarquía de fuentes (Módulo 0.1), no puede aprobarse ni con esta gobernanza.

El efecto de retroalimentación de RIE-ANT-02 se confirma como estructural y no como desviación puntual, requiriendo rediseño del enfoque de clustering (Módulo J.5).

# 8. Relación con el Plan de Implementación (L) y la Gestión de Riesgos (M)

Este Plan no reemplaza al Módulo M: los riesgos RIE-01 a RIE-04, RIE-TRANSP-01 a 05 y RIE-ANT-01/02 siguen siendo la fuente única de riesgos identificados. Este Plan define el mecanismo operativo para actuar sobre esos riesgos una vez el sistema está en producción, y para decidir si la mitigación requiere solo un ajuste operativo o una nueva iteración ADM. De igual forma, los hitos de la Fase 0 del Módulo L (decisión documentada sobre Observatorio del Crimen y Asyste) son un prerrequisito de este Plan, no una tarea que este Plan reabra.

# 9. Anexos

9.1 El Registro de Solicitudes de Cambio y su plantilla de evaluación de impacto se documentan como Entregable 3 de esta fase.

9.2 El Marco de Monitoreo de Rendimiento y Detonantes (KPIs, umbrales) se documenta como Entregable 2 de esta fase.

9.3 El resumen ejecutivo para el Comité Directivo se documenta como Entregable 4 (formato presentación).