Statement of Architecture Work

Project CTOS

Client (Pendiente de definir)

Tabla de contenidos

1. Propósito del Documento	3

2. Statement of Architecture Work	3

2.1 Solicitud de Proyecto y Antecedentes	3

2.2 Descripción y Alcance del Proyecto	3

2.3 Resumen Ejecutivo	4

2.4 Alineación Estratégica	4

3. Objetivos y Alcance	5

3.1 Objetivos	5

3.2 Alcance	5

3.3 Stakeholders, Preocupaciones y Vistas	5

3.4 Enfoque de Gestión	6

3.5 Procedimientos de Cambio de Alcance	6

4. Roles y Responsabilidades	7

4.1 Estructura de Gobernanza	7

4.2 Procesos del Proyecto	7

4.3 Matriz RACI	7

5. Enfoque Arquitectónico	8

5.1 Proceso de Arquitectura (ADM TOGAF)	8

5.2 Contenido de Arquitectura	8

5.3 Metodologías y Estándares de Referencia	9

5.4 Soporte del Continuum Empresarial	9

6. Plan de Trabajo	11

6.1 Ítem de Trabajo 1 — Fase Preliminar y Visión	11

6.2 Ítem de Trabajo 2 — Arquitectura de Negocio	11

6.3 Ítem de Trabajo 3 — Plan Estratégico y Modelo Motivacional	11

6.4 Plan de Comunicaciones	11

6.5 Duración y Esfuerzo	12

6.6 Colaboración	12

6.7 Cronograma del Proyecto	12

7. Riesgos y Mitigaciones	13

7.1 Análisis de Riesgos	13

7.2 Supuestos	14

8. Criterios y Procedimientos de Aceptación	15

8.1 Métricas y KPIs	15

8.2 Procedimiento de Aceptación	15

9. Firmas y Aprobaciones	17

Document Information

| Nombre del Proyecto: | CTOS (Criminal Threat Operation System) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared By: | Briceño C., Quispe C., Ulloa V., Vidarte C., Vilcas P., Villanueva C., Yaures C. | N.° de Versión del Documento: | 0.1 |
| Título: | Statement of Architecture Work | Fecha de Versión del Documento: | 29 de mayo de 2026 |
| Revisado por: | Aliaga Vilchez, Tobías Enrique | Fecha de Revisión: | 29 de mayo de 2026 |

Distribution List

| From | Date | Phone/Fax/Email |
| --- | --- | --- |

| To | Action* | Due Date | Phone/Fax/Email |
| --- | --- | --- | --- |

* Action Types: Approve, Review, Inform, File, Action Required, Attend Meeting, Other (please specify)

Document Version History

| Ver. No. | Ver. Date | Revised By | Description | Filename |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Propósito del Documento

Este documento constituye el Statement of Architecture Work (SAW) para el proyecto «CTOS (Criminal Threat Operation System)», desarrollado en el marco del curso SI605-U — Arquitectura Empresarial de la Universidad Nacional de Ingeniería.

El SAW define el alcance, el enfoque y los compromisos que se utilizarán para completar el trabajo de arquitectura empresarial de la Policía Nacional del Perú (PNP), con foco en la prevención y combate de la extorsión al transporte público en Lima Metropolitana. El documento sirve como referencia para medir la ejecución exitosa del proyecto y como acuerdo formal entre el equipo de arquitectura y los stakeholders institucionales.

Todo el contenido se presenta a nivel estratégico y está alineado con el marco de referencia TOGAF 9.

2. Statement of Architecture Work

## 2.1 Solicitud de Proyecto y Antecedentes

Lima Metropolitana enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes en su sistema de transporte público. Las denuncias por extorsión y cobro de cupos al sector transporte crecieron un 27.4% entre 2024 y 2025, según el Ministerio Público. Este fenómeno genera pérdidas estimadas de S/ 10 millones mensuales para las empresas del rubro, con un costo de hasta S/ 106 millones por día de paro. En 2025 se registraron más de 180 transportistas asesinados, y el 83% de los usuarios de Lima declara sentirse inseguro en el transporte público.

La Policía Nacional del Perú (PNP), como institución del Estado encargada de garantizar el orden interno y combatir la delincuencia, enfrenta limitaciones estructurales para responder a esta amenaza: ausencia de mecanismos digitales de denuncia, fragmentación de la información entre comisarías, y desconexión operativa con el INPE y el Ministerio Público. Esta solicitud de arquitectura nace de la necesidad de transformar la PNP en una organización data-driven capaz de anticipar, no solo reaccionar, ante los eventos de extorsión al transporte.

## 2.2 Descripción y Alcance del Proyecto

El proyecto propone el diseño de un «CTOS (Criminal Threat Operation System)» que integre los siguientes componentes:

- Plataforma de denuncia anónima móvil con sellado criptográfico KSI (Keyless Signature Infrastructure).

- Motor de inteligencia artificial para correlación de patrones delictivos.

- Mapa de calor delictivo geoespacial en tiempo real, actualizado por cada denuncia geolocali­zada.

- Nodo de interoperabilidad PNP–Fiscalía–INPE sobre blockchain KSI para eliminación de silos de información.

El alcance abarca las fases Preliminar, A (Visión) y B (Arquitectura de Negocio) del ADM TOGAF, con propuesta conceptual de las arquitecturas de datos y tecnología. La organización objetivo es la PNP, con énfasis en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI) y sus divisiones de investigación de secuestros y extorsiones, e inteligencia contra la criminalidad. El horizonte temporal de planificación es el Semestre Académico 2026-1.

## 2.3 Resumen Ejecutivo

El proyecto transforma la lógica operativa de la PNP frente a la extorsión: donde hoy el Estado espera que la víctima asuma todos los riesgos del proceso de denuncia, la arquitectura TO-BE diseña un sistema donde el Estado asume esos riesgos por ella. Cada denuncia se convierte en un activo de inteligencia que alimenta un sistema que se vuelve más efectivo con cada nuevo reporte, generando un círculo virtuoso opuesto al actual círculo vicioso de impunidad estructural.

## 2.4 Alineación Estratégica

El proyecto está alineado con:

- La Misión y Visión institucional de la PNP: garantizar el orden interno, combatir la delincuencia y modernizar la gestión institucional.

- Los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI.01 (reducir victimización), OEI.02 (fortalecer prevención) y OEI.05 (modernizar la gestión).

- El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional orientado por CEPLAN, que define lineamientos para la seguridad ciudadana como eje transversal.

- El Decreto Legislativo N.° 1267 — Ley de la Policía Nacional del Perú — y el artículo 166 de la Constitución Política del Perú.

# 3. Objetivos y Alcance

## 3.1 Objetivos

Los objetivos de negocio de este trabajo de arquitectura son los siguientes:

| Objetivo de Negocio | Descripción / Notas |
| --- | --- |
| OB-01: Detección Temprana | Transformar la respuesta reactiva de la PNP en una estrategia de detección temprana de redes de extorsión al transporte, mediante analítica predictiva geoespacial. |
| OB-02: Canal Seguro de Denuncia | Incrementar en un 50% el número de denuncias registradas en 24 meses, garantizando el anonimato criptográfico del denunciante. |
| OB-03: Interoperabilidad Institucional | Eliminar los silos de información entre PNP, Ministerio Público e INPE, logrando que el 100% de los registros de denuncias se integren en un repositorio central en tiempo real. |
| OB-04: Reducción del Tiempo de Respuesta | Reducir el tiempo de respuesta policial ante incidentes críticos en corredores viales a menos de 10 minutos. |
| OB-05: Evidencia Judicializable | Garantizar la cadena de custodia digital mediante sellado KSI inmutable, permitiendo que los casos de extorsión se resuelvan sobre evidencia técnicamente irrefutable. |

## 3.2 Alcance

El alcance del trabajo de arquitectura se define en las siguientes dimensiones:

- Organizacional: Policía Nacional del Perú — DIRINCRI (División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, División de Inteligencia contra la Criminalidad) — y sus relaciones con el Ministerio Público e INPE.

- Geográfico: Lima Metropolitana, con prioridad en San Juan de Lurigancho, Ate y El Agustino (concentran el 29% de los casos registrados).

- Temporal: Semestre Académico 2026-1 para el desarrollo de la propuesta. Horizonte de implementación: 24 meses.

- Fases ADM cubiertas: Preliminar, A — Visión Arquitectónica, B — Arquitectura de Negocio, con propuesta conceptual de Arquitectura de Datos y Tecnología.

- Fuera de alcance: Implementación física del sistema, adquisición de hardware, fases E–H del ADM TOGAF (Oportunidades, Migración, Gobernanza, Gestión del Cambio).

## 3.3 Stakeholders, Preocupaciones y Vistas

| Stakeholder | Preocupación Principal | Vista Arquitectónica |
| --- | --- | --- |
| Altos Mandos PNP / DIRINCRI | Eficacia de operativos, reducción de corrupción interna, visibilidad en tiempo real de zonas críticas. | Mapa de calor delictivo, panel de indicadores operativos KPI, arquitectura de negocio TO-BE. |
| Gremio de Transportistas | Seguridad física de choferes, eliminación del cobro de cupos, confianza en la denuncia. | Flujo de denuncia anónima (BPMN TO-BE, Carril 1). |
| Ministerio del Interior | Reducción de índices de criminalidad, cumplimiento de metas CEPLAN, imagen institucional. | Objetivos estratégicos, KPIs de seguimiento, alineación estratégica. |
| Ministerio Público (Fiscalía) | Calidad y cadena de custodia de la evidencia para lograr sentencias efectivas. | Arquitectura de datos KSI, flujo de evidencia judicializable (BPMN TO-BE, Carril 4). |
| Ciudadanía / Usuarios del Transporte | Continuidad del servicio, seguridad en paraderos, percepción de protección estatal. | KPIs de continuidad de servicio e Índice de Disponibilidad de Flota. |
| INPE | Integración en tiempo real para detección de coordinación criminal desde penales. | Nodo de interoperabilidad INPE-PNP (BPMN TO-BE, Carril 5). |

## 3.4 Enfoque de Gestión

El proyecto se gestiona bajo el marco TOGAF ADM con iteraciones cortas (sprints académicos de 2 semanas). Se utilizará un repositorio de arquitectura compartido para los artefactos generados. Las decisiones se tomarán por consenso del equipo con validación del profesor a cargo. Se adoptará el Business Motivation Model (BMM) para alinear medios y fines estratégicos.

## 3.5 Procedimientos de Cambio de Alcance

Cualquier modificación al alcance definido en la sección 3.2 deberá ser documentada mediante una Solicitud de Cambio que incluya: descripción del cambio, justificación, impacto en el cronograma y en los entregables, y aprobación del profesor revisor. Los cambios menores (que no afecten fases ADM ni stakeholders clave) podrán aprobarse con notificación al grupo.

# 4. Roles y Responsabilidades

## 4.1 Estructura de Gobernanza

El equipo de arquitectura está conformado por siete integrantes de la UNI bajo la supervisión del profesor del curso. La estructura es plana, con roles distribuidos:

- Líder de Arquitectura: Coordina la integración de artefactos y comunicación con el revisor.

- Arquitecto de Negocio (×2): Responsable de BPMN AS-IS/TO-BE, BMM y cadena de valor.

- Arquitecto de Datos: Responsable del modelo KSI y los principios de datos.

- Arquitecto de Tecnología: Responsable de la propuesta de infraestructura geoespacial.

- Analista de Stakeholders: Gestión del mapa de interesados y evaluación de impacto.

- Revisor de Calidad: Validación de coherencia TOGAF y formato del documento.

## 4.2 Procesos del Proyecto

- Reuniones de equipo: Semanales (sesiones presenciales y virtuales).

- Revisiones de entregables: Cada dos semanas con el profesor.

- Repositorio de documentos: Carpeta compartida en Google Drive del grupo.

- Control de versiones: Nomenclatura [Entregable]_v[N].[n]_[AAAAMMDD].

- Escalación: Cualquier bloqueo se escala al Líder de Arquitectura; si no se resuelve en 48 horas, se notifica al profesor.

## 4.3 Matriz RACI

| Actividad / Artefacto | Líder Arq. | Arq. Negocio | Arq. Datos | Arq. Tecnol. | Revisor Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase Preliminar & Contexto Org. | A | R | C | I | I |
| BPMN AS-IS / TO-BE | A | R | C | C | I |
| Modelo Motivacional (BMM) | A | R | I | I | R |
| Arquitectura de Datos / KSI | C | I | R | C | I |
| Propuesta Tecnológica | C | I | C | R | I |
| KPIs & Métricas | R | C | C | I | A |
| Statement of Architecture Work | R | C | C | C | A |

R = Responsable | A = Aprobador | C = Consultado | I = Informado

# 5. Enfoque Arquitectónico

## 5.1 Proceso de Arquitectura (ADM TOGAF)

| Fase ADM | Incluida | Notas |
| --- | --- | --- |
| Preliminar — Marco y Principios | SÍ | Contexto organizacional PNP, stakeholders, principios de arquitectura (Business, Data, Application, Technology). |
| A — Visión de Arquitectura | SÍ | Problema, visión arquitectónica, alcance, KPIs de seguimiento. Organización objetivo: PNP–DIRINCRI. |
| B — Arquitectura de Negocio | SÍ | BPMN AS-IS y TO-BE (proceso de denuncia por extorsión). Organigrama. Capacidades faltantes. Cadena de valor. |
| C — Arquitectura de Sistemas de Información (Datos) | SÍ (conceptual) | Modelo de datos KSI: trazabilidad e inmutabilidad de registros. Flujo de datos PNP–Fiscalía–INPE. |
| C — Arquitectura de Sistemas de Información (Aplicaciones) | SÍ (conceptual) | App móvil de denuncia anónima, plataforma de mapa de calor, motor IA de correlación, nodo blockchain. |
| D — Arquitectura de Tecnología | SÍ (conceptual) | Infraestructura GPS/IoT georreferenciada, cobertura en zonas de baja presencia policial. |
| E — Oportunidades y Soluciones | NO | Fuera del horizonte académico del semestre 2026-1. |
| F — Planificación de Migración | NO | Fuera del alcance del presente proyecto. |
| G — Gobernanza de Implementación | NO | Fuera del alcance del presente proyecto. |
| H — Gestión del Cambio Arquitectónico | NO | Fuera del alcance del presente proyecto. |
| Gestión de Requisitos | SÍ | Continua durante todas las fases incluidas. Principios como requisitos arquitectónicos rectores. |

## 5.2 Contenido de Arquitectura

| Área de Contenido (ACF) | Incluida | Sub-categorías cubiertas |
| --- | --- | --- |
| Principios, Visión y Requisitos de Arquitectura | SÍ | Principios de Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología. Visión arquitectónica. Restricciones y supuestos. |
| Arquitectura de Negocio | SÍ | Motivación (BMM: visión, metas, objetivos, estrategias, tácticas, políticas, reglas). Organización (organigrama, roles). Función (BPMN AS-IS y TO-BE, capacidades faltantes). |
| Arquitectura de SI — Datos | Parcial | Entidades de datos clave (denuncia, hash KSI, alerta, red criminal). Flujo de datos interoperables. Principio de inmutabilidad. |
| Arquitectura de SI — Aplicaciones | Parcial | Servicios de sistema: app móvil, plataforma KSI, motor IA, mapa de calor, nodo INPE. |
| Arquitectura de Tecnología | Parcial | Infraestructura de conectividad GPS, sensores IoT, nodos blockchain distribuidos, cobertura georreferenciada. |
| Realización de Arquitectura | NO | Fuera del alcance del proyecto académico. |

## 5.3 Metodologías y Estándares de Referencia

- TOGAF 9.2 (The Open Group Architecture Framework) — Marco principal de arquitectura empresarial.

- Business Motivation Model (BMM) — Para la estructuración del plan estratégico y motivacional.

- BPMN 2.0 — Para el modelado de procesos AS-IS y TO-BE.

- Keyless Signature Infrastructure (KSI) — Estándar criptográfico para sellado temporal inmutable de registros digitales.

- Análisis FODA y 5 Fuerzas de Porter — Herramientas de análisis estratégico complementarias.

- Decreto Legislativo N.° 1267 — Ley de la Policía Nacional del Perú.

- Ley N.° 29733 — Ley de Protección de Datos Personales del Perú.

## 5.4 Soporte del Continuum Empresarial

La arquitectura propuesta opera en el nivel de Segmento y Capacidad del Enterprise Continuum de TOGAF:

- Nivel de detalle: Estratégico-segmento. La propuesta no desciende a diseño de solución física sino a componentes lógicos.

- Período temporal: La arquitectura baseline (AS-IS) refleja el estado al 2025-2026; la arquitectura target (TO-BE) tiene horizonte de 24 meses.

- Dominio: Seguridad ciudadana — transporte público — crimen organizado.

- Énfasis: Arquitectura Target. La baseline se documenta únicamente para evidenciar las brechas que justifican el diseño propuesto.

- Relación con otras arquitecturas: El nodo de interoperabilidad requiere alineación con las arquitecturas de sistemas del Ministerio Público e INPE (fuera de alcance en este proyecto, pero identificado como dependencia clave).

# 6. Plan de Trabajo

## 6.1 Ítem de Trabajo 1 — Fase Preliminar y Visión

Actividades: Levantamiento del contexto organizacional de la PNP. Identificación y análisis de stakeholders (internos y externos). Definición de principios de arquitectura (negocio, datos, aplicaciones, tecnología). Elaboración de la visión arquitectónica y definición de KPIs.

Entregables:

- Documento de Contexto Organizacional y Stakeholders.

- Catálogo de Principios de Arquitectura (5 principios).

- Declaración de Visión Arquitectónica.

- Tabla de KPIs de Seguimiento.

## 6.2 Ítem de Trabajo 2 — Arquitectura de Negocio

Actividades: Modelado del proceso AS-IS de denuncia por extorsión (BPMN). Identificación de los tres cuellos de botella estructurales. Diseño del proceso TO-BE con Blockchain KSI y Mapa de Calor. Elaboración del organigrama PNP con foco en DIRINCRI. Análisis de capacidades faltantes.

Entregables:

- Diagrama BPMN AS-IS con anotación de cuellos de botella.

- Diagrama BPMN TO-BE con 6 carriles (Víctima, KSI, PNP, Fiscalía, INPE, Mapa de Calor).

- Organigrama institucional focalizado en DIRINCRI.

- Matriz de Capacidades Faltantes.

## 6.3 Ítem de Trabajo 3 — Plan Estratégico y Modelo Motivacional

Actividades: Elaboración del análisis FODA. Análisis de 5 Fuerzas de Porter. Cadena de valor. Alineación CEPLAN. Construcción del Business Motivation Model (BMM): visión, metas, objetivos, estrategias, tácticas, políticas y reglas de negocio. Mapeo y assessment de influencers.

Entregables:

- Análisis FODA y 5 Fuerzas de Porter.

- Cadena de Valor institucional.

- Modelo Motivacional BMM completo (diapositivas 13-23).

- Mapa de Stakeholders con matriz de Assessment de Impacto y Priorización.

## 6.4 Plan de Comunicaciones

Eventos: Presentación PC1 (entrega intermedia), Presentación Final del semestre. Reuniones semanales de equipo. Revisiones quincenales con el profesor.

Canales: WhatsApp para coordinación operativa. Google Meet para reuniones sincrónicas. Google Drive para repositorio de documentos. Correo electrónico para comunicaciones formales con el profesor.

Formatos: Informes en formato Word/PDF siguiendo plantillas TOGAF. Diapositivas en PowerPoint para presentaciones. Diagramas en Lucidchart/draw.io para BPMN y organigramas.

Contenido: Los reportes de avance incluirán estado de cada ítem de trabajo, riesgos identificados y acciones correctivas.

## 6.5 Duración y Esfuerzo

Horizonte del proyecto académico: Semestre 2026-1 (abril — julio 2026). Esfuerzo estimado por integrante: 12–15 horas por entregable. Total del equipo: aproximadamente 84–105 horas por entregable principal.

## 6.6 Colaboración

El equipo trabajará de forma colaborativa utilizando Google Drive como repositorio central. El Líder de Arquitectura integrará los artefactos de cada área. El Revisor de Calidad validará la coherencia TOGAF antes de cada entrega.

## 6.7 Cronograma del Proyecto

| Entregable / Hito | Período | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase Preliminar + Visión (EA) | Abril 2026 | Equipo completo | Completado |
| Arquitectura de Negocio (BPMN) | Abril 2026 | Arq. Negocio | Completado |
| Plan Estratégico y BMM (PC1) | Mayo 2026 | Equipo completo | Completado |
| Statement of Architecture Work | Mayo 2026 | Líder + Revisor | En curso |
| Arquitectura de Datos y Aplicaciones (conceptual) | Junio 2026 | Arq. Datos + Arq. Tecnol. | Pendiente |
| Presentación Final del Semestre | Julio 2026 | Equipo completo | Pendiente |

# 7. Riesgos y Mitigaciones

## 7.1 Análisis de Riesgos

| ID | Riesgo | Severidad | Probabilidad | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Acceso limitado a sistemas internos y datos reales de la PNP. | Alta | Alta | Uso de fuentes secundarias verificadas (Ministerio Público, RPP, Convoca.pe). Documentar suposiciones explícitamente. | Arq. de Negocio |
| R2 | Burocracia estatal que dificulta validar la propuesta con actores reales. | Media | Alta | Enmarcar el proyecto como propuesta académica; no requiere validación institucional formal para el entregable del curso. | Líder Arq. |
| R3 | Presupuesto público insuficiente para implementar la propuesta. | Alta | Alta | La arquitectura prioriza componentes de bajo costo (open source, cloud público). Se plantea como propuesta estratégica, no como plan de adquisición. | Arq. Tecnol. |
| R4 | Corrupción interna en la PNP que filtre información del sistema. | Alta | Media | Arquitectura KSI diseñada para que ningún nodo pueda modificar registros sin que los demás detecten la discrepancia. Principio de trazabilidad e inmutabilidad. | Arq. Datos |
| R5 | Baja adopción de la app por miedo de los transportistas. | Alta | Media | Diseño con anonimato absoluto (sin DNI ni datos del vehículo). Campaña de difusión con gremios de transporte validando la utilidad. | Arq. Negocio |
| R6 | Conflictos de alcance o cambios de requerimiento en el equipo. | Media | Baja | Procedimiento de cambio de alcance documentado en sección 3.5. Aprobación del Líder y notificación al profesor. | Revisor Calidad |

## 7.2 Supuestos

| ID | Supuesto | Impacto si es falso |
| --- | --- | --- |
| S1 | Los datos estadísticos de extorsión publicados por el Ministerio Público y medios verificados son suficientemente representativos para modelar el problema. | El diagnóstico AS-IS puede subestimar o sobreestimar la magnitud del fenómeno. |
| S2 | La tecnología KSI Blockchain es técnicamente implementable en el entorno de la PNP con infraestructura cloud. | La propuesta tecnológica requeriría rediseño hacia una arquitectura alternativa de auditoría. |
| S3 | El INPE dispone de registros digitales de llamadas de internos susceptibles de ser integrados en el nodo de interoperabilidad. | El Carril 5 del BPMN TO-BE perdería su efectividad; se requeriría inversión previa en digitalización del INPE. |
| S4 | Los transportistas tienen acceso a teléfonos inteligentes con conectividad básica en las rutas críticas. | Se requeriría un canal alternativo de denuncia (SMS, línea telefónica) como complemento. |

# 8. Criterios y Procedimientos de Aceptación

## 8.1 Métricas y KPIs

| Métrica / KPI | Técnica de Medición | Valor Meta (24 meses) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Índice de Denuncias Digitales Seguras | [(Denuncias año actual − Denuncias año base) / Denuncias año base] × 100 | +50% de incremento | Mide la confianza del transportista para denunciar vía plataforma anónima. |
| Efectividad de Capturas por Extorsión | (Detenciones relacionadas / Denuncias recibidas) × 100 | ≥ 25% de efectividad | Mide la conversión de denuncias en detenciones efectivas de bandas. |
| Tiempo de Respuesta ante Incidentes (TRI) | Σ (Tiempo llegada − Tiempo alerta) / Total incidentes atendidos | < 10 minutos en Lima Met. | Mide la agilidad policial tras la alerta en la plataforma. |
| Índice de Disponibilidad de Flota | (Unidades operativas actuales / Total unidades registradas) × 100 | 95% de la flota operativa | Mide la recuperación de unidades al reducirse la amenaza de extorsión. |
| Tasa de Desarticulación de Bandas Criminales | Bandas neutralizadas / Bandas identificadas por el motor IA | +25% respecto a línea base | Alineado al OEI.01 — Objetivo 1.1. |
| Tiempo de Cruce de Antecedentes Penales | Tiempo promedio de consulta interoperable PNP–RENIEC–INPE | < 10 minutos (desde 48 horas) | Alineado al OEI.05 — Objetivo 3.2. |

## 8.2 Procedimiento de Aceptación

El trabajo de arquitectura se considerará aceptado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Entrega de todos los artefactos definidos en la sección 6 (ítems de trabajo 1, 2 y 3) dentro del plazo del Semestre Académico 2026-1.

- Coherencia interna entre las fases ADM cubiertas: los principios de la Fase Preliminar deben reflejarse en el TO-BE, el TO-BE debe responder a las brechas identificadas en el AS-IS, y los KPIs deben derivarse de los objetivos estratégicos del BMM.

- Validación por el Revisor de Calidad del equipo, con verificación de alineación TOGAF.

- Aprobación del profesor Mg. Aliaga Vilchez, Tobías Enrique, en la evaluación de la Presentación Final.

- Ausencia de inconsistencias graves entre el modelo motivacional, los principios de arquitectura y los procesos BPMN.

# 9. Firmas y Aprobaciones

Asignatura	Fecha